Í N D I C E    G E N E R A L

I.	Integración y funcionamiento del Órgano de Gobierno.	3

II.	Situación Operativa y Financiera.	5

II.1 Situación Operativa	5

II.2 Situación Financiera	24

III.	Integración de programas y presupuesto	28

III.1 Eficiencia en la capacitación de los ingresos	28

III.2. Efectividad en el ejercicio de egresos.	37

IV.	Cumplimiento de la normatividad, programas y políticas generales, sectoriales e institucionales	43

IV.1 Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP).	43

IV.2 Acciones realizados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos de las normas aplicables en la materia.	43

IV.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Privado.	46

IV.4 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.	49

IV.5 Estructura orgánica, total de plazas autorizadas y ocupadas al periodo enero-diciembre 2020.	56

IV.6 Cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.	62

IV.7 Del programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública Gubernamental 2019-2024	63

IV.8 Del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF del 23 de abril de 2020.	100

V. Asuntos relevantes a destacar.	101

VI. Los demás que se consideren procedente.	101

ANEXOS	102

1.- Copia de las Actas firmadas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias efectuadas en el periodo enero-diciembre de 2020.	103

2.- Incorporación de imagen de la Certificación de quórum y de los oficios de acreditación de los Integrantes del Órgano de Gobierno, Propietarios, Suplentes y los acreditados por única vez que asistieron a las sesiones, así como la designación del Comisario Publico Propietario y del Suplente	132

3. Concesiones, Permisos y Autorizaciones.	146

4. Cumplimiento de las obligaciones contractuales de los cesionarios y prestadores de servicios al 31 de diciembre de 2020	173

5.- Seguimiento al Programa de Mantenimiento 2020.	178

6.- Movimiento de carga comparativo enero-diciembre 2019-2020. POA 2020.	180

7.- Rendimiento por Tipo de Carga Enero-Diciembre 2019-2020-POA 2020	181

8.- Utilización de la infraestructura portuaria Enero-diciembre 2019.-2020.	182

9.- Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.	183

10.- Análisis de la antigüedad de saldos de clientes al 31 de diciembre de 2020.	185

11.- Estado de Resultados comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.	187

12.- Razones Financieras al 31 de diciembre de 2020.	188

13.- Informe del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2020.	189

14.- Resumen del presupuesto (Ingresos-Egresos).	192

15. Notas de los Estados Financieros	194

## Integración y funcionamiento del Órgano de Gobierno.

Integración.- El Consejo de Administración está integrado por 10 Consejeros Propietarios, mismo que en la Asamblea de Accionistas No. LXV de fecha 20 de Julio de 2020, mediante resolución AO-LXV-1 (20-VII-2020).nombraron como miembros de este Órgano a representantes de las diversas instancias de gobierno y empresarial.

Por lo que se refiere al Órgano de Vigilancia, el Presidente indicó que de acuerdo con lo previsto en los artículos 63 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, TRIGÉSIMO OCTAVO Y TRIGÉSIMO NOVENO del Estatuto Social, la designación de Comisarios incumbe a la Secretaría de la Función Pública, la cual, con No. de Oficio FP/100/192/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, girado por su Titular, designó como Comisario Público Suplente al Lic. Jorge Alain Hidalgo Perea.

Funcionamiento.- Las Facultades del Consejo de Administración se fijan en sus estatutos y su funcionamiento se encuentra normado por el propio acto constitutivo y los artículos 11, 31, 34, 35, 36, 38, en relación con el 19 y 20, 46, 52, 57 y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y artículos 16 al 21 del Reglamento de dicha Ley.

La Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de las actas de Consejo de Administración y con la constancia de resolución fuera de sesión de Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2020, tanto a la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria como a la Secretaría de la Función Pública; sin embargo dichas actas se encuentran en el siguiente status:

- Acta correspondiente a la Centésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 24 de febrero de 2020: Firmada.

- Constancia de Resolución Fuera de Sesión del Consejo de fecha 25 de marzo de 2020. En proceso de firma.

- Acta correspondiente a la Centésima Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 15 de abril de 2020: Firmada.

- Acta correspondiente a la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de mayo de 2020: Firmada.

- Acta correspondiente a la Centésima Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de agosto de 2020: Firmada.

- Acta correspondiente a la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 9 de noviembre de 2020: Proyecto del Acta, El día 12 de marzo de 2021 se llevara a cabo la Primera sesión de Consejo Ordinaria, en donde dicha Acta se someterá a lectura y en su caso, aprobación de los Consejeros.

| Sesión de Consejo | Fecha | Consejeros Asistentes | Acuerdos tomados | Estado que guardan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cumplidos | Proceso |
| CA-CXXII-2020 | 24/02/2020 | 9 | 11 | 8 | 3 |
| CA-CXXIII-2020 | 15/04/2020 | 9 | 8 | 8 | 0 |
| CA-CXXIV-2020 | 18/05/2020 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| CA-CXXV-2020 | 10/08/2020 | 9 | 14 | 11 | 3 |
| CA-CXXVI-2020 | 9/11/2020 | 10 | 18 | 2 | 16 |
| Acumulado 2020 |  |  | 61 | 34 | 27 |

- Copia de las Actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias efectuadas en el periodo enero-diciembre de 2020. (Anexo 1, Pág. 103)

- Incorporación de imagen de la Certificación de quórum y de los oficios de acreditación de los Integrantes del Órgano de Gobierno, Propietarios, Suplentes y los acreditados por única vez que asistieron a las sesiones, así como la designación del Lic. Román Román Castro como Comisario Público Propietario para esta Entidad y oficio de designación del comisario publico suplente Lic. Jorge Alain Hidalgo (Anexo 2, pág. 132)

## Situación Operativa y Financiera.

### II.1 Situación Operativa

En el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se reportan 54 contratos de prestación de servicios portuarios y conexos, vigentes. Anexo 3, pág.146.

Contratos celebrados:

- Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Maniobras celebrado con la moral Oxy Distribution, S.A. de C.V.

- Contrato de Prestación de Servicios Conexos de Inspección de Mercancías celebrado con la moral Camin Cargo Control de México Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

- Contrato de Prestación de Servicios Portuario de Suministro de Combustibles con la moral Servicios Marinos del Sureste, S.A. de C.V.

- Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Suministro de Agua Potable con el C. Mardonio Rodríguez Rivera.

- Contrato para la Prestación del Servicio Conexo de Servicios Submarinos con la empresa Corporativo Maress, S.A. de C.V.

- Contrato para la Prestación del Servicio de Colocación de Barreras con la empresa Obras Marítimas HB, S.A. de C.V.

- Contrato para la Prestación del Servicio de Colocación de Barreras con la empresa Soluciones Internacionales Framar, S.A. de C.V.

- Contrato para la Prestación del Servicio de Colocación de Barreras con la empresa Logística Integral del Puerto, S.A. de C.V.

- Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Avituallamiento celebrado con la moral Proveedora De Barcos Avimar, S.A. de C.V.

- Contrato de Prestación de Servicios Conexos de Colocación de Barreras Antiderrames celebrado con la moral Navelogística, S.A. de C.V..

- Contrato de Prestación de Servicios Conexos de Inspección Marítima con el C. Demetrio Pérez Del Angel.

- Contrato para la Prestación del Servicio de Colocación de Barreras con la empresa Geosupport M&C, S.C.

Prórrogas y Convenios celebrados:

- Prórroga y convenio al contrato de prestación de servicios Portuario de Suministro de Combustible y Lubricante celebrado con la empresa Navalmex Combustibles, S.A. de C.V.

- Prórroga y Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Avituallamiento con la moral Ruvaships, S.A. De C.V.

- Prórroga y Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Recolección de Aguas Residuales con la moral TIET Transportes Integrales Especializados, S. De R.L. De C.V.

- Prórroga y Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos con la moral TIET Transportes Integrales Especializados, S. De R.L. De C.V.

- Prórroga y Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Avituallamiento con la moral Jinamar, S.A. De C.V.

- Prórroga y Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicio Conexo de Fumigación con el C. José Antonio Leñero Solís.

- Prórroga y convenio al contrato de prestación de servicios Portuario de Avituallamiento celebrado con la empresa Tajin Consignaciones, S.A. de C.V.

Causaron baja los siguientes contratos:

- Contrato para la Prestación del Servicio Conexo de Inspección de Mercancías de Comercio Exterior, celebrado con la empresa Camin Cargo Control México Coatzacoalcos, .S.A. de C.V., por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Avituallamiento, celebrado con la empresa Triton Maritime de México, S.A. de C.V., por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Conexo de Inspección de Mercancías de Comercio Exterior, celebrado con la empresa Amspec De México, S.A De C.V., por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Avituallamiento, celebrado con la empresa Jinamar De Tuxpan, S.A De C.V., por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Avituallamiento, celebrado con la empresa Comercializadora Y Servicios Múltiples Vismar, S.A De C.V., por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Avituallamiento, celebrado con la empresa Supply Offshore Services S.A De C.V, por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación de Servicios Portuarios de Lanchaje Proveedora De Barcos Avimar, S.A. De C.V. por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación de Servicios Portuarios de Maniobras Distribución De Combustibles S.A De C.V. por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación de Servicios Portuarios de Suministro de Agua Potable, celebrado con el C. Mardonio Rodriguez Rivera por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Maniobras, celebrado con la empresa Suministros Integrales Ommega, S.A. de C.V., por terminación anticipada.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Suministro de Combustible, celebrado con la empresa Combustibles del Sureste de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Conexo de Inspección, Supervisión y Certificación de Mercancías, celebrado con C. Demetrio Pérez del Ángel, por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Recolección de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (Agua se Sentina), celebrado con el C. Miguel Vargas Pacheco, por término de su vigencia.

- Contrato para la Prestación del Servicio Portuario de Recolección de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos (Agua se Sentina), celebrado con la C. María Elizabeth Márquez Mena, por término de su vigencia.

Prórrogas y/o convenios modificatorios en proceso de determinación:

- Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Avituallamiento con el C. Iossif Dutsinis Mokaiki.

- Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Lanchaje con la C. María Azucena Santos Flores.

- Contrato de Prestación de Servicios Conexos de Inspección y Supervisión de Mercancías del Comercio Exterior con la moral Certificaciones Internacionales de Embarques, S.A. de C.V..

Terminaciones anticipadas de contrato:

- Contrato de Prestación de Servicios Portuarios de Maniobras con Suministros Integrales Ommega, S.A. de C.V.

Solicitudes de contrato, en proceso en trámite:

- Naveservicios, S.A de C.V. Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Maniobras.

- Maritime Procurement Services S.AP.I. De C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Recolección de aguas residuales y residuos peligrosos (Aguas de sentina).

- Industrial Marítima De Veracruz, S.A. DE C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Reparación a Flote.

- Comsermex, S.A. DE C.V. Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Avituallamiento.

- Comercializadora Y Servicios Múltiples Vismar S.A. DE C.V. Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Avituallamiento.

- Proveedora De Barcos Avimar, S.A. de C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Lanchaje.

- Jacsal S,A. DE C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Recolección de basura (Desechos orgánicos e inorgánicos).

- Distribuidora de Diesel Rio Pánuco, S.A. de C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Suministro de Combustible.

- Amspec de México S.A. de C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Conexo de Inspección y certificación de mercancías.

- Fumigaciones Fitosanitarias Especializadas S.A de C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Conexo de Fumigación.

- Multiservicios del Valle del Tangamanga S.A. de C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Portuario de Suministro de Combustible.

- Oil Testing de México S.A. de C.V., Contrato para la Prestación de Servicio Conexo de Inspección y certificación de mercancías.

Resultados del periodo Enero-Diciembre 2020:

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERIVICIOS PORTUARIOS Y CONEXOS Enero-Diciembre 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATOS NUEVOS | PRORROGAS Y/O CONVENIOS MODIFICATORIOS | CONTRATOS NO RENOVADOS | TERMINACIONES ANTICIPADAS DE CONTRATO | SOLICITUDES EN PROCESO DETERMINACIÓN | PRORROGAS Y/O CONVENIOS EN PROCESO |
| 12 | 7 | 14 | 1 | 12 | 3 |
| Total de contratos vigentes a diciembre 2020 |  |  | 54 Contratos (Anexo 3, pág.146) |  |  |

Haciendo referencia a los contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, del 1° de octubre al 30 de diciembre de 2020, se reportan 37 contratos vigentes.

Contratos celebrados:

- Segunda prórroga y segundo convenio modificatorio al Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con el C. Tomás Patricio Braniff Suinaga.

Causaron baja los siguientes contratos:

- Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con el C. Juan Ramón Ganem.

- Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con la C. María Margarita Magda Guzmán.

Prórrogas y/o convenios en proceso de determinación:

N/A

Solicitudes de contrato, en proceso en trámite:

- Contrato de Cesión Parcial de Derechos con la Moral Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V.

- Catan Energía, S.A. de C.V. contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones para la Construcción de una Terminal de Almacenamiento  de Petrolíferos.

- Prestadora de Servicios MTR, S.A. de C.V., contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones para la Construcción, uso, aprovechamiento y explotación de un muelle para el manejo de asfalto, granel agrícola, granel mineral, granel líquido, fertilizante y trasvase de hidrocarburos.

- Comisión Federal de Electricidad, Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones para la Regular la Monoboya denominada T.

- Combustibles de Tuxpan, S.A. de C.V., Contrato de Cesión Parcial de Derechos para la distribución de combustible.

- Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con el C. Juan Ramón Ganem, para atracadero de uso particular.

- Contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con la C. María Margarita Magda Guzmán Carrillo, para mantenimiento de barcos a flote.

- Catan Energía, S.A. de C.V. contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones para la Construcción de una Terminal de Almacenamiento  de Petrolíferos.

Resultados del periodo enero–diciembre 2020:

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERIVICIOS PORTUARIOS Y CONEXOS Enero-Diciembre 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATOS NUEVOS | PRORROGAS Y/O CONVENIOS MODIFICATORIOS | CONTRATOS NO RENOVADOS | TERMINACIONES ANTICIPADAS DE CONTRATO | SOLICITUDES EN PROCESO DETERMINACIÓN | PRORROGAS Y/O CONVENIOS EN PROCESO |
| 12 | 7 | 14 | 1 | 12 | 3 |
| Total de contratos vigentes a diciembre 2020 |  |  | 54 Contratos (Anexo 3, pág.146) |  |  |

Cumplimiento de Cesionarios y Prestadores de Servicio respecto a los compromisos contractuales (Anexo 4, pág.173).

Con la finalidad de mejorar y reforzar el seguimiento de los contratos de prestación de servicios portuarios, conexos y de cesión parcial de derechos, sobre todo en lo que respecta al informe de cumplimento del pago de la contraprestación, la matriz de seguimiento de contratos de cesionarios, se dividió en cesionarios mayores (terminales e instalaciones portuarias) y cesionarios menores (atracadero de uso particular), especificando una ponderación a los principales indicadores de cumplimiento. Lo anterior, derivado que los cesionarios mayores son los que reflejan un mayor porcentaje en cuanto a ingresos se refiere, ya que el 99.29%  (anexo 4A, pág.175 ), corresponde a los ingresos que perciben la entidad por concepto de Cesión parcial de derechos, en comparación al 0.71%, (anexo 4B, pág.176)  que presentan  los cesionarios menores.

En relación a lo anterior el porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos contractuales al 30 de diciembre de 2020, es el siguiente:

De los 54 contratos existentes de prestación de servicios portuarios y conexos, se reporta un 99% de cumplimiento (anexo 4, pág.173) en comparación al 93% obtenido en el periodo octubre-diciembre de 2019; y de los 37 contratos existentes de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones se reporta en el caso de cesionarios mayores (Terminales Especializadas e Instalaciones Portuarias) un 90% de cumplimiento (anexo 4A pág.173), conservando el porcentaje para el mismo periodo en 2019 y para el caso de los cesionarios menores un 97% de cumplimiento (anexo 4B pág.176), en comparación al 93% obtenido en el mismo periodo de 2019, en relación a los requerimientos de sus compromisos contractuales.

Existen 2 contratos de cesionarios menores y un cesionario mayor, turnados para acciones legales por incumplimiento (anexo 4C y 4D, pág.177).

Así mismo; como seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales de los cesionarios, se incluye el Programa de Inversión en Obra y Mantenimiento del periodo enero-diciembre 2020. (Anexo 5 pág.178).

Planeación.

Se integró el reporte trimestral del periodo Octubre-Diciembre, el cual se envió a la Dirección General de Puertos mediante oficio API TUX-DG-0062/2020 de fecha 10 de enero de 2020, y se cargó archivo electrónico (Excel), del Reporte del Cuarto Trimestre del Programa Operativo Anual 2020, en la carpeta informativa del servidor de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.

Esta Administración Portuaria en cumplimiento a lo establecido en la condición DÉCIMA PRIMERA del referido Título de Concesión, por oficio APITUX-DG-0351/2020 de fecha 07 de febrero de 2020, se presentó ante la Dirección General de Puertos el Programa Operativo Anual 2020, en forma impresa y en archivo electrónico para su registro correspondiente, mismo que ya fue registrado y se encuentra en proceso de ser entregado a esta entidad el oficio emitido por la Dirección General de Puertos.

Se integró el reporte trimestral del periodo Enero-Marzo, el cual se envió a la Dirección General de Puertos mediante oficio API TUX-GC -1408/2020 de fecha 20 de julio de 2020, y se cargó archivo electrónico (Excel), del Reporte del Primer Trimestre del Programa Operativo Anual 2020, en la carpeta informativa del servidor de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Se integró el reporte trimestral del periodo Abril-Junio, el cual se envió a la Dirección General de Puertos mediante oficio API TUX-GC-1965/2020 de fecha 19 de Octubre de 2020, y se cargó archivo electrónico (Excel), del Reporte del Segundo Trimestre del Programa Operativo Anual 2020, en la carpeta informativa del servidor de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.

Se integró el reporte trimestral del periodo Julio-Septiembre, el cual se envió a la Dirección General de Puertos mediante oficio API TUX-GC-1965/2020 de fecha 19 de Octubre de 2020, y se cargó archivo electrónico (Excel), del Reporte del Segundo Trimestre del Programa Operativo Anual 2020, en la carpeta informativa del servidor de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.

Se procedió a integrar el POA 2021 conforme a los Lineamientos para la Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual, el cual se sometió a la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 2020 la aprobación del Proyecto del POA 2021 y de acuerdo a la Cláusula Decimo Primera del Título de Concesión, la API de Tuxpan lo enviará para registro a la Dirección General de Puertos, dentro de los primeros treinta días del año.

Cumplimiento a las establecidas en el Título de Concesión.

Respecto a las obligaciones establecidas en el Título de Concesión otorgado a esta Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S. A. de C. V. y su addendum, se acreditó ante la Dirección General de Puertos:

- Por oficio APITUX-DG-080/2020 de fecha 13 de enero de 2020, se remitió a la Dirección General de Puertos el comprobante del pago de derechos correspondiente al ejercicio fiscal 2020

- Por oficio APITUX-DG-328/2020 de fecha 05 de febrero de 2020, se informó a la Dirección General de Puertos el cumplimiento a la obligación prevista en la condición DECIMOTERCERA del Título de Concesión, dar a conocer a los Usuarios del Puerto el Programa de Mantenimiento anual.

- Mediante Memorándum APITUX-GC-035/2020 de fecha 04 de febrero se solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas realizar las gestiones para la renovación de la póliza de seguros correspondiente.

- Mediante Memorándum APITUX-GC-034/2020 de fecha 04 de febrero se solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento.

- Mediante Memorándum APITUX-GC-087/2020 de fecha 25 de marzo de 2020 se solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas llevar a cabo la renovación de la póliza de fianza.

- En cumplimiento a la Condición TRIGÉSIMOSEGUNDA del Título de Concesión. Seguros. Mediante oficio APITUX-GC-915/2020 de fecha 21 de abril de 2020, se informó a la Dirección General de Puertos, la carta cobertura de la póliza de seguro expedida por Seguros Inbursa, S.A., con una vigencia del 22 de abril de 2020 al 22 de abril de 2021.

- En cumplimiento a la CONDICIÓN TRIGÉSIMO CUARTA del Título de Concesión. Estados Financieros. Mediante oficio APITUX-GC-937/2020 de fecha 27 de abril de 2020, se informó a la Dirección General de Puertos, la publicación de los Estados Financieros Dictaminados, correspondientes al ejercicio 2019, misma que se efectuó el 23 de abril de 2020.

- En cumplimiento a la Condición TRIGÉSIMO SEGUNDA BIS. Garantía de Cumplimiento. Mediante oficio APITUX-GC-937/2020 de fecha 27 de abril de 2020, se informó a la Dirección General de Puertos, la publicación de los Estados Financieros Dictaminados, correspondientes al ejercicio 2019, misma que se efectuó el 23 de abril de 2020.

MOVIMIENTO PORTUARIO

Las cifras que se informan corresponden al periodo enero-diciembre 2020, comparadas con el mismo periodo del año 2019 y con lo establecido en el Programa Operativo Anual 2020 (POA). (Anexo 6 pág. 180).

Movimiento de Carga Total.- En el 2020 se operaron 13´128,112 toneladas, cifra 19% inferior a la registrada en el año anterior que fue de 16´185,565 toneladas, en cuanto al POA se registró un 24% inferior al considerarse 17´301,935 toneladas; el 95% de las operaciones realizadas corresponden a importación, 2% a exportación y 3% a tráfico de cabotaje; la carga se comportó de la siguiente manera:

Movimiento por tipo de carga:

- Carga General.- Se operaron 394,415 toneladas, lo cual constituyó una disminución  del 9% con respecto al año anterior, cuyo movimiento fue de 433,882 toneladas, en relación a lo estimado en el POA igual a 205,305 toneladas, se superó en un 92%; estos resultados con respecto al POA obedecen a que se operó en el muelle de uso público a cargo de la APITUX fertilizante ensacado, vigas de acero y equipo de saturación, Transunisa operó vigas de acero y fertilizante ensacado, y Tuxpan Port Terminal (TPT) operó bobinas, rollos y vigas de acero, asfalto y autos con destino a Europa, Asía y Estados Unidos con las líneas navieras GRIMALDI LINES, MITSUI O.S.K. LINES, y MSC SHIP MANAGEMENT LTD, en el mes de noviembre de 2020, Mazda tomó la decisión de suspender operaciones indefinidamente en TPT y trasladar su volumen a otro puerto, derivado de la contaminación de vehículos generada por las actividades de construcción de plataformas realizados por el Cesionario colindante Operadora CICSA (Grupo Carso).

- Carga General Contenerizada.- Se operaron 172,171 toneladas, cifra 21% inferior a las 216,969 toneladas registradas en el año 2019, respecto a las 468,180 toneladas estimadas en el POA, se registró en un 63% por debajo de lo estimado. TPT movilizó 40,768 TEU'S con las líneas navieras WORLD DIRECT SHIPPING y HAPAG-LLOYD/ONE. La línea naviera HAPAG-LLOYD/ONE realizó su última operación por el Puerto en enero de 2020, en tanto que la línea naviera WORLD DIRECT SHIPPING continua enviando cítricos de exportación a Estados Unidos.

- Granel Agrícola.- Se operaron 1´439,996 toneladas, cifra 11% menor con respecto al año anterior, cuyo movimiento fue de 1´623,693 toneladas. Respecto a lo estimado en el POA igual a 1´518,546 toneladas, se registró un 5% por debajo de lo esperado, situación que obedece a la reducción de consumo derivado de la pandemia COVID-19. La terminal de GITSA operó 831,271 tons., por su parte Terminal Portuaria de Tuxpan operó 323,899 tons., el cliente Gramosa manejó 219,352 tons.,y la empresa Gavilón de México operó 65,474 tons. en el muelle de uso público a cargado de la APITUX.

- Granel Mineral.- Se operaron 515,071 toneladas, cifra 27% inferior comparado con las 702,861 toneladas operadas en el año anterior, y 31% superior contra las 394,353 toneladas estimadas en el POA. Esta variación con respecto al año anterior obedece a la suspensión de operaciones de grava en tráfico de cabotaje con destino a la Sonda de Campeche, es de mencionar que la carga de coque fue la más relevante.

- Fluidos.- Se operaron 274,193 toneladas, lo cual resultó 1% inferior comparado con las 225,008 toneladas operadas en el año 2019, respecto a lo estimado en el POA igual a 238,884 toneladas, se obtuvo un 15% superior a la cifra esperada. Esta variación obedece principalmente a la importación de productos sanitizantes como el alcohol que se utiliza para la elaboración de gel antibacterial para combatir la pandemia de COVID-19.

- Gas Licuado de Petróleo.- Se operaron 1´795,768 toneladas cifra 4% mayor comparado con el año anterior en el que se operaron 1´725,141 toneladas, respecto al POA se obtuvo un 2% superior en relación a 1´760,000 toneladas estimadas. Termigas incrementó el volumen de carga operada, su tráfico mensual es de 5 arribos.

- Carga Petrolífera.- Se operaron 8´536,500 toneladas cifra 24% menor a la registrada en el año anterior que fue de 11,258,009 toneladas; respecto a lo previsto en el POA igual a 12,716,667 toneladas, se registró un 33% inferior a lo estimado. Este comportamiento se debe a la reducción en el consumo de combustibles derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, así mismo Pemex suspendió operaciones de combustible en el muelle público en mes de octubre de 2020, debido a que cambio de prestador de servicios y a la fecha el equipo de descarga no ha sido concluido para la entrada en operación.

Tráfico de embarcaciones:

- Movimiento de Buques Comerciales.- El tráfico de carga comercial se operó en un total de 358 buques, con diferentes tipos de carga; cifra 18% menor a las 438 embarcaciones operadas en el año anterior; respecto al POA se registró un 18% inferior a lo estimado, teniendo como meta 434 embarcaciones. Tuxpan Port Terminal dejó de brindar el servicio de línea a Europa para la carga contenerizada, el cual venía operando con HAPAG LLOYD, así también en los meses de abril y mayo de 2020 la industria automotriz suspendió operaciones  derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, por lo cual disminuyeron arribos de buques con carga de autos.

- Movimiento de Buques Petroleros.- El número de buques operados en monoboyas de PEMEX, CFE y muelle público fue de 295 embarcaciones, cifra inferior en 26% a los 396 buques operados en el año anterior, respecto a lo considerado en el POA se registró un 31% menor a lo estimado que fue del orden de 429 embarcaciones, este comportamiento respecto a lo programado obedece al bajo consumo de combustibles en el centro del país derivado de la contingencia sanitaria COVID-19.

- Movimiento de Buques Otros.- Se refiere a remolcadores, abastecedores, lanchas de pasaje, oceanográficos, barcazas y chalanes; de los cuales el arribo de 86 embarcaciones fue 17% menor respecto a las 103 que arribaron en el año anterior, respecto a lo considerado en el POA, se obtuvo un 59% inferior en relación a las 211 embarcaciones que se tenían estimadas; estas embarcaciones en su mayoría ofrecen servicios a las plataformas petroleras, mismas que han reducido el tráfico al Puerto debido a la disminución de la actividad petrolera.

Productividad:

Los rendimientos operativos de las Toneladas Hora-Buque en Operación (THBO), se comparan de la misma manera en que se compararon los buques y carga. (Anexo 7 pág. 181).

Resultaron los siguientes índices de operación:

- Carga General.- Se obtuvo un rendimiento de 166 THBO, cifra 1% inferior a la registrada en el año anterior que fue de 167 THBO; en cuanto al POA, se obtuvo 4% mayor a los 160 THBO estimado; este resultado obedece a que la descarga de productos de acero se realizaron sin contratiempos en TPT y TRANSUNISA.

- Roll-On Roll-Off (Vehículos). - Se obtuvo un rendimiento de 55 UHBO, cifra 29% menor a la registrada en el año anterior que fue de 78 UHBO, con respecto a lo considerado en el POA, se obtuvo 45% inferior a las 100 UHBO programadas. Este resultado obedece a que el embarque de unidades se realizó en un mayor tiempo debido al cuidado de garantías de calidad a cumplir durante las maniobras.

- Contenedores en Terminal Especializada.- Se obtuvo un rendimiento de 36 CHBO, cifra igual a la reportada en el año anterior y un 69% inferior a las 115 CHBO programadas; esta productividad no es representativa debido a que el volumen de contenedores manejados en Tuxpan Port Terminal continua siendo mínimo.

- Granel Agrícola Semimecanizado.- El rendimiento de 341 THBO representó un incremento del 18% respecto a lo registrado en el año 2019 en el que se obtuvo 290 THBO; en tanto que para el POA se situó un 7% superior a las 320 THBO estimadas, este resultado obedece a que las operaciones en terminales especializadas se realizaron sin contratiempos a través del sistema mecanizado con bandas.

- Granel Mineral Mecanizado.- Se registró un rendimiento de 707 THBO, cifra 13% menor a lo obtenido en el año 2019 igual a 813 THBO; en cuanto al POA, se obtuvo un 18% superior a las 600 THBO estimadas. Este resultado obedece al uso de un sistema mecanizado con bandas utilizado en la operación de grava en cabotaje.

- Granel Mineral Maniobra Convencional.- Se obtuvo un rendimiento de 316 THBO, índice 22% mayor a las 260 THBO alcanzadas en el año anterior; en cuanto al POA, representó un 44% superior a las 220 THBO programadas, se registró una productividad positiva debido a que las operaciones de descarga de coque y fertilizante fueron eficientes al tenerse el transporte suficiente para realizar el acarreo del producto.

- Fluidos no petroleros.- Se registró un rendimiento de 244 THBO, cifra 24% inferior a lo obtenido en el año 2019 igual a 319 THBO; en cuanto al POA, se obtuvo un 14% por debajo de las 285 THBO estimadas, este resultado obedece a la reducida cantidad de autotanques empleados en las operaciones de trasvase de alcohol etílico, este producto es relevante para mitigar la propagación del virus COVID-19.

- Gas Licuado.- Se registró un rendimiento de 372 THBO, cifra 5% superior a lo obtenido en el año anterior igual a 354 THBO; en cuanto al POA, se obtuvo 18% superior a las 315 THBO estimadas; las operaciones en las terminales gaseras especializadas son eficientes al operarse mayor cantidad de carga por embarque.

- Petróleo y Derivados.- Los petrolíferos alcanzaron un rendimiento de 1,072 THBO, lo que representó un incremento del 14% respecto al año anterior en el que se obtuvo 944 THBO, en cuanto al POA, se obtuvo un 18% inferior a las 1,300 THBO estimadas; este comportamiento con respecto al POA obedece a que Pemex Logística realizó trasvase de diésel en el muelle fiscal, como parte de la estrategia derivada del PLAN DN-III-E seguridad en el abastecimiento de combustibles, para la cual utiliza autotanques.

Utilización de la infraestructura.

Muelles: Los muelles a cargo de API de Tuxpan, registraron un 77% de ocupación en promedio en el año 2020, cifra igual a lo alcanzado en el año anterior. Pemex suspendió sus operaciones en el muelle fiscal tramo número dos en el mes de octubre/2020, debido a que se encuentra en revisión y análisis la información presentada por la empresa AMERGY MEXICANA para la operación del equipo de rack de trasvase; Granelera Internacional de Tuxpam reportó una ocupación del 32%, cifra igual a la registrada en el año anterior, esto obedece a que las operaciones de granel agrícola fueron eficientes, así también se realizaron operaciones temporales de grava en tráfico de cabotaje como apoyo para reducir la saturación en los muelles de uso público; Terminal Portuaria de Tuxpan obtuvo una ocupación del 25% en la atención de sus embarcaciones para la descarga de granel agrícola, porcentaje inferior en 2 puntos porcentuales a lo alcanzado en el año 2019 que fue de 27%, la descarga de las embarcaciones atendidas se realizó en menor tiempo; TRANSUNISA alcanzó un 80% de ocupación, cifra superior en 35 puntos porcentuales comparados con el 45% de ocupación obtenido en el año anterior, situación que obedece a que mantuvo en su muelle al buque NAVE CAPELLA, el cual permaneció en Procedimiento Administrativo con la Autoridad Aduanera; Tuxpan Port Terminal obtuvo un 64% de ocupación, cifra inferior en un punto porcentual comparado con el 65% del año anterior, esto obedece a que atendió menor cantidad de buques; Andino Terminales México generó una ocupación del 6% cifra mayor en un punto porcentual al 5% registrado en el año anterior, esto obedece a que atendió mayor cantidad de buques; Compañía Terminal de Tuxpan inició sus operaciones con petrolíferos (turbosina) en el mes de marzo/2020, registró una ocupación de 21%; la terminal TOMZA presentó un 22% de ocupación, cifra menor a la registrada en el año anterior que fue de 27%, esto obedece a que recibió tres buques menos en comparación con los 23 del año anterior; TERMIGAS registró una ocupación del 50%, cifra inferior en dos puntos porcentuales respecto al año anterior igual a 52%, se atendieron dos buques más en relación a los 63 del año 2019; y PEMEX REFINACIÓN alcanzó un 25% de ocupación, cifra inferior en relación a lo registrado en el año anterior, que fue del 34% se tuvo bajo consumo de combustibles en el centro del país derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. (Anexo 8 pág. 182).

Patios: Las áreas de almacenamiento a cielo abierto (patios) a cargo de la API de Tuxpan registraron un 3% de ocupación, en tanto que en el año anterior se registró una ocupación del 35%, las cargas que se manejaron en el muelle público prácticamente no se almacenan en el patio; TRANSUNISA registró ocupación del 3%, cifra inferior respecto al 20% obtenido en el año anterior, almacenó poca carga general en sus patios; Tuxpan Port Terminal registró un 27% de ocupación, cifra mayor en 11 puntos porcentuales a la obtenida en el año anterior que fue del 16%, almacenó contenedores, autos Mazda, camionetas Jeep Compas y camionetas GMC. (Anexo 8 pág. 182).

Bodegas/Tanques/Esferas: En cuanto a la utilización de áreas cubiertas, las bodegas de API de Tuxpan registraron una ocupación del 30%, cifra inferior en cinco puntos porcentuales al 35% alcanzado en el año anterior, esto corresponde al uso de la Bodega Multipropósitos y Bodega de Tránsito para el almacenaje de granel agrícola del usuario GRAMOSA y GAVILÓN; TRANSUNISA registró una ocupación del 17%, en tanto que en el año anterior registró una ocupación de 15%, almacenó fertilizante ensacado y maíz amarillo; Tuxpan Port Terminal registró una ocupación del 5%, cifra menor en cinco puntos porcentuales respecto al año anterior en que registró un 10% de ocupación, almacenó rollos de acero; FR Terminales (tanques) alcanzó un 80% de utilización, cifra menor en dos puntos porcentuales a lo registrado en el año anterior que fue de 82%, esta variación obedece a que el desalojo del producto se realizó con mayor fluidez; las bodegas de Granelera Internacional de Tuxpam alcanzaron una ocupación del 68%, cifra inferior en dos puntos porcentuales en relación al 70% registrado en el año anterior, almacenó maíz amarillo, grano destilado, arroz y trigo; Andino Terminales México (tanques) presentó una ocupación del 64%, cifra superior en 21 puntos porcentuales respecto al año anterior que fue del 43%, recibió mayor cantidad de carga; Terminal Portuaria de Tuxpan (bodegas) alcanzó un 47% de ocupación, cifra inferior en 20 puntos porcentuales respecto al año anterior en que obtuvo un 67%, almacenó maíz amarillo, grano destilado y arroz; la terminal gasera de TOMZA (esferas) registró un 58% de ocupación, cifra inferior 6 puntos porcentuales respecto al 64% obtenido en el año anterior, esto debido a que almacenó menor cantidad de carga; la gasera TERMIGAS (esferas) registró 56% de ocupación, índice inferior en cinco puntos porcentuales a lo registrado en el año anterior igual a 61%, recibió mayor volumen de carga y el desalojo del producto se realizó eficientemente; Smart Pass (tanques) obtuvo un porcentaje de ocupación del 42%, cifra superior en dos puntos porcentuales en relación al 40% registrado en el año anterior, esta terminal recibió químicos y alcohol que principalmente se envió a la industria farmacéutica para la elaboración de gel antibacterial; PEMEX REFINACIÓN (tanques) alcanzó un 61% de utilización, cifra 32 puntos porcentuales menor con respecto a la ocupación registrada en el año anterior que fue de 64%, lo anterior debido a que redujo la recepción de combustible derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. (Anexo 8 pág. 182).

### II.2 Situación Financiera

El Activo Circulante muestra un decremento de $18,636.1 miles, representando una variación de 7.9 por ciento, en relación al ejercicio del 2019, este decremento fue generado por el retiro de patrimonio invertido en el mes de enero por $98.214.7 miles.

El Activo fijo refleja un decremento neto de $463.5 miles es decir un 0.2 por ciento mismo que se encuentra representado por el incremento de la depreciación y la adquisición de equipo de señalamiento marítimo.

El Pasivo Total refleja un decremento neto de $36,210.5 miles, es decir un 72.3 por ciento derivado principalmente por la provisión de ISR del ejercicio 2019 y la cancelación de la PTU no pagada de ejercicios anteriores.

El Capital Contable refleja un incremento de $17,741.9  miles, es decir, un 4.0 por ciento derivado de la utilidad generada en el presente ejercicio y a la  PTU no distribuida aplicada a resultado de ejercicios anteriores.

Adicionalmente se realizó un retiro al patrimonio invertido por $98,214.7.

(Anexo 9 página 183).

Cumplimiento y Morosidad de Clientes.- En cuanto al análisis de antigüedad de saldos se tiene un importe de $22,871.8 con una antigüedad de más de 90 días, de los cuales se registró una Reserva para cuentas incobrables por $ 21,154.4 el cual se integra por los adeudos de los siguientes clientes en orden de importancia:

- MK. Constructores, S.A. de C.V.

- Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V. (1)

- Pemex Logística

- Mexican Refers, S.A. de C.V

- Petro Ingeniería Marítima, S.A. de C.V.

- Agencia Laso de la Vega, S.A. de C.V. (1)

- Combustibles del Sureste de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

- Ambienta de México, S.A. de C.V.

- Elsa Aida Quintana Sosa.

- María Elizabeth Marquezx Mena

- Targa Fuels, S.A. de C.V.

- Corporativo Costa Afuera, S.A. de C. V.

- Jorge Antonio Adem.

- María De Los Ángeles Rodríguez Ramos.

- Recolectores de Desechos Contam. Marit. y Terrestres, S.A. de C.V.

- Supply Offshore Services

- Jorge Enrique Hernández González.

- Javier Reyes Contreras.

- Pemex Exploración y Producción

- Juan Ramón Ganem.

- Francisco Guillermo Baldemar González

- Gabriel González Casanova.

- Erasmo Mora Bernabe

Estos adeudos se encuentran en proceso jurídico o litigio (1). (Anexo 10, pág. 185).

Gestiones para la recuperación de la cartera de clientes y sus resultados.- La entidad, de forma ininterrumpida, continua llevando a cabo la aplicación de los Procedimientos para la facturación y cobro de cesión parcial de derechos y la prestación de servicios así como del procedimiento para la facturación y cobro por el uso de infraestructura portuaria; lo que permite llevar una cobranza más efectiva. Cabe mencionar que los expedientes por incumplimiento, son turnados a la Gerencia de Comercialización para que lleven a cabo las gestiones de cobranza vía judicial y extrajudicial.

Comparativo del Estado de Resultados correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2020 y  2019.

Los Ingresos por infraestructura y cesiones del periodo se ubicaron en $260,963.3 miles, cifra menor al mismo período del año anterior, en $32,179.7 miles, que representa el 10.9 por ciento,  debido a que se recibieron menos embarcaciones con respecto al mismo período del año anterior,  al pasar  de 937 en 2019 a 739 en 2020,  disminución que representa el 21.1 por ciento, debido a que se redujo el arribo de buques con contenedores, autos, granel agrícola y mineral y al bajo consumo de combustible en el centro del país, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19.

Los Costos de Operación del periodo se ubicaron en $138,701.4 miles, cifra menor al mismo período del año anterior, en $37,132.7 miles, es decir un 21.1 por ciento. La variación se debe principalmente al mayor gasto en mantenimiento de la infraestructura y al pago de la contraprestación al Gobierno Federal, por reducción en la tarifa al pasar del 6 por ciento al 1.282 por ciento, con respecto al mismo período del año anterior.

Los Gastos de Administración del periodo se ubicaron en $11,608.6 miles, cifra mayor a la del periodo anterior, en $1,496.0 miles, es decir un 14.8 por ciento. La variación se debe a la liquidación de personal y al reconocimiento de la valuación actuarial de beneficios a los empleados D-3, con respecto al 2019.

El Costo integral de financiamiento  del periodo ascendió a $12,719.9 cifra inferior a la del mismo periodo de 2019, en $4,844.9 miles, es decir un 27.6 por ciento, la variación se debe principalmente  a la obtención de menores rendimientos bancarios, por la reducción de las disponibilidades, por el retiro de patrimonio invertido en el mes de enero por $98.214.7 miles.

La Utilidad del Periodo es de $93,405.8  miles, lo que refleja un decremento de $2,671.4 miles, respecto al mismo período del año anterior y se debe principalmente a la disminución de los ingresos, a un mayor gasto de administración.

(Anexo 11 página 187).

Análisis Financiero.- Para efectos de la evaluación financiera de la entidad, se presentan los siguientes indicadores:

Liquidez.

1.- Prueba de Acido. La entidad cuenta con $17.3 pesos por cada peso de deuda.

2.-Periodo promedio de cobro a clientes.- Las cuentas por cobrar se recuperan cada 5.5 días.

Equilibrio.

1.- Apalancamiento. La deuda de la entidad representa un 3.0 por ciento del capital contable, por lo que se cuenta con $33.5 pesos de capital por cada peso de deuda.

2.- Deuda total al activo total. El pasivo total de la entidad representa el 2.9 por ciento del Activo Total que representado en pesos, se expresa que la entidad cuenta con $34.5  pesos de activo por cada peso de deuda.

3.- Activo fijo sobre el capital. Se cuenta con $1.8 pesos de capital contable por cada peso de Activo Fijo, lo que expresado en otra forma se dice que el 55.0% del capital contable está representado por el activo fijo.

En términos generales, todas las razones financieras, muestran un comportamiento adecuado de la entidad. (Anexo 12 página 188).

## Integración de programas y presupuesto

### III.1 Eficiencia en la capacitación de los ingresos

Informe programático-presupuestal y financiero al cuarto trimestre 2020. (Anexo 13 página 189).

Autorizado.- El presupuesto original fue comunicado mediante Oficio No.307-A.-3510 del 26 de diciembre de 2019, ascendiendo en ingresos a $301,333.9 miles, integrados de la siguiente manera: venta de servicios $297,333.9 miles, ingresos diversos $4,000.0 miles y una disponibilidad inicial de $115,098.6 miles, cabe aclarar que el presupuesto original, no incluye Subsidios o Transferencia de Gobierno Federal. En lo correspondiente al Egreso, el gasto corriente y de inversión física fue de $301,333.9 miles, distribuido de la siguiente manera: Servicios Personales $18,579.2 miles, Gastos Corrientes de Operación $281,774.7 miles y Otras erogaciones por $980.0  miles, teniendo una disponibilidad final de $115,098.6 miles. El presupuesto se consideró a nivel flujo de efectivo con recursos propios.

Primer Modificado.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 13 y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 92, 98 y 100 de su Reglamento; así como con la autorización del Consejo de Administración mediante el Acuerdo para Adecuaciones Internas número CA-CXXI-09 (08-XI-19), la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., solicitó adecuación presupuestaria, para realizar disminución de recursos del Capítulo 3000 Servicios Generales, por un importe de $20,750,354.0 de la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles, para ser asignados al Capítulo 6000 Obra Pública, al Proyecto 1909J2PX0003 “Ampliación de Vialidades de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Veracruz”, con la finalidad de atender las necesidades de acceso y salida del puerto y con ello tener una mayor fluidez en el tránsito del autotransporte de carga por el aumento de la amplitud de la vialidad, para proporcionar servicios más eficientes y oportunos en la operación del puerto. Cabe señalar que el movimiento presupuestal es de carácter no regularizable y no modifica las metas establecidas por la Entidad para el ejercicio fiscal 2020.

Segundo Modificado.- Con fundamento en el artículo 1, 13 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 92, 98 y 100 de su Reglamento, así como con autorización del Consejo de Administración, mediante acuerdo para Adecuaciones Presupuestarias Internas CA-CXXI-09 (08-XI-19) la API de Tuxpan, S.A. de C.V. solicita se autorice la actualización de la Disponibilidad Inicial conforme a lo reportado en los Estados Financieros Dictaminados al 31 de Diciembre de 2019 que es de $217,944,251.0; por lo que se adjunta copia del Estado de Situación Financiera Dictaminado, mismo que sirvió de base para la integración de la Cuenta Pública. Es importante mencionar que el movimiento es de carácter no regularizable y no modifica las metas establecidas por la entidad.

Tercer Modificado.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 13 y 58, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 92, 98 y 100 de su Reglamento; así como con la autorización del Consejo de Administración mediante el Acuerdo para Adecuaciones Internas número CACXXI-09 (08-XI-19), la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., solicita se autoricen los siguientes movimientos presupuestarios: Disminución de recursos del Capítulo 3000 Servicios generales, de la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos por $83,791,680.0, ya que se considera necesario priorizar el ejercicio del gasto en otras partidas, traspasándolos al Capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles al Proyecto 1909J2X0002 Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan, a las partidas 56201 Maquinaria y equipo industrial por $591,784.0 y la 56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico por $20,667,896.0, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones el señalamiento marítimo para garantizar la seguridad en la prestación de servicios en el arribo de embarcaciones; así mismo, al Capítulo 6000 de Obra pública, Proyecto 1909J2X0001 Dragado de Mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz 2019, a la partida 62602 Mantenimiento y rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas por $62,532,000.0, con la finalidad de atender las necesidades de desazolve para recuperar las dimensiones y profundidades del proyecto del canal de navegación, para evitar el riesgo de encallamiento, garantizando la operación del puerto y el calado oficial. Cabe mencionar que la API se compromete a dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, así como el artículo 14 del PEF 2020 referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, así como al Programa Maestro de Desarrollo Portuario. Este movimiento no generará presión de gasto, es de carácter no regularizable y no modifica las metas establecidas por la Entidad para el Ejercicio fiscal 2020.

Cuarto Modificado.- Con fundamento a lo establecido en los artículos 1, 13, 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 9, 92, 98 y 99 de su Reglamento, en la autorización del Consejo de Administración mediante Acuerdo para Adecuaciones Presupuestarias Externas CA-CXXI-08 (08-XI-19), en el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 23 de abril del 2020, así como en el oficio No. 307-A.-0789 emitido el 29 de abril de 2020 por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (API), solicita una reducción a su presupuesto autorizado de gasto de operación, a fin de dar cumplimiento a la fracción II del citado Decreto, por un monto de $36.3 millones. Es de señalar, que la API se compromete a dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, así como a lo establecido en el artículo 14 del Decreto de PEF 2020, referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria. Asimismo, dicho movimiento es de carácter no regularizable y no modifica el cumplimiento de las metas aprobadas para el presente ejercicio fiscal.

Quinto Modificado.- Con fundamento en los artículos 1, 13 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 9, 92 y 100 de su Reglamento y al Acuerdo de Consejo de Administración para Adecuaciones Presupuestarias Internas CA-CXXI-09 (08-XI-19), la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (API), solicita se autorice una reducción a las disponibilidades financieras por $98,214,650.0, derivado del pago del aprovechamiento efectuado a la TESOFE con fecha 10 de enero del 2020, de conformidad a lo establecido en el Oficio No.349-B-010 del 7 de enero de 2020, emitido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Ingresos de la Federación. Cabe mencionar que la API se compromete a dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, así como al artículo 14 del PEF 2020 referente a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria. La presente adecuación es de carácter no regularizable y no modifica el cumplimiento de las metas aprobadas para el presente ejercicio fiscal.

Sexto Modificado.-Con fundamento en los artículos 1, 13, 57, 58, 64, 65 fracciones III, IV y VI, y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 9, 92, 98, 100 y 103 de su Reglamento; ACUERDOS números CA-CXXI-09 (08-XI-19) y CA-CXXII-4 (24-II-2020) autorizados por el Consejo de Administración de la Entidad; así como en el oficio 307-A.-1282 de fecha 23 de julio de 2020, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., solicita movimientos presupuestarios compensados entre partidas del capítulo de Servicios Personales por $165,786.0. Cabe señalar que se cuenta con dictamen emitido por el Sistema de Control Presupuestario de los Servicios Personales mediante folio No. TAB-2020-9-J2X-2, en el cual se considera procedente la actualización del tabulador de sueldos y salarios para el personal operativo de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., con vigencia a partir del 1° de enero de 2020. Cabe mencionar que la API se compromete a dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019 y al artículo 14 del PEF 2020 referente a las Disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria; este movimiento presupuestario no generará presión de gasto, es de carácter regularizable y no modifica las metas establecidas por la Entidad para el Ejercicio fiscal 2020.

Séptimo Modificado.-Con fundamento en los artículos 1, 13 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 9, 92, 98 y 100 de su Reglamento; así como con la autorización del Consejo de Administración, mediante el acuerdo para Adecuaciones Internas número CA-CXXI-09 (08-XI-19), la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., solicita los siguientes movimientos presupuestarios: PRIMERO.- Traspaso compensado entre partidas del Capítulo Materiales y suministros, reduciendo la partida 25101 Productos químicos básicos por $38,247.0, debido a la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, no se realizaron actividades de simulacros, por lo que no hubo la necesidad de recargar los equipos extintores, generando disponibilidad de recursos en esta partida, los cuales serán reasignados a las partidas 21601 Material de limpieza por $20,000.0, con la finalidad de adquirir arco sanitizante para atender las medidas implementadas al interior de la entidad para contrarrestar la emergencia sanitaria originada por el virus Covid-19 y 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos por $18,247.0, con el fin de adquirir medicamentos, materiales e insumos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del virus Covid-19; SEGUNDO.- Reducción en el Capítulo de Servicios Generales por $37,166,305.0, en las partidas 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos por $2,750,000.0, 32303 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones por $1,948,921, la 32503 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos por $800,000.0, la 32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros por $2,274,000.0, la 33104 Otras asesorías para la operación de programas por $3,400,000.0, la 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos por $1,400,000.0, la 33501 Estudios e investigaciones por $15,100,000, la 34501 Seguros de bienes patrimoniales por $6,493,384, la 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos por $3,000,000, derivado de la disminución en la realización de diversas adquisiciones y servicios, la reprogramación de servicios y mantenimientos y a los ahorros obtenidos en: la licitación pública nacional consolidada del aseguramiento de los bienes patrimoniales, a la licitación pública consolidada de arrendamiento de vehículos, en la cual se obtuvieron mejores precios con respecto al contrato anterior, así como a la disminución de unidades del parque vehicular de la entidad, en la contratación para el avance de la implementación de la puesta en marcha del programa puerto sin papeles a través del sistema SOP, restricción de las contrataciones de capacitaciones presenciales, debido a la contingencia sanitaria por el virus Covid-19, reprogramándose las prioritarias por vía remota, sin afectar la operatividad y funcionamiento de la entidad, para asignarlos a las partidas 33605 Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades por $45,186.0, con el fin de cubrir la publicación de convocatorias de licitación pública por haberse declarado desiertas y la publicación de los estados financieros, la 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos por $271,897.0, para el pago de la contratación del mantenimiento administrativo del firewall para la seguridad de ataques cibernéticos y protección a los sistemas de información, la 39202 Otros impuestos y derechos por $36,822,205.0, para realizar el pago del impuesto sobre la renta (ISR ), debido a que el ISR anual del ejercicio 2019 no fue considerado en el presupuesto 2020, adicional a que el factor de utilidad para el ejercicio 2020 se incrementó del 0.2678 al 0.4142, la 39701 Erogaciones por pago de utilidades por $27,017.0, para cumplir con la obligación respecto al pago de PTU establecida en la ley Federal del Trabajo. Movimientos compensados en el Proyecto 1909J2X0002 Adquisiciones de equipo para Señalamiento Marítimo en Puerto Tuxpan, reduciendo la partida 56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico por $188,216.0, generados de los ahorros obtenidos en la licitación pública nacional para la adquisición de equipo para el señalamiento marítimo, para asignarlos a la 56201 Maquinaria y equipo industrial, con la finalidad de cubrir la adquisición del motor fuera de borda requerido para la supervisión del sistema integral de señalamiento marítimo (S.I.S.M.). Cabe mencionar que la API Tuxpan se compromete a dar cumplimiento  a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 19 de noviembre de 2019,  al Artículo 14 del PEF 2020,  referente a   las Disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria, a los lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el Diario oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, al  Programa Maestro de Desarrollo 2017-2022 y a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2020. Este movimiento presupuestario no generará presión de gasto, es de carácter no regularizable  y no modifica las metas establecidas  por la Entidad  para el ejercicio Fiscal  2020.

Octavo Modificado.- Con fundamento en los artículos 1, 13, 57, 58, 59, 64, 65 y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, 9, 92, 98, 99, 103 y 107 de su Reglamento; ACUERDO número CA-CXXI-08 (08-XI-19), autorizado por el Consejo de Administración de la Entidad, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., solicita autorización para llevar a cabo traspaso de recursos del Capítulo 3000 Servicios Generales, al 1000 Servicios Personales, por $3,547,610.0, como sigue: PRIMERO.- Reducción de recursos de las partidas 32303 Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones por $356,880.0, debido a los ahorros obtenidos en la ampliación al contrato plurianual consolidado con vigencia 2017-2020 del servicio de red privada de telecomunicaciones y la 34501 Seguro de bienes patrimoniales por $2,572,330.0, derivado de los ahorros obtenidos en la licitación pública consolidada del aseguramiento de los bienes patrimoniales con vigencia 2020-2021, asignándolos a las partidas 13104 Antigüedad por $79,304.0 y 15202 Pago de liquidaciones por $1,257,273.0, para la regularización de los pagos efectuados de las liquidaciones laborales del personal que causo baja durante el ejercicio 2020 y dar cumplimiento a lo establecido en la legislación laboral vigente y evitar posibles demandas laborales, la 13201 Primas de vacaciones y dominical por $25,365.0, con la finalidad de regularizar el pago efectuado de acuerdo a las obligaciones laborales de la Entidad, ya que por un error involuntario no se asignaron correctamente los recursos en el presupuesto, la 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año por $428,059.0, con la finalidad de regularizar el pago efectuado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 de la  Ley Federal del Trabajo y al Decreto emitido por el Ejecutivo Federal, que estableció las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, publicado el 4 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, ya que el pago considero la compensación garantizada, la 14103 Aportaciones al IMSS por $664,547.0, la 14202 Aportaciones al INFONAVIT por $356,222.0, la 14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro por $61,664.0, con la finalidad de regularizar el pago efectuado por estos conceptos de acuerdo a las obligaciones de la Entidad, originado por el pago retroactivo del 2019, aplicado en 2020, gasto que por un error involuntario no se programó en el presupuesto original, la 14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil por $47,176.0, para cubrir la prestación establecida en el Manual de Percepciones de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, debido a que las primas de seguros contratadas fueron mayores a las presupuestadas y la 15901 Otras prestaciones por $9,600.0 para cubrir las medidas de fin de año, dadas a conocer mediante oficio no. 307-A.-2300 del 26 de octubre de 2020, emitido por la Secretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SEGUNDO.- Reducción de recursos de la partida 34501 Seguro de bienes patrimoniales por $618,400.0, derivado de los ahorros obtenidos en la licitación pública consolidada del aseguramiento de los bienes patrimoniales con vigencia 2020-2021, asignándolos a las partidas 13104 antigüedad por $41,565.0 y 15202 Pago de liquidaciones por $576,835.0, para la regularización de los pagos efectuados de las liquidaciones laborales del personal que causó baja durante el ejercicio 2020 y dar cumplimiento a lo establecido en la legislación  laboral vigente y evitar posibles demandas laborales. Este movimiento se realiza en atención a lo señalado en el oficio 307-A.-3200 del 16 de diciembre 2020 y cuenta con el dictamen de autorización presupuestaria emitido mediante oficio No. 307-A.-3483 de fecha 30 de diciembre de 2020, ambos emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Cabe mencionar que la API Tuxpan se compromete a dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019, al artículo 14 del PEF 2020, referente a las Disposiciones de Austeridad y Disciplina Presupuestaria, a los Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal publicados en el DOF el 18 de septiembre de 2020, al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2017-2022.  Este movimiento no generará presión de gasto, es de carácter no regularizable y no modifica las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2020.

En el periodo enero diciembre  de 2020, el presupuesto se comportó de la siguiente manera:

(Anexo 14, Pag. 192).

Ingresos.- En uso de Infraestructura, se programaron ingresos por un monto de $214,747.5 miles, de los cuales se captaron $162,221.5 miles de pesos, lo que representa una disminución por $52,526.0 miles, lo que representa el 24.5 por ciento en relación con el presupuesto programado autorizado y se debe principalmente al menor número de buques recibidos que representan el 31.1%, se presupuestaron 1,074 y se recibieron 739, por la reducción en el arribo de buques de carga contenerizada y autos, así como  al  bajo consumo de combustible en el centro del país, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19.

Respecto de los contratos de cesión parcial de derechos y prestación de servicios, se programaron ingresos por este concepto por un monto de $82,586.4 miles de los cuales se captaron $97,511.0 miles, lo que representa un incremento de $14,924.6 miles de pesos es decir un 18.1 por ciento respecto de lo programado, debido principalmente a que se recibieron ingresos variables comprometidos de Compañía Terminal de Tuxpan (CTT), de Tuxpan Port Terminal (TPT) y al incremento de la contraprestación de Pemex Logística por modificación del área cedida.

Respecto de los productos financieros y otros, se programaron ingresos por este concepto por un monto de $4,000.0 miles, se captaron $19,690.0 miles distribuidos de la siguiente manera Productos Financieros $11,319.0 miles, recuperación de seguros $ 856.1, utilidad cambiaria por $1,376.8 y otros por $6,138.1 miles lo que representa un incremento de $15,690.0 miles con respecto de lo programado.

Cuadro resumen de efectividad en el ejercicio de los ingresos.

### III.2. Efectividad en el ejercicio de egresos.

Egresos.- En lo que se refiere al gasto corriente e inversión física, al cuarto trimestre de 2020, se comportó de la siguiente manera:

Servicios Personales. En este capítulo se ejercieron $21,028.9 miles, la variación del 5.0 por ciento  presenta los ahorros generados en las plazas vacantes.

Materiales y suministros. En este capítulo se ejercieron $1,208.6 miles, importe menor en un 54.3 por ciento en relación al presupuesto autorizado por $2,641.9 miles, la variación de $1,433.3 se debe a la aplicación de las medidas de austeridad implementadas para el presente ejercicio, en materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades, productos químicos,  combustibles y lubricantes y prendas de protección personal entre otras.

Servicios generales. En este capítulo se programaron recursos por un monto de $129,308.7 miles, de los cuales se ejercieron $117,098.8  miles, lo que representa un decremento de $12,209.9 miles correspondiente al 9.4 por ciento, la variación se presenta por la aplicación de las medidas de austeridad implementadas en servicio de energía eléctrica, arrendamiento de equipo de telecomunicaciones, arrendamiento de vehículos, otras asesorías para la operación de programas, servicios de informática, impresión y elaboración de material informativo, servicios de vigilancia, servicios bancarios y financieros y seguro de bienes patrimoniales entre otras, adicionalmente no se ejercieron los recursos de servicios de comunicación social y publicidad.

Mantenimiento de Instalaciones. En este rubro se programaron $6,473.3 miles, de los cuales se ejercieron $5,980.5 miles, generando un menor ejercicio del presupuesto por $492.8 miles, correspondiente al 7.6 por ciento con respecto a lo programado. La variación obedece principalmente a que se han realizado los mantenimientos atendiendo las necesidades prioritarias.

Otras Erogaciones. Al cuarto trimestre 2020, se programaron $1,007.0 miles, los cuales se ejercieron en su totalidad.

INVERSIÓN FÍSICA.

Originalmente no se programaron recursos en este rubro, se realizaron adecuaciones  presupuestarias, programándose un presupuesto al cuarto trimestre por $104,542.0 miles, distribuyéndose como sigue:

Para la adquisición de señalamiento marítimo se programaron $21,259.7 miles, de los cuales se ejercieron $16,180.0 miles, la variación de $5,079.7 miles que representa el 23.9 por ciento, debido a que no se adquirieron todos los activos programados, ya que algunas partidas se declararon desiertas, asimismo se obtuvieron ahorros en los bienes comprados.

Para obra pública se programaron recursos por $83,282.4 miles; para la realización del Proyecto “Ampliación de Vialidades de acceso al Recinto Portuario, casetas de control y obras complementarias, en el Puerto de Tuxpan, Veracruz”, se programaron $20,750.3 miles, no se ejercieron por las disposiciones de cierre del ejercicio presupuestal emitidas con fecha 5 de octubre por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, con Oficio no. 307-A.-2075, en el cual indican el 9 de octubre como fecha límite para la realización de contrataciones.

Para la realización del Dragado en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, se programaron $62,532.0 miles, de los cuales se ejercieron $43,308.1, con una variación de $19,223.9 miles que representa el 30.7 por ciento, debido a que no se logró realizar la segunda etapa del dragado por las disposiciones específicas de cierre del ejercicio 2020 de fecha 5 de octubre el cual establece como fecha límite de contrataciones el 9 de octubre.

Cuadro resumen efectividad en el ejercicio de egresos.

- Notas a los Estados Financieros.

De acuerdo al artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las notas de los Estados Financieros son parte integral de los mismos; las cuales revelan y proporcionan información adicional y suficiente que amplía los datos contenidos en los reportes, y da cumplimiento a las características que dicho artículo señala.

Para mayor referencia ver (Anexo 15, pág. 194)

Indicadores Estratégicos (Balance Scored Card), al 31 de diciembre de 2020.

ECONÓMICOS FINANCIEROS

RAZONES FINANCIERAS

INVERSIÓN - GENERACIÓN DE EMPLEOS

## Cumplimiento de la normatividad, programas y políticas generales, sectoriales e institucionales

### IV.1 Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP).

Mediante oficio número APITUX-DG-2942/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, se envía propuesta para modificación del PMDP 2017-2022.

Con oficio 7.3.-792/2020 de 20 de marzo de 2020, recibido por esta API de Tuxpan el 05 de octubre de 2020 la autorización de la modificación sustancial al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2017-2022.

Se está en espera del registro correspondiente, para que de manera consecuente para alinear el POA 2020.

Se presentaron al Comité de Planeación del Puerto para su aprobación las modificaciones menores y sustanciales al Programa Maestro de Desarrollo Portuario solicitadas en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, se está en espera de su envío a la Dirección General de Puertos para el registro correspondiente, para que de manera consecuente se modifique el Proyecto del POA 2021, ya que dicho programa debe encontrarse alineado al PMDP de esta entidad.

### IV.2 Acciones realizados en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos de las normas aplicables en la materia.

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- En el período que se informa (enero-diciembre 2020);

a.1) Evaluación en Materia de Transparencia. Para el ejercicio 2020, el resultado obtenido fue de 55%.

a.2) Índice de expedientes reservados. En el primer semestre del año 2020, no se clasificó información  como reservada bajo los supuestos señalados en el artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

a.3) En Materia de Capacitación. Esta Api Tuxpan se está capacitando en tiempo y forma para cuando el INAI emita la convocatoria para los refrendos de los dos certificados “Una Entidad 100% Capacitada en Materia de Transparencia” y “Un comité de Transparencia 100% Capacitado”.

a.4) La Entidad cumplió con la carga de información, correspondiente a Enero-Diciembre de 2020, de las fracciones que por su naturaleza de la misma les corresponde actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia, para dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en el artículo 70 a 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 a 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia Sesionó en 29 ocasiones, en donde se trataron asuntos relacionados con los siguientes temas:

b.1 Respuesta a solicitudes de información por contener información parcialmente reservada y/o confidencial e inexistencia de información.

b.2 Prórrogas.

c) En el periodo que se informa, se recibió un recurso de revisión RARA13307-20, el recurso sigue en trámite.

d) Cumplimiento de las solicitudes de información. En el periodo que se informa, se recibieron un total de 59 solicitudes de información;

| TIPO DE RESPUESTA | NÚMERO DE SOLICITUDES |
| --- | --- |
| Información disponible públicamente. | 0 |
| Entrega de la información en medio electrónico. | 56 |
| No es competencia de la Unidad de Enlace. | 1 |
| No se da trámite a la solicitud. | 0 |
| Inexistencia de la información solicitada. | 0 |
| Información Reservada o Confidencial. | 0 |
| Entrega de la Información por medio de copia fotostática | 0 |
| Notificación de pago. Notificación de Envió. Notificación lugar y fecha de entrega. | 0 2 0 |
| En espera de pago. | 0 |
| La solicitud no corresponde al marco de la ley. | 0 |

d.1 De las 59 solicitudes recibidas en el periodo enero - diciembre de 2020;

- 56 Fueron concluidas en su totalidad.

- 0 Desechadas por el INAI.

- 0 Prorroga

- 0 Tramite

### IV.3 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Privado.

Se presenta el ejercicio del presupuesto en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado para esta Entidad al 2020.

Con respecto a las actividades realizadas durante el período enero-diciembre de 2020, se informa que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sesionó conforme a lo establecido en su calendario, con objeto de dictaminar sobre la procedencia de adjudicación de los contratos, mediante los procedimientos legales correspondientes, obteniéndose los siguientes resultados.

Cálculo y determinación del porcentaje del 30 % al que se refiere el artículo 42 de la LAASSP.

Como se observa en la tabla, la suma de las adquisiciones realizadas al amparo del Art. 42 por $6 909,687, representa sólo el 6.91% del presupuesto anual autorizado, y el 9.33% respecto del ejercido en dicho período.

Así mismo, se informan los resultados generales de las contrataciones derivadas de las Licitaciones Públicas e Invitación a cuando menos Tres Personas, así como las realizadas de conformidad con los artículos 1, 41 y 42 de la LAASSP.

| ART. 1 ENTRE ENTIDADES | ART. 41 | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTO S/IVA | MONTO S/IVA | MONTO S/IVA | MONTO S/IVA | MONTO S/IVA |
| $2,598,969 | $25,265,835 | $39,276,522 | $2,476,859 | $4,432,828 |

Con referencia al cumplimiento de la obligación señalada en el artículo 40 de la ley,  los contratos formalizados al amparo del artículo 41, correspondientes al segundo semestre, fueron informados al OIC en la entidad, con los respectivos dictámenes que justifican la excepción a la Licitación pública, como se detalla a continuación:

- El mes de enero se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-323/2020 de fecha 05 de febrero de 2020

- El mes de febrero se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-559/2020 de fecha 02 de marzo de 2020

- El mes de marzo se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-805/2020 de fecha 31 de marzo de 2020

- El mes de abril se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-961/2020 de fecha 30 de abril de 2020

- El mes de mayo se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-1143/2020 de fecha 03 de junio de 2020

- El mes de junio se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-1145/2020 de fecha 07 de julio de 2020

- El mes de julio se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-1466/2020 de fecha 31 de julio de 2020

- El mes de agosto se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-1649/2020 de fecha 31 de agosto de 2020

- El mes de septiembre se informó  mediante oficio APITUX-GAFI- 1836/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020

- El mes de octubre se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-2043/2020 de fecha 30 de octubre de 2020

- El mes de noviembre se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-2258/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020

- El mes de diciembre se informó  mediante oficio APITUX-GAFI-2440/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020

APLICACIÓN DE PENAS, RESCISIONES DE CONTRATO O INCONFORMIDADES

Durante el período reportado, se aplicaron dos  penalizaciones a los contratos siguientes:

| N° Contrato | Objeto de contrato | Proveedor | Penalización |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mes | Importe | Concepto |
| APITUX-GAFI-S-18/2019 | Servicio de Seguridad y Vigilancia, | Centauro Integral de México, S.A. de C.V. | Agosto/ 2020 | $8,000 | Falta de servicio durante 16 días por falla de la lancha. |
| APITUX-GAFI-S-25/2020 | Adquisición de Equipos de Señalamiento Marítimo en el puerto de Tuxpan, Ver. | AOG Soluciones, S.A. de C.V. | Diciembre/2020 | $204,000 | Retraso en la entrega parcial de los bienes |

Del mismo modo se informa que durante el período que se reporta, no se realizaron rescisiones de contrato, y no  se recibió inconformidad alguna derivada de los procedimientos de contratación realizados por la Entidad.

Así mismo se informa que en los procesos de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios realizados por la entidad, se privilegió a la Licitación Pública, observando la normatividad existente en la materia e incorporándose la información de forma correcta en la plataforma Compranet.

### IV.4 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- Anexar el formato denominado “Cálculo y determinación del porcentaje del 30% a que se refiere el Art. 43 de la LOPSRM”.

- Informar el cumplimiento de la entidad al artículo 41 de la LOPSRM, la cual señala entre otros que, en los casos de excepciones  a la licitación pública, en los supuestos que prevé el artículo 42, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes enviara al OIC en la entidad, un informe de los contratos formalizados y un dictamen en el que se hará constar el análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. Mediante los siguientes oficios: Así como, la opinión del OIC sobre el informe en comento.

  - En cuanto a este punto se informa que todos los contratos formalizados durante el periodo enero-diciembre, se informó al OIC en la entidad con sus respectivos dictamines que justifica la excepción a la Licitación pública así como los análisis detallado de las propuesta técnica- económica de las contrataciones.

  - En cuanto a este punto se informa que se realizó un procedimiento de contratación bajo el ampara del artículo 42 XIV de la LOPSRM, mismo que se  informó al OIC en la entidad con sus respectivos dictamines que justifica la excepción a la Licitación pública, así mismo se anexó análisis detallado de la propuesta técnica- económica de la contratación.

Por otro lado se manifiesta que mediante los siguientes oficios, que se relacionan a continuación se informó al OIC las contrataciones de los dos párrafos que anteceden:

    - El mes de enero se informó mediante oficio núm. APITUX-GOIN-0337/2020 de fecha 06 de febrero del 2020.

    - El mes de febrero se informó mediante oficio núm. APITUX-GOIN-0571/2020 de fecha 03 de marzo del 2020

    - El mes de marzo se informó mediante oficio núm. APITUX-GOIN-0849/2020 de fecha 07 de abril del 2020

    - El mes de abril se informó mediante oficio núm. APITUX-GOIN-1001/2020 de fecha 07 de mayo del 2020

    - El mes de mayo se informó mediante oficio núm. APITUX-GOIN-1128/2020 de fecha 02 de junio del 2020

    - El mes de junio se informó mediante oficio núm. APITUX-GOIN-1320/2020 de fecha 03 de julio del 2020

    - Se informó el mes de julio mediante oficio núm. APITUX-GOIN-1516/2020 de fecha 07 de agosto del 2020.

    - Se informó el mes de agosto mediante oficio núm. APITUX-GOIN-1672/2020 de fecha 02 de septiembre del 2020.

    - Se informó el mes de septiembre mediante oficio núm. APITUX-GOIN-1854/2020 de fecha 02 de octubre del 2020

    - Se informó el mes de octubre mediante oficio núm. APITUX-GOI-2056/2020 de fecha 03 de noviembre del 2020.

    - Se informó el mes de noviembre mediante oficio núm. APITUX-GOI-2280/2020 de fecha 02 de diciembre del 2020.

    - Se informó el mes de diciembre mediante oficio núm. APITUX-GOI-004/2021 de fecha 04 de enero del 2020.

- Informar sobre el cumplimiento a la fracción XXI del artículo 31 de la LOPSRM, que indica que todas las convocatorias a las licitaciones públicas y en las invitaciones a cuando menos tres personas, establezcan el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deben incorporar en las obras o servicios a realizarse, presentando los avances del cumplimiento de esta disposición.

  - Se informa que en los procedimientos realizados durante el periodo de enero-diciembre, en cuanto a Licitación Pública Nacional,  se estableció el porcentaje del 10 y 20% de mano de obra local, y por adjudicación directa se estableció un porcentaje del 10% de mano de obra local, en apego a lo establecido en la fracción XXI del artículo 31 de la LOPSRM.

- Informar que las obras y servicios relacionados con las mismas que realizó la entidad, privilegio a la Licitación Pública, y observó la diversa normativa que existe en la materia, y que hizo uso adecuado de la plataforma Compranet.

  - Se informa que todos los procedimientos realizados durante el periodo de enero-diciembre se llevaron a cabo de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia,  mismos que fueron publicados y difundidos en  la plataforma Compranet, los cuales se describen a continuación:

Periodo Enero-Diciembre de 2020.

En materia de Obra Pública, Mantenimiento y Servicios Relacionados con la Obra, de lo más relevante se realizaron los siguientes procesos:

Licitación Pública Nacional artículos, 27 fracción I  y 30 fracción I de la LOPSRM

- “Estudio del comportamiento del río Tuxpan, proceso de cambio morfológico hidrodinámico derivado de la profundización del mismo, en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 3, 596,151.20 en un periodo de duración de diez meses. Con número de expediente 2060982 en la plataforma CompraNet.

- “Dragado de mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 44, 007,200.94 en un periodo de duración de un mes y medio. Con número de expediente 2110030 en la plataforma CompraNet.

- “Supervisión de apoyo incluyendo batimetrías para el control del dragado de mantenimiento en el puerto de Tuxpan, Ver.” por un monto de $ 642,649.71 en un periodo de duración de un mes y medio. Con número de expediente 2110042 en la plataforma CompraNet.

Adjudicación Directa, artículo 27 Fracción III Y 43 de la LOPSRM

- “Elaboración de estudio de evaluación socioeconómica en modalidad de análisis costo eficiencia del programa de dragado de mantenimiento 2021-2024, en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 250,000.00 en un periodo de duración de un mes. Con número de expediente 2077004 en la plataforma CompraNet.

- “Levantamiento topográfico de la ampliación de vialidad de acceso al Recinto Portuario, en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 139,466.79 en un periodo de duración de quince días. Con número de expediente 2077039 en la plataforma CompraNet.

- “Rehabilitación de pavimento hidráulico en vialidad de salida del Recinto Portuario, en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 485,917.24 en un periodo de duración de un mes. Con número de expediente 2082863 en la plataforma CompraNet.

- “Fondeo de boya direccional medidora de oleaje en la zona exterior del Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 101,935.82 en un periodo de duración de seis días. Con número de expediente 2083968 en la plataforma CompraNet.

- “Mantenimiento correctivo a planta de emergencia no. 2, del área operativa en el interior del Recinto Portuario, en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 114,949.66 en un periodo de duración de quince días. Con número de expediente 2083990 en la plataforma CompraNet.

- “Mantenimiento general a casetas de vigilancia de la unidad naval de protección portuaria núm. 14 de la SEMAR en el interior del Recinto Portuario, en el Puerto de Tuxpan, Ver.”, por un monto de $ 369,266.04 en un periodo de duración de un mes. Con número de expediente 2093058 en la plataforma CompraNet.

Adjudicación Directa, artículo 42 Fracción XIV De La LOPSRM

- “Análisis físico-químicos de agua y sedimento en el canal de navegación del puerto y en la zona de vertimiento No. II situada en la posición geográfica lat. 20°54’10’’ n y long. 97°12’16.50 w;  requeridos por la Secretaría de Marina-Armada de México para el cumplimiento a la autorización de vertimiento No. B.-893/2019, de fecha 08 de mayo de 2019 correspondiente a la obra; Dragado de construcción, mantenimiento y/o profundización del canal de navegación interior, exterior, dársena de ciaboga y dársena de maniobras en muelles; en el puerto de Tuxpan, Veracruz, México.”. por un monto de $ 1, 499,998.92 en un periodo de duración de un mes y medio. Con número de expediente 2125116 en la plataforma CompraNet.

Se anexa tabla del cumplimiento de los cesionarios: TUXPAN PORT TERMINAL, S.A. DE C.V. y COMPAÑÍA TERMINAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., para el ejercicio 2020.

### IV.5 Estructura orgánica, total de plazas autorizadas y ocupadas al periodo enero-diciembre 2020.

1) Estructura Orgánica.

La estructura orgánica de la Entidad se integra por 45 plazas autorizadas de carácter permanente: 21 de Mando y 24 Operativas, a la fecha del cierre del reporte se tienen 4 plazas vacantes, mismas que en cumplimiento a las disposiciones emitidas según oficio N° 307-A.-0736 de fecha 13 de abril de 2020, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, no fueron cubiertas de conformidad con el numeral 1 donde se establece que las dependencias, incluidas las entidades entre otros, no podrán iniciar nuevos procesos de contratación de plazas presupuestarias de carácter permanente a partir del 16 de abril de 2020.

Durante el periodo que se reporta, se tuvieron las siguientes plazas vacantes:

- Titular del Órgano Interno de Control, del 21 de marzo al 14 de abril de 2020.

- Subgerencia de Desarrollo de Mercado, del 19 de mayo de 2020 al 11 de noviembre de 2020.

- Cajero, a partir del 09 de junio de 2020.

- Jefe de Departamento de Tesorería, del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2020.

- Coordinador de Mantenimiento, a partir del 01 de octubre de 2020.

- Auditor, a partir del 03 de diciembre de 2020.

- Gerencia de Operaciones e Ingeniería, a partir del 16 de diciembre de 2020.

Toda vez que al 31 de diciembre de 2020 concluyó la vigencia de las disposiciones mencionadas, se realizarán las gestiones pertinentes para cubrir las plazas vacantes.

Por otra parte, mediante Oficios N° 307-A.-0633 de fecha 25 de marzo de 2020;  312.A.-01024 de fecha 08 de abril de 2020; 307-A.-1042 de fecha 22 de junio de 2020 y 312.A.-1623 de fecha 29 de junio de 2020, por conducto de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria le fueron autorizadas a la entidad, 4 plazas de mando de carácter eventual, que se detallan a continuación:

| 1 SEMESTRE 2020: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZA | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | VIGENCIA |
| Jefatura de Facturación y Control | Gerencia de Administración y Finanzas | 14-abr-2020 al 30-jun-2020 |
| Titular del Área de Quejas | Órgano Interno de Control | 02-feb-2020 al 30-jun-2020 |
| Titular del Área de Responsabilidades |  |  |
| Jefatura de Planeación | Gerencia de Comercialización |  |

| 2 SEMESTRE 2020: |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZA | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | VIGENCIA |
| Jefatura de Facturación y Control | Gerencia de Administración y Finanzas | 01-jul-2020-31-dic-2020 |
| Titular del Área de Quejas | Órgano Interno de Control |  |
| Titular del Área de Responsabilidades |  |  |
| Jefatura de Planeación | Gerencia de Comercialización | 15-jul-2020-31-dic-2020 |

| PLANTILLA AUTORIZADA | AUTORIZADO | OCUPADO |
| --- | --- | --- |
| Director General | 1 | 1 |
| Gerentes de Área | 3 | 3 |
| Titular del Órgano Interno de Control | 1 | 1 |
| Subgerentes/as de Área | 7 | 6 |
| Jefes/as de Departamento | 9 | 8 |
| Suma Personal de Mando Autorizado | 21 | 19 |
| Personal Operativo autorizado | 24 | 23 |
| TOTAL | 45 | 42 |
| PLANTILLA EVENTUAL | AUTORIZADO | OCUPADO |
| Personal de Mando Eventual | 4 | 4 |
| TOTAL | 4 | 4 |

2) Capacitación.

Capacitación.- Para cumplir con las obligaciones que en materia de capacitación y adiestramiento establece la Ley Federal del Trabajo, se tomaron los  60 cursos programados para este periodo, lo que representa un 100.00%, asistiendo 447 participantes los cursos más relevantes fueron:

1.-Reformas Fiscales 2020.

2.-Licitaciones y Contrataciones de las Obras Públicas en el Gobierno Federal Mexicano.

3.- Investigación de Mercado en Contrataciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

4.-Introducción a las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2015.

5.- Inducción a la Igualdad entre mujeres y hombres.

6.- Operación y Funcionalidad del Sipot: Procesos de carga, actualización y borrado de registros.

7.- ¿Cómo controlar mi estrés? Atención a trastornos de ansiedad.

8.-Todo sobre la prevención del COVID-19.

9.- Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público.

10.- Los Conflictos de Interés en el Ejercicio del Servicio Público.

11.- ¡Súmate al Protocolo!

12-Derechos Humanos y Salud.

| PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020. |  |  |  |  |  |  |  |
| CURSOS |  |  |  |  | % DE AVANCE |  | NUMERO DE PARTICIPANTES |
| AREA | N° | PROG. | EJEC. | PEND. |  |  |  |
|  | EMPLEADOS |  |  |  |  |  |  |
| OIC | 4 | 10 | 10 | 0 | 100% |  | 12 |
| GOIN | 21 | 6 | 6 | 0 | 100% |  | 8 |
| GAFI | 12 | 6 | 6 | 0 | 100% |  | 8 |
| GCOMER | 6 | 1 | 1 | 0 | 100% |  | 1 |
| GRUPAL |  | 37 | 37 | 0 | 100% |  | 418 |
| TOTALES |  | 60 | 60 | 0 | 100% |  | 447 |

El presupuesto programado en esta materia ascendió a $ 2, 747,130.00 (Dos millones setecientos cuarenta y siete mil ciento treinta pesos 00/100), al cual se le hizo una reducción considerable en cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, quedando un presupuesto modificado de: $198,240.00 (Ciento noventa y ocho mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), mismo que  derivado de la contingencia sanitaria por el COVID -19, se privilegió la capacitación en forma remota, en cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Federal para evitar la propagación del virus, ejerciéndose un presupuesto de $ 54,001.00 (Cincuenta y cuatro mil un pesos 00/100 M.N.), que representa un 27%, del mismo, obteniéndose un ahorro de $144,239.00 que representa el 73%  del presupuesto modificado autorizado para el rubro de capacitación.

La capacitación realizada de enero-diciembre ha impactado en la Entidad de la siguiente manera:

- Reforzar la comprensión de las diversas disposiciones fiscales que entraran en vigor y las vigentes, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los nuevos cambios del ejercicio 2020.

- Actualizar, desarrollar y reafirmar los conocimientos de carácter normativo en las Contrataciones Públicas.

- Reforzar el conocimiento con la finalidad de programar, planear, ejecutar y dar seguimiento exitoso a las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integral de acuerdo a los requisitos de las Normas de Gestión ISO vigentes, los requisitos de su organización, los requisitos del cliente y los propios de las partes interesadas relacionadas.

- Sensibilizar al personal, sobre las políticas públicas antidiscriminatorias que se formulan y adecuan, así como identificar las obligaciones y compromisos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

- Capacitar al personal, sobre la operación y funcionalidad de SIPOT, en cada una de las actividades que tiene los responsables de cargar, actualizar, borrar y respaldar la información relativa a las obligaciones de transparencia contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.

- Sensibilizar al personal, sobre las situaciones que desencadenan el estrés, y problemas de salud derivados de ello, con el propósito de conocer estrategias para afrontarlo y así tener una mejor relación con los demás.

- Capacitar y sensibilizar a los participantes, sobre los elementos teóricos y prácticos que permitan comprender que es la epidemia COVID-19, como limitar su propagación y contagio.

- Priorizar los principios de imparcialidad y objetividad al identificar y gestionar oportunamente los conflictos de intereses, conocer, prevenir y denunciar todo acto de corrupción y así mejorar los niveles de confianza, transparencia e integridad de la ciudadanía en las instituciones.

- Comprender las disposiciones del Protocolo, motivar y participar en la construcción de un ambiente laboral de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual en la Administración Pública Federal (APF).

- Capacitar al personal, partiendo del pleno reconocimiento de la salud como derecho humano.

| Indicador | Periodo de Medición |  | Referencia |  |  | 2020 |  |  | Variación % |  |  | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | Programado | Ejercido |  | Ejercido / programado | 2020/ 2019 |  |  |
| Programa de capacitación | Trimestral | 1o | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 2o | 24 | 25 |  | 25 | 25 |  | 100% | 104% |  |  |
| Cursos realizados |  | 3o | 16 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100% | 131% |  |  |
|  |  | 4o | 7 | 6 |  | 6 | 6 |  | 100% | 86% |  |  |

3) Pasivos Laborales y Contingencias al 31 de diciembre de 2020.

A la fecha la entidad no cuenta con ninguna demanda o litigio, por lo que al 31 de diciembre de 2020, no existen pasivos laborales.

4) Contrataciones de Servicios Profesionales por Honorarios.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, no se realizó la contratación de servicios profesionales por honorarios.

### IV.6 Cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

En el cuarto trimestre se continuaron aplicando las medidas de austeridad a diversas partidas del gasto, conforme a lo siguiente:

- Se aplicaron las medidas de austeridad a diversas partidas del gasto, mediante adecuación presupuestaria, para cumplimiento al Decreto publicado en el DOF el  23 de abril de 2020.

- Se limitó a la entidad a los mínimos indispensables en cuanto a materiales de oficina, el uso de las impresiones, cafetería, material de limpieza y artículos oficiales.

- Se tomó la medida de disminuir el parque vehicular, derivado de esta medida se obtuvieron ahorros en: arrendamiento de vehículos, se redujo el consumo de gasolina; así como el pago de otros impuestos y derechos de los mismos.

- La utilización de equipos de telecomunicación “WEBEX”, en Consejo de Administración, COCODI, capacitación, talleres y reuniones de diversas autoridades de la Coordinación General de Puertos efectuaron de forma remota, por lo que se tuvieron ahorros en las partidas de capacitación, pasajes y viáticos.

### IV.7 Del programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública Gubernamental 2019-2024

El avance de cumplimiento de los compromisos e indicadores asumidos de las Bases de Colaboración, que derivan del Programa Nacional de  Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, con fundamento en lo establecido en el artículo 61.

La integración de la información correspondiente al cuarto informe trimestral de 2020.

- Compromisos Cuarto Trimestre 2020.-

Con fecha 15 de enero de 2021, se dio cumplimiento al reporte de avance de los compromisos correspondientes al cierre del cuarto trimestre de 2020, como se muestra a continuación:

COMBATE A LA CORRUPCIÓN:

| INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables. |  |  |  |
| RAMO 09 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |
| Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |
| ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |
| Tema | Compromiso | Tipo de Respuesta | Avances en el cumplimiento |
| Combate a la corrupción | Promover y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la vigilancia de los recursos públicos federales, que contribuyan a la prevención de la corrupción. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Combate a la corrupción | Proponer al Comité de Control y Desempeño Institucional los acuerdos que permitan realizar el seguimiento trimestral de sus programas presupuestarios, a efecto de verificar su administración por resultados para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. | Acciones realizadas | Al Cuarto Trimestre 2020 |
|  |  |  | Al cuarto trimestre no se tienen acuerdos en el COCODI, relacionados con el seguimiento de las metas y programas presupuestarios. |
| Combate a la corrupción | Fortalecer la matriz de riesgos, con la incorporación de aquellos valorados con alto impacto y alta probabilidad de recurrencia, relacionados con incumplimiento de objetivos y metas, así como de posibles actos de corrupción en la ejecución de los programas presupuestarios. | Acciones realizadas | En esta Entidad se identificaron nuevos riesgos de alto impacto para la Matriz de Riesgos 2020 y 2021, sin embargo, no se materializó alguno de los riesgos que ya están identificados en la Matriz del Programa de Administración de Riesgos de la Entidad 2020. |
|  |  |  | Esta entidad mantuvo sus riesgos controlados gracias al seguimiento a las acciones de control durante el año. |
| Combate a la corrupción | A partir de la capacitación que brinde la SFP, el INAI y otras instituciones y organismos especializados, promover la impartición de cursos, así como el establecimiento de programas y acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y el lenguaje ciudadano, con objeto de garantizar el derecho de acceso a la información pública. | Acciones realizadas | Durante el ejercicio 2020, se dio seguimiento al Programa de Capacitación en colaboración con el INAI e Inmujeres se tomaron 60 cursos entre los que se destacan: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ética Púbica, entre otras y con la participación del 100% de la plantilla del personal de la Entidad. |
| Combate a la corrupción | Registrar en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones, cada una de las etapas de la ejecución de los contratos de compras con recursos federales, desde su formalización hasta la recepción y pago de los bienes y servicios, para eficientar su seguimiento. | Acciones realizadas | Saldo inicial del trimestre: |
|  |  |  | ° Núm. de contratos registrados en bitácora: 6. Porcentaje respecto del total de contratos: 100%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos en bitácora: $7,504,745.52 MXP. |
|  |  |  | En el año: |
|  |  |  | ° Núm. de contratos registrados en bitácora: 25. Porcentaje respecto del total de contratos: 100%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos en bitácora: $43,306,414.94MXP. |
|  |  |  | Desglose de los contratos en bitácora: |
|  |  |  | Adjudicación Directa |
|  |  |  | ° Núm. de contratos: 13. Porcentaje: 52.00.%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos: $5,894,208.83MXP. |
|  |  |  | Adjudicación Directa Consolidada |
|  |  |  | ° Núm. de contratos: 3. Porcentaje: 12.%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos: $4,683,994.20 MXP. |
|  |  |  | Invitación a cuando menos 3 personas |
|  |  |  | ° Núm. de contratos: 3. Porcentaje: 12.%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos: $1,360,459.00 MXP. |
|  |  |  | Licitación Pública Nacional |
|  |  |  | ° Núm. de contratos: 3. Porcentaje: 12.%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos: $17,115,330.00 MXP. |
|  |  |  | Licitación Pública Nacional Consolidada |
|  |  |  | ° Núm. de contratos: 3. Porcentaje: 12.%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos: $14,252,422.91 MXP. |
|  |  |  | Saldo final: |
|  |  |  | ° Núm. de contratos registrados en bitácora: 25. Porcentaje respecto del total de contratos: 100%. |
|  |  |  | ° Monto de los contratos en bitácora: $43,306,414.94MXP. |
| Combate a la corrupción | Promover el uso de la Plataforma de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción de la SFP. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Combate a la corrupción | Impulsar la implementación y el seguimiento de los compromisos derivados de Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto que contribuyan al bienestar del pueblo de México. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Combate a la corrupción | Reducir los riesgos de ineficacia en la gestión pública y la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |

COMBATE A LA IMPUNIDAD:

| INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables. |  |  |  |  |
| RAMO 09 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |
| Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |  |
| ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |  |
| Tema | Compromiso | Tipo de Respuesta |  | Avances en el cumplimiento |
| Combate a la impunidad | Difundir las posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras. | Sin respuesta |  |  |
| Combate a la impunidad | Instaurar estrategias de difusión, relacionadas con los objetivos de la verificación patrimonial a efecto de concientizar a las personas servidoras públicas respecto de la importancia de la manifestación de su patrimonio. | Acciones realizadas |  | Al cuarto cuarto trimestre en cumplimiento a la comunicación efectiva, en cumplimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, en específico a los compromisos de no impunidad, relativa a la difusión de la infografía relativa al artículo 36 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para verificación del patrimonio de los servidores públicos; así como la difusión: Yo declaro, tú declaras Declaramos todos. |
| Combate a la impunidad | Difundir las directrices y los principios que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas para salvaguardar la disciplina administrativa. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |  |
| Combate a la impunidad | Brindar capacitación por medio de las gestiones de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, sobre los elementos fundamentales del conflicto de intereses. | Acciones realizadas |  | Durante el año 2020 se capacitó al personal de la entidad en los siguientes temas: |
|  |  |  |  | - Los Conflictos de Intereses en el Ejercicio del Servicio Público. |
|  |  |  |  | Esta capacitación fue por parte del Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos de la Función Pública. |
|  |  |  |  | La Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público. |
|  |  |  |  | Esta capacitación fue por parte del Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos de la Función Pública. |
|  |  |  |  | Súmate al Protocolo. |
|  |  |  |  | Esta capacitación fue por parte del Sistema de Capacitación Virtual para los Servidores Públicos de la Función Pública. |
|  |  |  |  | Por parte de INMUJERES: |
|  |  |  |  | Medidas Igualdad para prevenir la discriminación, ABC de la Accesibilidad Web, Claves para la atención pública sin discriminación y el curso la Inducción a la Igualdad entre Hombres y Mujeres. |
|  |  |  |  | Por vía zoom se tomaron los siguientes cursos: |
|  |  |  |  | Consecuencias e Impacto de la Desigualdad entre Mujeres y Hombres" y al curso: curso "El Derecho de Defensa en el marco de la Ley de responsabilidades Administrativas". |
| Combate a la impunidad | Remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción, dentro de los 15 días naturales a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones en materia de contrataciones públicas, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |  |
| Combate a la impunidad | Difundir materiales de sensibilización sobre el tema de conflictos de intereses por medio de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses. | Acciones realizadas |  | - Durante los cuatro trimestres del año 2020 se mantuvo la difusión por medio de correos electrónicos por parte del CEPCI de la entidad, de infografías relativas al tema de "Conflictos de Intereses". |
| Combate a la impunidad | Proporcionar oportunamente a la autoridad investigadora correspondiente, y mediante el requerimiento respectivo, la información necesaria para la debida integración de los expedientes de investigación, en caso de una investigación administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas. | Acciones realizadas |  | Para esta periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. |
|  |  |  |  | De enero-marzo: 19 requerimientos y 19 atendidos en tiempo; |
|  |  |  |  | abril-junio: no hay requerimientos por la Pandemia Covid-19, suspensión de plazos y términos legales; |
|  |  |  |  | julio-septiembre: 26 requerimientos y 26 atendidos en tiempo>; |
|  |  |  |  | octubre-diciembre: 21 requerimientos y 17 atendidos en tiempo. |
| Combate a la impunidad | Asegurar que el personal adscrito a las áreas convocantes asista a la capacitación que proporcione la Secretaría de la Función Pública, en materia de procedimientos administrativos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |  |
| Combate a la impunidad | Denunciar o dar vista a la Secretaría de la Función Pública de los actos o hechos presuntamente constitutivos de infracciones a las disposiciones en materia de contrataciones públicas, que cometan los licitantes, proveedores o contratistas. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |  |
| Combate a la impunidad | Atender por medio de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses las solicitudes de asesoría y consultas sobre el tema de conflicto de intereses. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |  |

PROFESIONALIZACIÓN Y GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS HUMANOS:

| INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables. |  |  |  |
| RAMO 09 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |
| Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |
| ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |
| Tema | Compromiso | Tipo de Respuesta | Avances en el cumplimiento |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Proporcionar y difundir en la institución contenidos gráficos y audiovisuales, sobre los elementos fundamentales de la Nueva Ética Pública. | Acciones realizadas | Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se llevó Capacitación en los siguientes temas: |
|  |  |  | &#61558; Ética Pública: esta Capacitación se realizó en línea a través de la plataforma que proporciona el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). |
|  |  |  | &#61558; Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público |
|  |  |  | &#61558; Los Conflictos de Intereses en el ejercicio del Servicio Público. |
|  |  |  | &#61558; ¡Súmate al Protocolo! |
|  |  |  | Se realizaron labores de difusión a través de los correos electrónicos, donde se compartieron videos, cumpliendo con la comunicación efectiva sobre temas de sensibilización en temas de Ética. |
|  |  |  | Se realizó la difusión del Código de Ética, de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, así como del Protocolo de Actuación con perspectiva de género, para la investigación de quejas y denuncias, y los alertadores ciudadanos. |
|  |  |  | Se realizó la difusión, mediante banners e infografías en referencia a la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses, a través de la estrategia: "¡En 2020, yo declaro, tú declaras, declaramos todos!". |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Fortalecer la cobertura y operación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, como principales promotores de la Nueva Ética Pública. | Acciones realizadas | Durante el ejercicio 2020 se mantuvo debidamente integrado el Comité y se llevaron a cabo 4 sesiones ordinarias y una en el Comité. |
|  |  |  | En seguimiento a las actividades descritas en el PAT 2020 de la entidad, y dando cumplimiento al tema de capacitación y sensibilización: ° Sobre el tema de capacitación se enviaron por correo electrónico a los servidores públicos de la Entidad la invitación con la finalidad de que se tome el curso en línea: "Los Conflictos de intereses en el Ejercicio del Servicio Público", curso "Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público", y "Súmate al Protocolo". |
|  |  |  | ° Así mismo se invitó también a los cursos vía zoom "Consecuencias e Impacto de la Desigualdad entre Mujeres y Hombres" y al curso: curso "El Derecho de Defensa en el marco de la Ley de responsabilidades Administrativas". |
|  |  |  | ° También se participó en los cursos Medidas Igualdad para prevenir la discriminación, ABC de la Accesibilidad Web, Claves para la atención pública sin discriminación. Curso Inducción a la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Atención a denuncias en materia de ética: |
|  |  |  | ° Se realizó la difusión continua para dar a conocer al personal de la entidad, de la Plataforma de "Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción y el SIDEC Plataforma para quejas y denuncias. |
|  |  |  | °Se cargaron en el SSECCOE los formularios de los reportes correspondientes a los cuatro trimestres de Asesorías por parte del CEPCI. |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Profesionalizar a las personas servidoras públicas con base en el mérito, la perspectiva de género y políticas de fomento a la diversidad e inclusión. | Acciones realizadas | Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la Entidad se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones: |
|  |  |  | &#61558; Claves para la Atención Pública sin Discriminación: esta Capacitación se realizó en línea a través de la plataforma que proporciona El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (Conapred). |
|  |  |  | &#61558; El Abc de la Accesibilidad Web. |
|  |  |  | &#61558; Medidas Para la Igualdad en el Marco de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación. |
|  |  |  | &#61558; Inducción a la Igualdad entre Mujeres y Hombres |
|  |  |  | &#61558; ¡Súmate al Protocolo! |
|  |  |  | En los equipos de cómputo de los Servidores Públicos se colocaron salvapantallas con temas, sobe la Igualdad y no Discriminación. |
|  |  |  | Durante el mes de marzo 2020, y dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, vía correo electrónico se compartieron una serie de postales en alusión al tema. |
|  |  |  | Se realizó la difusión de diversas infografías sobre: Discriminación, Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, con la finalidad de sensibilizar y reconocer los diferentes tipos de conducta y los canales a seguir en caso de que estos tipos de conducta existan. |
|  |  |  | Estas actividades nos permiten los cumplimientos en: Programa de Capacitación y las Prácticas de Transformación. |
|  |  |  | Así mismo se aclara, que no nos aplica el Servicio Profesional de Carrera. |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Conformar y actualizar el inventario de normas internas y de procesos esenciales de la institución. | Acciones realizadas | Se informa que esta Entidad, durante el ejercicio 2020, se realizaron la actualización de 10 norma internas, siendo un total 18 normas. |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Proponer al Comité de Control y Desempeño Institucional los acuerdos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de funciones del servicio público. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Realizar el análisis de los procesos que permita la vinculación con su normatividad interna, la eliminación de actividades innecesarias y la incorporación de tecnologías de la información. | Acciones realizadas | Para el ejercicio 2020 de acuerdo a recomendaciones de la UGD se llevaron a cabo la recontratación de Bienes Informáticos sin cambios en los requerimientos de los mismos para quedar a la espera de apegarnos al consolidado en cuanto se encuentre disponible, se está elaborando un anexo técnico que nos permita contratar las mejores condiciones tecnológicas y económicas para la entidad en el siguiente ejercicio fiscal 2021, en el ejercico se tuvieron tres desarrollos sobre plataformas libres de licenciamiento que impactan a nuestras diferentes áreas las cuales se describen: |
|  |  |  | SIRECA (SIstema de REcuperación de CArtera) quedando en operación este sistema. |
|  |  |  | SICOPAC (SIstema de COntrol y PAgos de Contratos) que involucra a las áreas de Ingeniería y Finanzas el cual lleva un avance del 80%. |
|  |  |  | SICA (SIstema de Control de Accesos) que involucra al SAT, Operaciones y Protección portuaria mismo al que se le han realizado 2 actualizaciones de seguridad |
|  |  |  | 1) Registro y control de pólizas de unidades con notificación de vencimiento. |
|  |  |  | 2) Cambio de operaciones simples por transacciones y procedimientos almacenados para una mejor funcionalidad, el sistema se encuentra actualmente operando. |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Actualizar y registrar las estructuras organizacionales, contratos de honorarios y puestos eventuales, evitando la duplicidad de funciones y bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad. | Acciones realizadas | Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 en la Entidad: |
|  |  |  | No se realizaron contrataciones por Honorarios. |
|  |  |  | En referencia al personal de carácter eventual con fecha 06 de abril del año en curso, se recibió el oficio 307-A-.-0633 de fecha 25 de marzo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autoriza la contratación del primer semestre de 2020, y el oficio 7.1.0.3.-146/2020 de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, mediante el cual se autoriza la contratación del segundo semestre de 2020. |
|  |  |  | Se cuentan con 45 plazas autorizadas y con descriptivos de puestos y Manual de Organización, que permite conocer a cada uno de los Servidores Públicos las actividades que se deben de llevar a cabo de acuerdo el puesto ocupado., respetando el criterio de eficiencia. |
|  |  |  | Los salarios que se perciben son los que se encuentran en los Tabuladores Autorizados. |
|  |  |  | En todo momento se respeta la Austeridad, así mismo esta información es publicada en las diversas plataformas con lo cual se cumple en tema de transparencia. |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Analizar el impacto de las estructuras orgánicas en el cumplimiento de sus objetivos y resultados institucionales. | Acciones realizadas | La Entidad, se enfrenta día a día con un entorno cambiante, pero por otra parte tiene su forma particular de trabajar, y cuenta con su estructura orgánica que le ayuda en el cumplimiento de los objetivos, como resultado tenemos una organización productiva. |
|  |  |  | La Entidad, está abierta al cambio con la finalidad de satisfacer las necesidades, actualmente la estructura orgánica, se encuentra ordenada por áreas diversas áreas administrativas, con los canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. |
|  |  |  | El Manual de Organización, se encuentra actualizado. |
|  |  |  | Durante el 1° trimestre de 2020, en la Entidad se llevó a cabo la actualización de Manual de Organización |
| Profesionalización y gestión eficiente de Recursos Humanos | Desarrollar acciones de simplificación y mejora en los procesos sustantivos y las normas internas para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |

COMPROMISO USO DE BIENES:

| INFORME DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR INSTITUCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A continuación se presenta la descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento de los compromisos aplicables. |  |  |  |
| RAMO 09 Comunicaciones y Transportes |  |  |  |
| Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |
| ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |  |  |  |
| Tema | Compromiso | Tipo de Respuesta | Avances en el cumplimiento |
| Uso de Bienes | Garantizar que los inmuebles de su competencia cuenten con el (los) dictamen (es) valuatorio (s) actualizado (s). | Acciones realizadas | Durante el ejercicio 2020, se reporta el listado que incluya el total de inmuebles que le competen de la entidad, señalando cuáles ya cuentan con el dictamen valuatorio actualizado. |
|  |  |  | De conformidad con el artículo 37 fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales, la Secretaria de Hacienda y Crédito ¨Público tiene a su cargo el inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, que la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V; cuenta el Registro Federal Inmobiliario (AFI) 30 8613 1., y cuenta con tres cédulas de inventario, que a continuación se describen: |
|  |  |  | RFI 30-8614-0 Caseta de vigilancia |
|  |  |  | RFI 30-8612-2 Recinto portuario |
|  |  |  | RFI 30-8612-3 Faro de recalada. |
|  |  |  | En cumplimiento al artículo 32 de la LGBN, la entidad cuenta que el Responsable Inmobiliario (RI), la Gerente de Administración y Finanzas, la C.P.A. María Elena Pérez Flores, que tiene el cargo correspondiente. |
| Uso de Bienes | Realizar las acciones necesarias para obtener la información y documentación relativa a la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles de su competencia, y remitirla o capturarla en el SIPIFP para efecto de la integración del sistema de información inmobiliaria federal y paraestatal. | Acciones realizadas | Durante el ejercicio 2020, los bienes inmuebles propiedad de la entidad, su información se encuentra en proceso de actualización. |
| Uso de Bienes | Ejecutar acciones de regularización jurídica, así como llevar a cabo las acciones legales o administrativas para recuperar los inmuebles y/o espacios ocupados irregularmente. | Acciones realizadas | Se informa que durante ejercicio 2020, la entidad no tuvo problemas jurídicos ni legales con los bienes inmuebles de su propiedad. |
|  |  |  | Los Bienes inmuebles se encuentran debidamente identificados y se cuenta con cédulas de inventario actualizadas en donde se consigna el RFI. |
|  |  |  | Se notifica que, se está llevando a cabo las actualizaciones en los campos de "Superficie de Terreno" y "Superficie de Construida", respecto a los bienes inmuebles identificados con los RFI´: 30-8614-0 denominado "Caseta de vigilancia de las obras de protección y del RFI: 30-8613-1 denominado Faro de recalada. |
|  |  |  | Queda pendiente de realizar la modificación al bien inmueble identificado con el RFI 30-8612-2 Recinto Portuario. INAABIN, solicita plano para su validación. |
| Uso de Bienes | Presentar en el Comité de Control y Desempeño Institucional de las dependencias y entidades el inventario actualizado de los bienes inmuebles, su situación jurídica, el registro catastral y contable, su aseguramiento, así como su uso y aprovechamiento. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Uso de Bienes | Priorizar el uso y aprovechamiento de inmuebles y espacios disponibles, para satisfacer los requerimientos de arrendamiento de la dependencia o entidad. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Uso de Bienes | Mantener actualizada la normatividad interna, aplicando las acciones correspondientes a la conservación y mantenimiento de los bienes inmuebles bajo su responsabilidad, coadyuvando a preservar el Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |
| Uso de Bienes | Garantizar el cumplimiento de las acciones orientadas a lograr el óptimo aprovechamiento de los inmuebles en uso, incluidas la inspección y vigilancia, del uso y ocupación así como la entrega de los inmuebles o áreas no utilizadas. | Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar |  |

- Indicadores Cuarto Trimestre_2020:

| REPORTE DE INDICADORES POR INSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En este apartado se integra la información del avance de los indicadores, de acuerdo con su frecuencia de medición y la aplicabilidad de los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. 1 Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones | Mide la proporción de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones | (Total de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones / Universo de contratos)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| CompraNet. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS). | Eficacia | Constante | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Total de contratos registrados en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones ( Variable1 ) |  | Universo de contratos ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 100.00% | Se reporta valor |
| II. 2 Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de atención de acuerdos de los COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios | Mide el porcentaje de atención de los acuerdos aprobados en COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios | (Acuerdos atendidos relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios / Acuerdos aprobados en la sesión del COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Actas de sesión de los COCODI | Eficacia | Ascendente | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Acuerdos atendidos relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios ( Variable1 ) |  | Acuerdos aprobados en la sesión del COCODI relacionados con el seguimiento de las metas de los programas presupuestarios ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |  |  | % | Sin información a reportar en el periodo |
| II. 1 Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de difusión de posibles faltas administrativas que pueden cometer las personas servidoras públicas y las sanciones a que se pueden hacer acreedoras | Mide el número de comunicados emitidos por las dependencias y entidades para difundir las faltas y sanciones en materia administrativa | (Número de comunicados emitidos / Número total de comunicados programados)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de comunicados emitidos | Eficacia | Constante | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Número de comunicados emitidos ( Variable1 ) |  | Número total de comunicados programados ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 100.00% | Se reporta valor |
| II. 2 Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficacia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflictos de intereses | Expresa el porcentaje de asesorías y consultas en materia de conflictos de intereses brindadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, CEPCI, del correspondiente organismo público, durante el trimestre de referencia, respecto al total de asesorías y consultas que sobre dicha materia son requeridas a éstos, en el mismo periodo de referencia | (Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se presentaron / Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses solicitadas al CEPCI en el periodo)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Formularios de estadística de asesorías brindadas por el CEPCI, que éste incorpore al SSECCOE | Eficacia | Constante | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses atendidas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, CEPCI, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha en que se presentaron ( Variable1 ) |  | Número de asesorías y consultas en materia de Conflictos de Intereses solicitadas al CEPCI en el periodo ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |  |  | % | Sin respuesta |
| II. 3 Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de denuncias remitidas a los titulares de las áreas de quejas de los OIC o a la SFP dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas | Porcentaje de denuncias remitidas dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas | (Denuncias remitidas dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas, en el periodo / Denuncias remitidas en el periodo)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de denuncias remitidas | Eficacia | Ascendente | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Denuncias remitidas dentro de los 15 días naturales, a partir de que se tenga conocimiento de la presunta infracción a la normatividad en materia de contrataciones públicas, en el periodo ( Variable1 ) |  | Denuncias remitidas en el periodo ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |  |  | % | Sin respuesta |
| II. 2 Cociente de Recomposición del Gasto Programable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Cociente de Recomposición del Gasto Programable | Mide el monto ejercido de la inversión presupuestaria respecto del gasto corriente | (Monto ejercido del Gasto de Inversión del año i / Monto ejercido de Gasto Corriente del año i)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes trimestrales | Eficacia | Ascendente | Anual |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Monto ejercido del Gasto de Inversión del año i ( Variable1 ) |  | Monto ejercido de Gasto Corriente del año i ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 59560130 |  | 265001895 |  |  |  | 22.48% | Se reporta valor |
| II. 3 Cociente de Impacto de los Servicios Personales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Cociente de Impacto de los Servicios Personales | Mide el monto ejercido del rubro de servicios personales respecto del gasto programable | (Monto ejercido del rubro de Servicios Personales del año i / Monto ejercido del rubro de Gasto Programable del año i)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Informes trimestrales | Eficacia | Descendente | Anual |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Monto ejercido del rubro de Servicios Personales del año i ( Variable1 ) |  | Monto ejercido del rubro de Gasto Programable del año i ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 20524110.7 |  | 205252450.7 |  |  |  | 10.00% | Se reporta valor |
| II. 1 Instituciones con estructuras orgánicas con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituciones con estructuras orgánicas con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad | Mide la existencia de organizaciones adecuadas para el logro de resultados institucionales, bajo criterios de eficiencia, transparencia y austeridad | (Número de estructuras orgánicas, aprobadas y registradas, en la SFP, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, así como evitando la duplicidad de funciones / Total de estructuras orgánicas solicitadas a la SFP para aprobación y registro con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, así como evitando la duplicidad de funciones)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| RH Net | Eficacia | Constante | Anual |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Número de estructuras orgánicas, aprobadas y registradas, en la SFP, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, así como evitando la duplicidad de funciones ( Variable1 ) |  | Total de estructuras orgánicas solicitadas a la SFP para aprobación y registro con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, así como evitando la duplicidad de funciones ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 100.00% | Se reporta valor |
| II. 2 Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador de fomento a la Nueva Ética Pública | Refleja el porcentaje de acciones realizadas por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, CEPCI, durante el trimestre de referencia, respecto al total de acciones que se establecieron en el Programa Anual de Trabajo del mismo, para ser llevadas a cabo en dicho periodo | (Número de acciones realizadas por el CEPCI / Número de acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportes del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de los CEPCI (SSECCOE). | Eficacia | Constante | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Número de acciones realizadas por el CEPCI ( Variable1 ) |  | Número de acciones comprometidas en el Programa Anual de Trabajo del CEPCI ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 23 |  | 23 |  |  |  | 100.00% | Se reporta valor |
| II. 3 Índice de simplificación de procesos y normatividad interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Índice de simplificación de procesos y normatividad interna | Mide el desarrollo de acciones de la dependencia o entidad para actualizar el inventario de su normativa vigente y simplificar sus procesos sustantivos | [(Número de normas internas actualizadas en inventarios / Número total de normas registradas en el inventario por las instituciones) + (Número de procesos esenciales con acciones de simplificación realizadas / Número de procesos esenciales registrados en inventario)] / 2 | Índice |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal/ Herramienta para el registro del inventario de procesos (disponible en SANI-SFP y con el OIC) | Eficacia | Ascendente | Trimestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Número de normas internas actualizadas en inventarios ( Variable1 ) |  | Número total de normas registradas en el inventario por las instituciones ( Variable2 ) |  | Número de procesos esenciales con acciones de simplificación realizadas ( Variable3 ) | Número de procesos esenciales registrados en inventario ( Variable4 ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 10 |  | 18 |  | 10 | 18 | 0.56 | Se reporta valor |
| II. 1 Participación activa para conducir eficientemente la Política Inmobiliaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Participación activa para conducir eficientemente la Política Inmobiliaria | Mide la cantidad de acciones, altas, bajas, actualizaciones de información, que las dependencias realizan por medio de su Responsable Inmobiliario en el Sistema de Información del Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. | (Cantidad de acciones realizadas en el periodo / Número de inmuebles administrados por la dependencia o entidad)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. | Eficacia | Ascendente | Semestral |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Cantidad de acciones realizadas en el periodo ( Variable1 ) |  | Número de inmuebles administrados por la dependencia o entidad ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |  |  | % | Sin respuesta |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  |  |  |  |  |  |  | % | Sin respuesta |
| II. 3 Inmuebles administrados con dictamen valuatorio actualizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INDICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Descripción general | Método de Cálculo | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |
| Inmuebles administrados con dictamen valuatorio actualizado | Mide el número de inmuebles que cuentan con dictámenes valuatorios actualizados como lo marca la normatividad aplicable | (Número de inmuebles con dictamen valuatorio actualizado / Número de inmuebles administrados por la dependencia o entidad)*100 | Porcentaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Medio de verificación | Dimensión | Sentido | Frecuencia de medición |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. | Eficacia | Ascendente | Anual |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramo | Dependencia o Entidad |  | Número de inmuebles con dictamen valuatorio actualizado ( Variable1 ) |  | Número de inmuebles administrados por la dependencia o entidad ( Variable2 ) |  | ( N/A ) | ( N/A ) |  | Tipo de Respuesta |
| Comunicaciones y Transportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 100.00% | Se reporta valor |
| 9 | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 100.00% | Se reporta valor |

A continuación se enumeran algunas de las problemáticas que surgieron para el cumplimiento de los compromisos e indicadores de este trimestre:

- Se careció de material para el cumplimiento del Compromiso no Impunidad 3, para realizar la difusión las directrices y principios que establece la Ley General de Responsabilidades, en general todos aquellos compromisos que las actividades eran de difundir.

- No se contó con material para la difusión y sensibilización sobre los temas de Conflictos de intereses para el Compromiso No Impunidad 6; es importante mencionar, que calendario de las actividades en el PAT_2020 y tablero del CEPCI, no coincide con el Compromiso Recursos Humanos 1, por lo tanto se tiene incumplimiento con para este compromiso.

- En todas aquellas actividades en que las acciones son de difundir y sensibilizar, no se contó con material para dichas actividades.

Es importante mencionar, que las acciones de incumplimiento en la información han sido generadas por el virus SAR-COV2 (COVID-2019); sin embargo, esta entidad para este segundo trimestre, se tuvo el acompañamiento del titular del OIC, para cumplir con más compromiso e indicadores.

### IV.8 Del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF del 23 de abril de 2020.

Avance de cumplimiento del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración Pública Federal.

En cumplimiento al Decreto publicado en el D.O.F. el 23 de abril de 2020, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., realizó una adecuación presupuestaria en el módulo MAPE por $ 36,332.0 miles de pesos, tomando en cuenta los compromisos prioritarios y que no generaran riesgo para la operación de la Entidad. Se muestra en la tabla siguiente, el ejercicio del presupuesto con relación al modificado respetando las medidas de austeridad republicana.

V. Asuntos relevantes a destacar.

No se tienen asuntos relevantes que destacar.

VI. Los demás que se consideren procedente.

Nada que informar.

ANEXOS

## 1.- Copia de las Actas firmadas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias efectuadas en el periodo enero-diciembre de 2020.

Centésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

## 2.- Incorporación de imagen de la Certificación de quórum y de los oficios de acreditación de los Integrantes del Órgano de Gobierno, Propietarios, Suplentes y los acreditados por única vez que asistieron a las sesiones, así como la designación del Comisario Publico Propietario y del Suplente

CERTIFICACIÓN DE QUÓRUM

(enero-diciembre)

OFICIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO, PROPIETARIOS, SUPLENTES Y LOS ACREDITADOS POR ÚNICA VEZ QUE ASISTIERON A LAS SESIONES

Centésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

Designación del LIC. ROMÁN ROMÁN CASTRO como Comisario Público Propietario para esta Entidad y oficio de designación del comisario publico suplente Lic. Juan Gabriel Sánchez Vázquez

## 3. Concesiones, Permisos y Autorizaciones.

Anexo 3

Relación de contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

| Nº | Cesionario | Objeto del contrato | N° Contrato, Prórroga o Convenio Modificatorio |  | Fecha de Registro o en que tomó nota la SCT | Superficie m2 | Vigencia |  | Ingresos facturados (miles $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Contratos firmados al amparo de un título de concesión otorgado por la SCT antes de la publicación de la Ley de Puertos.

| 1 | Terminal Portuaria de Tuxpan, S.A de C.V. (Antes Transferencias Graneleras, S. A. de C. V.) | Terminal marítima especializada para el manejo y almacenaje de gráneles agrícolas. | APITUX01-047/07 APITUX01-047/07.M1 | 24/Jul/07 03/Dic/12 | 25,960.84 | 20 años | 01/Abr/07 a 31/Mar/27 | 4,012.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Contratos firmados entre la publicación de la Ley de Puertos y la constitución de API.

| 2 | Compañía Terminal de Tuxpan, S. A. de C. V. | Terminal marítima especializada, principalmente para el almacenaje y manejo de productos sólidos y líquidos a granel. | APITUX01-013/98 APITUX01-013/98.M1 APITUX01-013/98.M2 APITUX01-013/98.M3 | 18/Dic/98 25/Abr/00 19/Dic/02 20/Dic/17 | 39,510.37 | 20 años | 01/Ene/98 a 31/Dic/37 | Cesión 5,427.20 PREST.SER 5,289.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Granelera Internacional de Tuxpam, S. A. de C. V. | Terminal marítima especializada principalmente para el almacenaje y manejo de productos agrícolas a granel, materia primas subproductos y equipo necesario para su manejo y transformación. | APITUX01-011.98 APITUX01-011.98.M1 APITUX01-01.98.M1 APITUX01.011.98.M3.P1 | 25/Jun/98 23/Sep./03 05/Dic/05 29/Mar/18 | 37,774.54 | 20 años | 01/Ene/98 a 31/Dic/37 | Cesión 5,872.74 Prestación de Servicios 520.03 |

Contratos firmados directamente (ya sea por asignación directa o por licitación).

| 4 | Terminales Marítimas Transunisa, S. A. de C. V. | Terminal de uso particular especializada para el manejo de carga en general, carga, descarga y manejo de fluidos energéticos y otros fluidos, así como el manejo de contenedores y productos agrícolas a granel. |  | APITUX01-015/99 APITUX01-015/99.M1.P1 | 15/Ene/99 28/Ene/16 | 18,400 | 20 años | 04/Ene/99 a 29/Oct/35 | Cesión 2,882.10 PREST. SERV. 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pemex Logística (antes Pemex Refinación) | Terminal de productos petrolíferos y derivados del petróleo. |  | APITUX01-017/99 APITUX01-017/99.M1 APITUX01-017/99.M2.P1. | 29/Oct/99 21/Sep/01 11/Oct/2019 | 36,590.58 | 20 años | 08/Oct/99 a 07/Oct/39 | 5,707.33 |
| 6 | Andino Terminales México, S. A. de C. V. (Antes Exxonmobil México, S.A. de C.V.) | Terminal marítima especializada de uso particular para el manejo y almacenamiento de todo tipo de productos derivados de la petroquímica y del petróleo en general, incluyendo aceites, productos químicos y grasas lubricantes. |  | APITUX01-019/00 APITUX01-019/00.M1 APITUX01-019/00.M2.P2 | 18/Dic/00 19/Jul/17 13/Abr/20 | 13,096.00 | 22 años | 05/Jul/00 a 04/Jul/22 05/Jul/20 a 04/Jul/42 | Cesión 1,278.42 Prestación de Servicios 261.60 |
| 7 | Terminal Marítima de Tuxpan, S. A. de C. V. | Muelle de uso particular tipo marginal para el almacenamiento y manejo de carga general y Contenerizada. |  | APITUX01-056/09 APITUX01-056/09.M1 | 02/Jul/09 12/Dic/14 | 29,109.68 | 12 años | 26/May/09 a 25/May/21 | 9,854.20 |
| 8 | Ma. de Lourdes García Elizondo | Estación para el suministro de combustibles. |  | APITUX01-022/00 APITUX01-022/00.M1 APITUX01-022/00. M1.P1 | 23/Nov/00 11/Jun/01 28/Jul/10 | 485.50 | 10 años 15 años | 13/Nov/00 a 12/Nov/25 | Cesión 53.81 Prestación de Servicios 53.35 |
| 9 | Combustibles de Tuxpan, S. A. de C. V. | Estación para el suministro de combustibles. |  | APITUX01-024/01 APITUX01-024/01.P1 | 20/Feb/01 07/Jul/10 | 611.00 | 10 años 10 años | 23/Ene/01 a 22/Ene/21 | Cesión 34.37 Prest. Serv. 28.76 |
| 10 | Gasolinera Marina Foy Tampamachoco, S. A. de C. V. | Estación para el suministro de combustibles. |  | APITUX01-031/03 APITUX01-031/03.P1 | 08/May/03 22/Ene/13 | 1,021.60 | 10 años 10 años | 01/Ene/03 a 31/Dic/22 | Cesión 111.46 Prest Serv. 47.10 |
| 11 | FR Terminales, S.A. de C.V. (antes Fenoresinas) | Almacenamiento, manejo, envase y embarque de productos químicos. |  | APITUX01-026/01 APITUX01-026/01.M1 APITUX01-026/01.M2.P1 APITUX01-026-M2.P1 } | 08/Oct/01 19/Ago/13 07/Mar/18 | 18,695.32 | 20 años | 28/Sep/01 a 27/Sep/41 | 1,817.18 |
| 12 | Construcciones y Equipos Latinoamericanos, S.A. de C.V. |  | Construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas, así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones. | APITUX01-040/04 | 17/Mar/04 | 16,720.00 | 20 años | 17/Oct/03 a 16/Oct/23 | 1,493.38 |
| 13 | Pemex, Exploración y Producción. |  | Exploración y explotación del petróleo y gas natural, su transporte y almacenamiento en terminales y comercialización. | APITUX01-039/04 | 01/Mar/04 | 15,221.595 | 20 años | 01/Ene/04 a 31/Dic/23 | 880.82 |
| 14 | Operadora CICSA S.A. de C.V (Antes Swecomex, S.A. de C.V.) |  | Terminal para el desarrollo, construcción y mantenimiento de plataformas petroleras marítimas o terrestres y de los equipos complementarios a las mismas; así como para la reparación, mantenimiento y atraque de embarcaciones. | APITUX01-041/05 APITUX0-041/05.M1 | 05/Dic/05 03/Jun/10 | 26,868.32 | 20 años | 01/Ene/05 a 31/Dic/24 | 1,396.33 |
| 15 | Termigas S.A. de C.V. |  | Construir, usar y aprovechar un muelle para la operación de carga-descarga de buques especializados, para el transporte de gas L.P. y/o hidrocarburos. | APITUX01-065/10 | 11/Oct/10 | 16,213.49 | 20 años | 01/Oct/10 a 30/Sep/30 | 5,255.56 |
| 16 | Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C. V. |  | Terminal de uso particular para el manejo, transportación y almacenamiento de gas licuado de petróleo. | APITUX01-051/08 APITUX01-051/08.M1 | 01/Ago/08 02/Feb/11 | 131,898 | 20 años | 01/Ago/08 a 31/Jul/28 | 1,878.59 |
| 17 | Smart Pass, S.A. de C.V. |  | Instalación portuaria especializada de uso público, para la recepción, manejo y almacenaje de fluidos. | APITUX01-049/08 | 30/Ene/08 | 6,000.00 | 20 años | 05/May/08 a 04/May/28 | 1,192.57 |
| 18 | Tomas Patricio Braniff Suiniaga |  | Atracadero de uso particular. | APITUX01-066-10 APITUX01-066-10.M1.P1 En proceso de registro | 20/Oct/10 04/Nov/15 En proceso de registro | 1,020.00 | 5 años 5 años 5 años | 01/Oct/10 a 30/Sep/15 28/Sep/15 a 27/Sep/20 01/Sep/20 a 31/Ago/25 | 24.45 |
| 19 | Jorge Antonio Adem Sánchez. |  | Uso ornamental y fines recreativos de uso particular. | APITUX01-059/09 APITUX01-059/09.M1.P1 APITUX01-059-09.M2.P2 | 12/Oct/09 17/Abr/13 15/Ago/18 | 1,120.00 | 5 años 5 años 5 años | 29/Mar/08 a 30/Mar/23 | 111.08 |
| 20 | Obras Marítimas HB, S.A. de C.V. |  | Reparaciones de embarcaciones menores, así como a las actividades inherentes a la construcción marina. | APITUX01-064/10 APITUX01-064/10.M1 APITUX01-064/10.M2.P1 | 11/Oct/10 12/Ene/11 14/Sept/15 | 1,912.86 | 5 años 5 años | 01/Sep/20 a 31/Ago/25 | 202.00 |
| 21 | Suministros Marinos, de Tuxpan, S.A. de C.V. |  | Avituallamiento, suministros de combustibles, atraque y reparación de embarcaciones; así como para proporcionar servicios generales a las embarcaciones que den atención a las plataformas. | APITUX01-008/97 APITUX01-008/97.M1.P1 APITUX01-008/97.M2.P2 | 21/Nov/97 18/Ene/10 23/Feb/12 | 1,358.0 | 10 años 05 años 10 años | 04/Dic/96 a 31/Dic/21 | 134.69 |
| 22 | Tuxpan Port Terminal, S.A. de C.V. (antes Riberas de Pantepec, S.A. de C.V.) |  | Instalación de uso público de carga contenerizada, general, fluidos energéticos y Otros Fluidos. | APITUX01-071/12 APITUX01-071/12.M1 APITUX01- 071-12.M2 APITUX01- 071-12.M3 | 24/Ene/12 03/Ago/15 22/Ago/18 19/Dic/19 | 60,712.03 | 20 años | 19/Jul/11 a 18/Jul/31 | Cesión 18,803.59 Prestación de Servicios Teus 5,886.12 Carga Gral. 1330,36 Tarifa de Seguridad 264.87 |
| 23 | Universidad Autónoma de México. |  | Instalación de uso particular para labores de investigación Científica. | APITUX01-072/12 | 16/Feb/12 | 2,563.13 | 20 años | 16/Dic/11 a 15/Dic/31 | 0.00 |
| 24 | Litoral Tuxpeño S. A. de C. V. |  | Uso y aprovechamiento de los bienes e instalaciones para la operación y explotación de sus oficinas y atracadero. | APITUX01-073/13 | 21/Ene/13 | 637.93 | 10 años | 20/Sep/12 a 19/Sep/22 | 63.27 |
| 25 | Gladys Estefanía Sánchez Moscoso |  | Atracadero de uso particular. | APITUX01-075/13 APITUX01-075/13.M1.P1. | 30/Ago/13 21/Ago/19 | 393.722 | 5 años 5 años | 16/Jun/13 a 15/Jun/23 | 26.03 |
| 26 | Francisco Javier Razo Olmedo |  | Atracadero de uso particular. | APITUX01-077/13 APITUX01-077/13.M1.P1. | 30/Ago/13 21/Ago/19 | 896.605 | 5 años 5 años | 16/Jun/13 a 15/Jun/23 | 59.28 |
| 27 | Víctor Manuel Alejandro Martínez Valencia |  | Atracadero de uso particular. | APITUX01-078/13 | 02/Sep/13 | 927.865 | 10 años | 01/Jul/13 a 30/Jun/23 | 92.03 |
| 28 | Glenda Trinidad Barragán |  | Atracadero de uso particular. | APITUX01-079/13 | 12/Sep/13 | 233.227 | 10 años | 05/Jul/13 a 04/Jul/23 | 23.13 |
| 29 | Pescados y Mariscos Mora, S.A. de C.V. |  | Atracadero de uso particular para embarcaciones pesqueras. | APITUX01-080-17 | 29/Ago/17 | 960.090 | 5 años | 10/Jul/17 a 09/Jul/22 | 93.27 |
| 30 | C. Evelyn Said Nader |  | Atracadero de uso particular. | APITUX01-081-17 | 15/Nov/17 | 977.147 | 10 años | 15/Nov/17 a 14/Nov/27 | 94.93 |
| 31 | C. Guillermo Aoyama Pérez |  | Atracadero de uso particular, para la prestación de servicios de transporte fluvial. | APITUX01-082-17 | 15/Nov/17 | 135.80 | 5 años | 15/Nov/17 a 14/Nov/22 | 5.49 |
| 32 | C. Ángela Alarcón Balderas |  | Atracadero de Uso Particular, para el atraque y reparaciones menores de embarcaciones pesqueras. | APITUX01-083-18 | 29/Mar/18 | 1,460.62 | 5 años | 29/Mar/18 a 28/Mar/23 | 141.90 |
| 33 | Fundación Pedro y Elena Hernández A.C. |  | Atracadero de Uso Particular para Fines Recreativos. | APITUX01-086-18 | 06/Ago/18 | 597.94 | 5 años | 06/Ago/18 a 05/Ago/23 | 58.09 |
| 34 | Verónica Hernández Ramírez |  | Atracadero de Uso Particular para Fines Recreativos | APITUX01-084-18 | 06/Ago/18 | 605.34 | 5 años | 06/Ago/18 a 05/Ago/23 | 58.81 |
| 35 | María Teresa Leticia Hernández Ramírez |  | Atracadero de Uso Particular para Fines Recreativos | APITUX01-085-18 | 06/Ago/18 | 763.53 | 5 años | 06/Ago/18 a 05/Ago/23 | 74.17 |  |
| 36 | Desguaces Metálicos y Relaminables, S. A. de C. V. |  | Operación y explotación de un astillero varadero. | APITUX01-089-18 | 29/Oct/2018 | 2753.71 | 11 años | 10/Oct/2018- 09/Oct/2029 | 233.21 |  |
| 37 | Francisco de Jesús Ortiz Yorio |  | Uso y Aprovechamiento de un atracadero de uso particular para fines recreativos | APITUX01-090/19 | 21/08/2019 | 243.71 | 5 años | 21/Ago/2019 a 20/Ago/24 | 11.83 |  |

* Nuevos Contratos.

** Contratos Renovados.

BAJAS Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones

| Nº | Cesionario | Objeto | Superficie m2 | Vigencia |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Virginia Fabián Deschamps. | Uso ornamental. | 1,040.00 | 10 años | 08/Dic /99 a 31/Dic/02 | Se cancelaron las facturas de ejercicios anteriores por 5.2, se cubrieron por Santiago José Lima Solís quién adquirió el área colindante a la superficie cedida. Se rescindió con fecha 31 de diciembre de 2002, conforme a la respuesta de la DGP mediante oficio 115.201.191.03 del 18 de febrero de 2003, en atención a la solicitud APITUX-DG-1690/2002. |
| 2 | Litoral Tuxpeño, S. A. de C. V. | Operar, aprovechar y explotar los bienes e instalaciones para la operación y explotación de sus oficinas y atracadero. | 440.00 | 10 años | 16/Oct/98 a 15/Oct/08 | Término de vigencia |
| 3 | Luis Martín Zarate Vicencio. | Uso comercial. | 657.62 | 5 años | 27/Nov/01 a 31/Dic/02 | Se rescindió con fecha 31 de diciembre de 2002, conforme a la respuesta de la DGP mediante oficio 115.201.192.03 del 18/feb/2003, en atención a la solicitud APITUX-DG-1692/2002. |
| 4 | Ruth Nelly Paredes Ramirez. | Uso comercial. | 141.705 | 5 años | 28/Sep/01 a 31/Mar/03 | Se rescindió con fecha 31 de marzo de 2003, conforme a la respuesta de la DGP mediante oficio 115.302.390.03 del 03/Sep/2003, en atención a la solicitud APITUX-DG-1276/2003 |
| 5 | Ángel Álvaro Peña. | Uso ornamental. | 4,674.6 | 1 año | 01/Ene/03 a 31Dic/03 | Término de vigencia. |
| 6 | Instituto de Pensiones del Estado. Hotel Tajín | Uso ornamental. | 4,336.69 | 10 años | 30/May/96 a 18/Abr/05 | Terminación anticipada del contrato. |
| 7 | Santiago José Lima Solís | Uso ornamental. | 1,040.00 | 5 años | 01/Ene/03 a 31/Dic/07 | Se efectuó la terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes. Y se cancelara la facturación de este ejercicio. |
| 8 | Compañía Abastecedora de Combustible, S. A. de C. V. | Establecer, usar, aprovechar, operar y explotar la gasolinera y prestar el servicio de sum. de combustible, aceites y aditivos a vehículos automotores. | 17,000.00 | 10 años a partir de la entrega del área cedida | La entrega del área cedida no se consumó | Terminación anticipada del contrato. |
| 9 | CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | Construcción y reparación de módulos para plataformas petroleras. | 26,868.32 | 20 años Ene/01/96 Dic/30/15 | 01/Ene/96 a 31/ Dic/04 | Cesión de derechos, toda vez que efectuó la venta de los terrenos colindantes a la zona federal terrestre a Swecomex, S. A. de C. V. celebrándose contrato con ésta última. |
| 10 | Sandra Tiburcio Zúñiga. | Uso ornamental. | 450.00 | 10 años | 01/Jul/99 a 30/Jun/09 | Término de vigencia. |
| 11 | Eloy Velasco Velasco. | Uso comercial. | 375.00 | 5 años | 01/Abr/08 a 31/Mar/13 | Terminación Anticipada. |
| 12 | René Miguel Wenceslao Dufour Acosta. | Uso ornamental. | 592.00 | 10 años | 05/Nov/02 a 04/Nov/12 | Se firmó convenio de terminación anticipada el 26/sep/08 |
| 13 | Júlio Jorge Ortiz García. | Uso ornamental. | 1,120.00 | 5 años | 30/Jun/07 a a29/Jun/12 | Término de vigencia |
| 14 | Termigas, S.A. de C.V. | Operación de carga-descarga de buques especializados para dar el servicio a una Terminal para manejo, transporte y almacenamiento de Gas LP. | 9,491.00 | 20 años | 01/Ene/07 a 31/Dic/26 | Ampliación el objeto de Contrato |
| 15 | Terminal Marítima de Tuxpan, S. A. de C. V. | Terminal para manejo de carga general y contenedores. | 29,109.68 | 20 años | 25/Oct/00 a 24/Oct/20 | Derogado |
| 16 | Juan Ramon Ganem | Uso ornamental | 500.00 | 10 años | 09/Nov/10 a 08/Nov/20 | Término de vigencia |
| 17 | Magdalena Becerril Huitron | Uso ornamental | 300.00 | 10 años | 09/Mar/00 a 08/ Mar/10 | Término de vigencia |
| 18 | María de la Luz Juárez Olivares | Atracadero de uso particular | 354.00 | 5 años | 01/Jun/07 a 31/May/12 | Terminación anticipada del contrato. |
| 19 | Control Cargo Internacional, S.A. de C.V. | Uso de área para actividades administrativas. | 26.04 | 1 año | 01/Ene/12 a 31/Dic/12 | Término de vigencia |
| 20 | Manuel Alejandro Rodríguez Ruíz | Uso de área para a efecto de proveer al recinto portuario con alimentos y servicios de calidad. | 128.97 | 1 año | 07/Feb/12 a 06/Feb/13 | Terminación anticipada del contrato. |
| 21 | Erasmo Mora Bernabé. | Atracadero de uso particular. | 245.00 | 5 años | 09/Sep/09 a 08/Sep/14 | Revocado 0.00 |
| 22 | Héctor Odín Castillo Sandoval | Atracadero de uso particular | 300.00 | 5 años | 24/Mar/09 a 23/Mar/14 | Terminación anticipada del contrato. Oficio:7.3.1128.14 0.00 |
| 23 | Max Antonio Castillo Sandoval. | Atracadero de uso particular | 300.00 | 5 años | 24/Mar/09 a 23/Mar/14 | Terminación anticipada del contrato. Oficio:7.3.1126.14 0.00 |
| 24 | Yazmín Norma Alejandra Castillo Sandoval. | Atracadero de uso particular | 300.00 | 5 años | 24/Mar/09 a 23/Mar/14 | Terminación anticipada del contrato. Oficio:7.3.1127.14 0.00 |
| 25 | Francisco Javier Razo Olmedo | Atracadero de uso particular | 264.60 | 5 años | 02/Ene/09 a 01/Ene/14 | Término de vigencia. 0.00 |
| 26 | Gustavo Armando Gallardo Vázquez | Atracadero de uso particular. | 643.60 | 5 años | 01/Mar/09 a 28/Feb/14 | Término de vigencia. 0.00 |
| 27 | Alejandra Ramos Hernández | Atracadero de uso particular. | 195.00 | 5 años | 01/Mar/09 a 28/Feb/14 | Término de vigencia. 0.00 |
| 28 | Guillermo Aoyama Pérez | Atracadero de uso particular | 80.00 | 10 años | 01/Feb/04 a 31/Ene/14 | Término de vigencia. 0.00 |
| 29 | María Concepción Zarazua Ramos | Uso de área para a efecto de proveer al recinto portuario con alimentos y servicios de calidad. | 128.97 | 1 año | 01/Jul/13 a 30/Jun/14 | Término de vigencia. 0.00 |
| 30* | Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A de C. V. | Establecimiento de un almacén para productos refrigerados. | 3,200.00 | 15 años | 18/Mar/99 a 17/Mar/14 | Término de vigencia 0.00 |
| 31 | Roberto Barrera Casados. | Atracadero de uso particular | 674.13 | 10 años | 01/Ene/06 a 31/Dic/15 | Término de vigencia 0.00 |
| 32 | Alicia Díaz Hernández | Atracadero de uso particular | 200.00 | 10 años | 01/Ene/06 a 31/Dic/15 | Término de vigencia 0.00 |
| 33 | Cruz María Pulido Vázquez | Atracadero de uso particular | 360.00 | 10 años | 01/Ene/06 a 31/Dic/15 | Término de vigencia 0.00 |
| 34 | Ângela Alarcón Balderas | Atracadero de uso particular | 478.62 | 05 años | 11/Ene/11 a 10/Ene/16 | Término de vigencia 0.00 |
| 35 | Elsa Aida Quintana Sosa | Atracadero de uso particular | 608.00 | 10 años | 01/Jul/06 a 30/Jun/16 | Revocado por la DGP Oficio:7.3.3697.15 PARRC: 012/2013 0.00 |
| 36 | Ricardo Lara Hernández | Atracadero de uso particular | 313.606 | 5 años | 07/Abr/11 a 06/Abr/ 16 | Termino de vigencia 0.00 |
| 37 | María Angélica Solís Carbajal | Atracadero de uso particular. | 429.24 | 5 años | 03/Oct/11 a 02/Oct/16 | Termino de vigencia 0.00 |
| 38 | Desguaces Metálicos y Relaminables, S. A. de C. V. | Operación y explotación de un muelle para desaguar buques | 2,280.00 | 5 años 15 años | 18/Jul/96 a 17/Jul/16 | Termino de vigencia 0.00 |
| 39 | Triturados Santa Clara. S.A. de C.V. | Atracadero de uso particular | 4,428.00 | 10 años | 01/Ago/06 a 31/Jul/16 | 0.00 |
| 40 | Tajín Consignaciones S.A. de C.V. | Uso de área para Actividades Administrativas | 24.15 | 3 años | 01/Nov/2016 a 31/Oct/2017 | Termino de vigencia 0.00 |
| 41 | Terminal Marítima de Tuxpan, S. A. de C. V. (Antes Tecomar, S. A. de C. V.) | Terminal especializada para el almacenaje y manejo de contenedores. | 8,000.00 | 20 años | 07/Abr/97 a 06/Abr/17 | Termino de vigencia 0.00 |
| 42 | María de Los Ángeles Rodríguez Ramos | Atracadero de uso particular. | 279.179 | 5 años | 16/Jun/13 a 15/Jun/18 | Termino de vigencia 0.00 |
| 43 | Enrique Rafael Hernández Gómez | Atracadero de uso particular. | 400.00 | 10 años | 01/Oct/2007 a 30/Sept/2017 | Termino de vigencia 0.00 |
| 44 | Herminio Vera Arenas | Atracadero de uso particular. | 230.50 | 5 años | 26/Nov/12 a 25/Nov/17 | Termino de vigencia 0.00 |
| 45 | Sirius Marine, S.A. de C.V. | Instalación para la conducción de petrolíferos. | 1216.26 | 20 años | 13/Mar/18 a 12/Mar/38 | Quedó sin efectos al no causar registro (Art. 51 LP). 0.00 |
| 46 | Desguaces Metálicos y Relaminables, S. A. de C. V. | Operación y explotación de un astillero varadero | 1,278.40 | 15 años | 06/Abr/98 a 05/Abr/28 | Terminación Anticipada 0.00 |  | 0.00 |
| 47 | Motel Rio Paraíso, S.A. de C.V. | Atracadero de uso particular. | 2592.15 | 15 años | 01/Ene/04 a 31/Dic/18 | Terminación Anticipada 0.00 |  |  |
| 48 | Magdalena Becerril Huitrón. | Atracadero de uso particular. | 300.00 | 10 años | 09/Mar/10 a 08/Mar/20 | Termino de Vigencia 0.0 |  |  |
| 49 | Ma. Margarita Magda Guzmán Carrillo. | Reparación de embarcaciones menores, así como a las actividades inherentes a la construcción marina. | 1,390.00 | 10 años | 07/Sep/10 a 06/Sep/20 | Termino de Vigencia 37.23 |  |  |
| 50 | Tomas Patricio Braniff Suiniaga | Atracadero de uso particular. | 1,020 | 5 años | 01/Oct/10 a 30/Sep/20 | Termino de Vigencia |  |  |

*La cesionaria, Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V., (FRIGOTUX) con fecha 07 de enero de 2013, de conformidad a la CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA, FRACCIÓN TERCERA del CONTRATO APITUX-014/99, presentó demanda contra la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. (APITUX), ante la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México, reclamando el pago de daños y perjuicios. El Tribunal Arbitral dictó laudo favorable a FRIGOTUX, APITUX procedió a elaborar la demanda de nulidad del laudo definitivo condenatorio y laudo adicional, misma que fue radicada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, con número de expediente 324/2014, quien dictó sentencia favorable para la APITUX, misma que fue recurrida mediante amparo directo por FRIGOTUX y APITUX, el ocho de mayo del presente fue turnado para resolver. Se otorgó el amparo a las dos partes y el juzgado volvió a dictar sentencia favorable a la APITUX. FRIGOTUX interpuso amparo directo radicado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México. Pendiente que se dicte resolución.

En auto de treinta de noviembre del año dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, publicado en lista de acuerdos de fecha primero de diciembre del año pasado, quien se declaró incompetente para seguir conociendo del mismo y ordenó turnar los expedientes a la oficialía de partes común de los juzgados de distrito en materia civil en turno, para que resuelva el amparo, lo que hasta la fecha no ha hecho, es decir no han sido turnados los expedientes, la razón de este retraso lo atribuye el tribunal a que por la pandemia, solo está trabajando el 10% del personal adscrito al mismo.

*El día 18 de marzo de 2014, feneció la relación contractual con FRIGOTUX, por no haber sido concedida la prórroga de vigencia. Por  oficio APITUX-DG-1071/2016 de fecha 23 de junio de 2016, se solicitó la intervención de la Dirección General de Puertos, para que de conformidad a sus facultades, proceda a la recuperación del área cedida a FRIGOTUX, así como de sus instalaciones, obras y mejoras que hubiere llevado a cabo, de acuerdo a la legislación de la materia, por resolución de fecha 14 de junio de 2017, la autoridad administrativa ordenó a FRIGOTUX la desocupación y entrega voluntaria de las instalaciones, sin embargo, FRIGOTUX interpuso recurso de revisión, mismo que se resolvió confirmado la resolución de la primera instancia, continuando inconforme FRIGOTUX demandó la nulidad de la misma ante el TFJFA.  La Sala Regional emitió sentencia definitiva de fecha 30 de agosto del 2019, resultando infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento formulada por la demandada y no probando su pretensión, en consecuencia promueve juicio de amparo indirecto, contra la sala regional del golfo, del tribunal federal de justicia administrativa, con residencia en Xalapa, Ver., reclamando la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3535/18-13-01-1  que confirmó la legalidad de la resolución dictada por el coordinador general de puertos y marina mercante de la SCT,  respecto de la entrega por parte de FRIGOTUX a la APITUX del área concesionada, al tenerse por terminado el contrato, promueve amparo directo 709/2019 radicado en el Primer Tribunal colegiado en materia administrativa, en Boca del Río, Ver. Teniéndose a la APITUX, como tercero interesada.

En auto de fecha 16 de octubre del año 2020 y publicado el 27 de ese mismo mes y año el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Boca del Río, Ver., se declara imposibilitado para conocer del asunto por razón de turno del juicio de amparo directo 709/2019 y remite el  juicio y expediente 3535/18-13-01-1, así como el expediente administrativo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Boca del Río, Ver., admitiendo el amparo directo en fecha 29 de noviembre del año 2020, con número de expediente 254/2020.

CONTRATOS POR USO DE ÁREA (No causan registro)

| Nº | Contrato por uso de área | Objeto | Superficie m2 | Vigencia Modificada |  | Ingresos facturados (miles $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agencia Salas Villagómez y Asociados, S.A. de C.V. | Uso de área para Actividades Administrativas | 16.80 | 1 año | 01/Nov/2019 a 31/Oct/2020 | 70.20 |
| 2 | Agencia Aduanal Santiago Garibay y Sucesores S.A. de C.V. | Uso de área para Actividades Administrativas | 23.40 | 1 año | 01/Nov/2019 a 31/Oct/2020 | 64.35 |

Anexo 3B

Relación de Prestadores de Servicios Portuarios y Conexos al del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2020.

| Nº. | Nombre del Prestador de Servicio | Objeto del Contrato | N° Contrato, Prórroga o Convenio Modificatorio | Fecha de Registro o en que tomó nota la SCT | Vigencia | Ingresos facturados (miles $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Litoral Tuxpeño, S.A. de C.V. | Servicio de lanchaje. | APITUX02-011/97 APITUX02-011/97.P1 APITUX02-011/97.P2.M1 APITUX02-011/97.P3.M1 APITUX02-011-97.P4.M2 | 25/Jun/97 16/Oct/02 30/Ene/08 31/Mayo/12 29/Ago/17 | 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años | 02/Jun/97 a 30/May/22 | 1162.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Administradora de Tuxpan, S.A. de C.V. | Maniobras: Carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto, así como amarre de cabos de las embarcaciones que arriben al puerto. | APITUX02-045/09 APITUX02-045/09.M1.P1 | 01/Oct/09 15/Nov/17 | 10 años 10 años | 12/Jun/08 a 11/Jun/28 | PREST.SER 867.92 |
| 3 | Operadora Portuaria de Tuxpan, S. A. de C. V. | Maniobras: Carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto, así como amarre de cabos de las embarcaciones que arriben al puerto. | APITUX02-017/99 APITUX02-017/99.M1. APITUX02-017/99.M1. P1 APITUX02-017/99.M2. P2 | 29/Nov/99 20/Mar/03 21/Ago/09 21/Ago/19 | 10 años 10 años 10 años | 04/Ago/99 a 03/Ago/29 | 331.68 |
| 4 | Saam Smit Towage, S.A. de C.V. (Antes Saam Remolques, S.A. de C.V.) | Remolque | APITUX02-020/00 APITUX02 020/00.P1 APITUX02-020/00.P2 APITUX02-020/00.P3 APITUX02-020/00.P4 APITUX02-020/00.P5.M1 APITUX02-020/00.P6.M2 APITUX02-020/00.P7.M2 APITUX02-020/00.P8.M2 APITUX02-020/00.P9.M2 APITUX02-020/00.P10.M2 APITUX02-020/00.P11.M2 APITUX02-020/00.P12.M2 APITUX02-020/00.P13.M2 APITUX02-020/00.P14.M2 APITUX02-020/00.P15.M2 APITUX02-020/00.P16.M3 APITUX02-020/00.P16.M4 | 25/Oct/00 15/Nov/02 17/May/05 14/Nov/06 11/May/07 24/Jul/07 05/Abr/13 31/may/13 28/Jun/13 07/Nov/13 26/May/14 23/Jul/14 20/Oct/14 05/Feb/14 26/Jun/15 07/Oct/2015 02/Feb/2016 05/Dic/2018 | 2 años 2 años 2 años 2 meses 3 meses 6 años 60 días 30 días 92 días 123 días 120 días 122 días 123 días 90 días 120 días 120 días 8 años Subsiste fecha de convenio, P16.M3 | 18/Oct/00 a 26/Dic/23 | 5,140.14 |
| 5 | Servicios Integrados de Tuxpan, S.A. de C. V. | Maniobras: Carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto, así como amarre de cabos de las embarcaciones. Que arriben al puerto. | APITUX02-021/00 APITUX02-021/00.M1.P1. | 23/Nov/00 15/Dic/15 | 15 años 10 años | 06/Nov/00 a 05/Nov/25 | 72.02 |
| 6 | Almacenadora Sur, S.A. de C.V. | Fumigación. | APITUXSR-011/02 APITUXSR-011/02.M1 APITUXSR-011/02.M2 APITUXSR-011/02.M2.P1 | 10/Ene/02 14/May/02 30/Oct/08 08/Jun/2011 | 10 años 10 años | 06/Dic/01 a 05/Dic/21 | PREST.SERV 27.98 |
| 7 | Navalmex Combustibles, S.A. de C.V. | Suministro de combustibles y lubricantes a las embarcaciones. | APITUX02-044/09 APITUX02-044/09.M1 APITUX02-044/09.M2.P1 APITUX02-044/09.M3.P2 APITUX02-044-09.M4.P3 APITUX02-044-09.M5.P4 | 07/Sep/09 15/Jul/11 11/Feb/15 16/Dic/2016 18/jul/18 18/Mar/20 | 5 años 2 años 1 año 4 meses 2 años 2 años | 01/Sep/09 a 31/Dic/2021 | 174.82 |
| 8 | Marinoil Servicios Marítimos S.A. de C.V. | Suministro de combustibles y lubricantes a las embarcaciones. | APITUX02-040/08 APITUX02-040/08.M1.P1 APITUX02-040-08.M2.P2 APITUX02-040-08.M3.P3 | 18/Jun/08 02/Oct/12 29/07/17 24/Oct/2019 | 5 años 5 años 2 años 2 años | 01/Oct/07 a 30/Sep/21 | 79.03 |
| 9 | Grupo Alijadores de Tuxpan, S.A. de C.V. | Maniobras y amarre de cabos. | APITUX02-047/10 APITUX02-047/10.M1.P1. | 29/Ene/10 20/DIC/2019 | 10 años 5 años | 21/Dic/09 a 20/Dic/24 | Amarre 0.00 Maniobras 294.79 |
| 10 | Logística Integral del Puerto, S.A. de C.V. | Lanchaje | APITUX02-052/11 APITUX02-052/11.M1 APITUX02-052/11.M2.P1 APITUX02-052/11.M3.P2 | 26/Jul/11 21/Mar/13 19/Abr/16 17/Jun/19 | 5 años 3 años 3 años 3 años | 23/Feb/11 a 22/feb/22 | 57.90 |
| 11 | Tajín Consignaciones, S.A. de C.V. | Maniobras: Carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto, así como amarre de cabos de las embarcaciones que arriben al puerto. | APITUX02-053/11 APITUX02-053/11.M1.P1. APITUX02-053/11.M2.P2. | 08/Ago/11 24/Mar/17 10/Oct/19 | 5 años 3 años 2 años | 13/Jul/11 a 12/Jul/21 | 436.75 |
| 12 | Ferroservicios, S. A. de C. V. | Maniobras. | APITUX02-063/14 | 18/Dic/14 | 10 años | 02/Dic/14 a 01/Dic/24 | PRES.SERV. 523.54 |
| 13 | Cuauhtémoc Ruvalcaba Gutierrez | Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (Basura). | APITUX02-066/15 APITUX02-066/15.M1.P.1 APITUX02-066/15.M2.P2. | 02/Oct/15 07/Nov/17 17/Oct/19 | 2 años 2 años 2 años | 18/Jun/15 a 17/Jun/21 | 46.02 |
| 14 | Carlos Andrés Borges García | Fumigación. | Se tomó nota del contrato con oficio 7.3.2770.16 Se tomó nota del contrato con oficio 7.3.3247.19 | 31/Oct/16 17/Oct/19 | 3 años 2 años | 14/Sept/16 a 13/ Sept /21 | 27.50 |
| 15 | Veracruz Adventures, S.A. de C.V. | Inspección Submarina | Se tomó nota del contrato con oficio 7.3.2769.16 Se tomó nota del contrato con oficio 7.3.3248.19 | 31/Oct/16 19/Dic/19 | 3 años 2 años | 14/Sept/16 a 13/ Sept /21 | 69.22 |
| 16 | María Azucena Santos Flores | Lanchaje | APITUX02-069/17 APITUX02-069/17.M1.P1. | 05/Jul/17 17/Oct/19 | 2 años 2 años | 24/May/17 a 23/May/21 | 94.60 |
| 17 | Mexrom, S.A. de C.V. | Avituallamiento | APITUX02-068/17 APITUX02-068/17.M1.P1 | 05/Jul/17 24/Oct/19 | 2 años 2 años | 24/May/17 a 23/May/21 | 137.67 |
| 18 | María Azucena Santos Flores | Amarre de Cabos | APITUX02-067/17 | 05/Jul/17 | 5 años | 24/May/17 a 23/May/22 | 57.62 |
| 19 | Tajín Consignaciones, S.A. de C.V.** | Avituallamiento | APITUX02-074/18 En trámite | 29/Mar/2018 En trámite | 2 años 2 años | 22/Feb/18 a 21/Feb/22 | 43.83 |
| 20 | José Antonio Leñero Solís** | Fumigación | Se toma nota del contrato of N° 7.3.1958.18. En trámite | 18/Jul/2018 En trámite | 2 años | 16/May/20 a 1 5/May/22 | 44.05 |
| 21 | Marelub, S.A de C.V.** | Suministro de Lubricantes | APITUX02-078/18 En trámite | 27/Jul/2018 En trámite | 2 años | 05/jun/20 a 04/jun/22 | 86.65 |
| 22 | Proveedora de Barcos Avimar, S.A. de C.V. | Avituallamiento | APITUX02-080/18 En trámite | 27/Jul/2018 En trámite | 2 años | 11/Jul/20 a 10/Jul/22 | 178.49 |
| 23 | Maniobras y Servicios Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V. | Maniobras | APITUX02-079/18 | 27/Jul /2018 | 10 años | 11/Jul/18 a 10/Jul/28 | 515.79 |
| 24 | Jinamar de Tuxpan, S.A de C.V. | Avituallamiento. | APITUX02-082/18 APITUX02-082-18.P1.M1 | 03/Sep/2018 28/Oct/2020 | 2 años 2 años | 27/Jul/20 a 26/Jul/22 | 68.90 |
| 25 | David Rojas Ingles. | Amarre de Cabos. | APITUX02-085/18 | 10/ Oct /2018 | 2 años | 29/Ago/20 a 28/Ago/22 | 86.05 |
| 26 | Ruvaship´s, SA de C.V. | Avituallamiento. | APITUX02-087/18. En trámite | 10/ Oct /2018 En trámite | 2 años | 29/Ago/20 a 28/Ago/22 | 178.05 |
| 27 | TIET Transportes Integrales Especializados Terrestre, S. de R.L de C.V. | Recolección de aguas residuales y residuos peligrosos (Agua de Sentina) | APITUX02-084/18. En trámite | 10/ Oct /2018 En trámite | 2 años | 29/Ago/20 a 28/Ago/22 | 87.62 |
| 28 | TIET Transportes Integrales Especializados Terrestre, S. de R.L de C.V. | Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (Basura). | APITUX02-083/18. En trámite | 10/Oct/2018 En trámite | 2 años | 29/Ago/20 a 28/Ago/22 | 81.11 |
| 29 | Dulce María Bernabé Basurto | Suministro de agua potable. | APITUX02-092/19. | 17/ Jun /2019 | 2 años | 13/May/19 a 12/May/21 | 40.63 |
| 30 | Iossif Dutsinis Mokaiki | Avituallamiento | APITUX02-091/19. | 17/Jun/2019 | 2 años | 15/May/19 a 14/MAY/21 | 36.84 |
| 31 | Evelyn Said Nader | Recolección de aguas residuales y residuos peligrosos (Agua de Sentina) | APITUX02-093/19 | 21/Ago/19 | 2 años | 13/Jun/19 a 12/Jun/21 | 57.65 |
| 32 | Certificaciones Internacionales de Embarques S.A. de C.V | Inspección, Supervisión y Certificación de mercancías | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3062.19 | 19/Jun/19 | 2 años | 15/May/19 a 14/May/21 | 105.14 |
| 33 | Oil Test International México, S.A. de C.V. | Inspección, Supervisión y Certificación de mercancías | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3064.19 | 19/Jun/19 | 2 años | 15/May/19 a 14/May/21 | 56.25 |
| 34 | Cabo Diving Services, S.A de C.V | Servicios Submarinos | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3065.19 | 19/Jun/19 | 2 años | 15/May/19 a 14/MAY/21 | 78.63 |
| 35 | Corporativo Costa Afuera S.A de C.V | Colocación de Barreras de contención de Derrames | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3063.19 | 19/Jun/19 | 2 años | 15/May/19 a 14/May/21 | 119.25 |
| 36 | Intertek Testing Services de México, S.A. de C.V. | Inspección, Supervisión y Certificación de mercancías | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3245.19 | 17/Oct/19 | 2 años | 10/Sep/19 a 09/Sep/21 | 52.12 |
| 37 | G. Saza, S.A. de C.V. | Avituallamiento | APITUX02-094/19. | 17/Nov/19 | 2 años | 14/Nov/19 a 13/Nov/21 | 59.79 |
| 38 | Corporativo Costa Afuera S.A de C.V | Servicios Submarinos | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3250.19 | 09/Dic/19 | 2 años | 12/Nov/19 a 11/Nov/21 | 75.72 |
| 39 | Barreras Flotantes y Accesorios Marítimos, S.A de C.V. | Colocación de Barreras de contención de Derrames | Se toma nota del contrato of N° 7.3.3063.19 | 09/Dic/19 | 2 años | 20/Nov/19 a 19/Nov/21 | 470.33 |
| 40 | International Group Services Mexico, S.C. | Inspección y Certificación de mercancías de comercio exterior | Se toma nota del contrato of N° 7.3.740.20 | 05/Feb/2020 | 2 años | 19/Dic/19 a 18/Dic/21 | 33.39 |
| 41 | Corporativo Maress, S.A. de C.V. | Servicios Submarinos | Se toma nota del contrato of N° 7.3.1091.20 | 05/Mar/2020 | 2 años | 14/Ene/20 a 13/Ene/22 | 26.53 |
| 42 | Reco Cero, S.A. de C.V. | Recolección de Aguas Residuales y Residuos Peligrosos | APITUX02-094/20 | 14/Ene/20 | 2 años | 14/Ene/20 a 13/Ene/22 | 28.96 |
| 43 | Obras Marítimas HB, S.A. de C.V. | Colocación de Barreras de contención de Derrames | Se toma nota del contrato of N° 7.3.1093.20 | 18/Mar/2020 | 2 años | 10/Feb/20- a 09/Feb/22- | 19.37 |
| 44 | Soluciones Internacionales Framar, S.A. de C.V. | Colocación de Barreras de contención de Derrames | En trámite | En trámite | 2 años | 17/Feb/20- a 16/Feb/22- | 33.77 |
| 45 | Logistica Integral del Puerto, S.A. de C.V. | Colocación de Barreras de contención de Derrames | Se toma nota del contrato of N° 7.3.1094.20 | 18/Mar/2020 | 2 años | 19/Feb/20- a 18/Feb/22- | 36.52 |
| 46 | Geosupport M&C, S.C. | Colocación de Barreras de contención de Derrames | En trámite | En trámite | 2 años | 13/Abr/20 a 12/Abr/22 | 19.70 |
| 47 | Navelogística S.A. de C.V. | Colocación de Barreras de contención de Derrames | Se toma nota del contrato of N° 7.3.05.-437.20 | 21/Oct/2020 | 5 años | 05/Ago/2020 a 04/Ago/2025 | 7.61 |
| 48 | Camin Cargo Control de México Coatzacoalcos, S.A. de C.V.* | Inspección y Supervisión de Mercancías de Comercio Exterior. | En trámite | En trámite | 5 años | 12/Dic/2020 a 11/Dic/2025 | 97.58 |
| 49 | Oxy Distribution, S.A. de C.V.* | Maniobras | En trámite | En trámite | 2 años |  | 6.09 |
| 50 | Servicios Marinos del Sureste, S.A. de C.V.* | Suministro de Combustibles y Lubricantes | En trámite | En trámite | 5 años | 16/12/2020 a 15/12/2025 | 0.00 |
| 51 | Triton Maritime de Mexico, S.A. de C.V.* | Avituallamiento | En trámite | En trámite | 5 años | 16/12/2020 a 15/12/2025 | 0.00 |
| 52 | Reco Cero, S.A. de C.V. | Recolección de Basura | APITUX02-095/20 | 05/Mar/2020 | 2 años | 05/03/2020 a 04/03/2022 | 0.00 |
| 53 | Mardonio Rodríguez Rivera* | Suministro de Agua Potable | En trámite | En trámite | 5 años | 16/12/2020 a 15/12/2025 | 0.00 |
| 54 | Demetrio Pérez del ángel | Inspección y Supervisión de Mercancías de Comercio Exterior. | Se tomó nota del contrato of N° 7.3.0.5.437.20 | 21/10/2020 | 2 años | 07/Ago/2020 a 06/Ago/2025 | 14.60 |

* Nuevos Contratos.

** Contratos Renovados.

BAJAS Contratos de Prestación de Servicios Portuarios y Conexos

| No. |  | Nombre del Prestado de Servicio |  |  | Objeto del Contrato | Vigencia Años |  |  | Observaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Eloy Velasco Velasco. |  |  | Avituallamiento. | 3 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 2 |  | Escudero Bustos Ignacio. |  |  | Suministro de agua. | 1992-1997 |  |  | 29-03-1996 28-09-2003 |  |  |  |
| 3 |  | Rosa Beatriz Manteca Reyes. |  |  | Suministro de agua. | 4 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes. 29-06-1999 31-03-2004 |  |  |  |
| 4 |  | Caiceros Ma. De los Ángeles. |  |  | Suministro de agua. | 8 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes. 30-01-1996 29-04-2004 |  |  |  |
| 5 |  | Ma. Amelia López Blasco. |  |  | Suministro de agua. | 10 años |  |  | Mediante oficio APITUX-DG-0877/2004 se solicitó a la Dirección General de Puertos la devolución del contrato sin registrar, debido a la falta de atención del prestador a las solicitudes realizadas por la Entidad. 01-12-2003 17-06-2004 |  |  |  |
| 6 |  | Protectores Químicos Sanitarios, S. A. de C. V. |  |  | Avituallamiento | 10 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes. 03-05-2004 30-11-2004 |  |  |  |
| 7 |  | Fumigaciones Martsof |  |  | Fumigación | 10 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes 28-09-2001 21-12-2007 |  |  |  |
| 8 |  | Francisco Javier Delgado Martínez |  |  | Servicio de lanchaje | 5 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes 21-04-2006 21-12-2007 |  |  |  |
| 9 |  | Claudia Irene Caldera Valtierra |  |  | Avituallamiento. | 10 años |  |  | Revocado |  |  |  |
| 10 |  | Atlas Proveedora de Buques, S.A. de C.V. |  |  | Avituallamiento. | 10 años |  |  | Revocado |  |  |  |
| 11 |  | Gohesa Fumigaciones, S.A. de C.V. |  |  | Fumigación | 10 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes |  |  |  |
| 12 |  | Grupo Estibadores de Tuxpan SA de CV |  |  | Maniobras y amarre de cabos. | 10 años |  |  | Revocado |  |  |  |
| 13 |  | Eligia Márquez Hernández. |  |  | Suministro de agua. | 5 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes mediante Convenio de Terminación Anticipada. |  |  |  |
| 14 |  | García Rodríguez Alfonso. |  |  | Suministro de agua. | 10 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 15 |  | Servicios comerciales Anchor, S.A. de C.V. |  |  | Servicio portuario de avituallamiento | 1 año |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 16 |  | Borbolla Santiago Epifanio. |  |  | Suministro de agua. | 10 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 17 |  | Supermercado de Pollos de Allende, S. A. de C. V. |  |  | Avituallamiento | 10 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 18 |  | Desarrollo Naviero Mexicano S.A. de C.V. |  |  | Suministro de combustibles y lubricantes a las embarcaciones | 5 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 19 |  | Santos Castán Mauricio. |  |  | Servicio de lanchaje. | 5 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes mediante Convenio de Terminación Anticipada |  |  |  |
| 20 |  | Recolectores de Desechos Contaminantes Marítimos y Terrestres, S. A. de C. V. |  |  | Recolección de Residuos Oleosos y Aguas Residuales. | 10 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 21 |  | Julieta Ivonne González del Ángel |  |  | Servicio portuario de avituallamiento | 5 años |  |  | Revocado |  |  |  |
| 22 |  | Ambienta de México, S.A. de C. V. |  |  | Recolección de basura o desechos y eliminación de aguas residuales | 5 años |  |  | Terminación de vigencia. |  |  |  |
| 23 |  | C. Francisco Guillermo Baldelamar González. |  |  | Servicio portuario de suministro de agua potable. | 5 años |  |  | Revocado |  |  |  |
| 24 |  | Miguel Vargas Pacheco. |  |  | Recolección de Desechos Oleosos y Sólidos Impregnados con ellos. | 10 años |  |  | Terminación de vigencia. 88.02 |  |  |  |
| 25 |  | Karem Carrillo Blanc |  |  | Servicio portuario de suministro de Agua Potable | 5 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes DGP toma nota con Oficio No.7.3.3065.14 0.00 |  |  |  |
| 26 |  | Gabriel González Casanova |  |  | Avituallamiento | 5 años |  |  | Revocado por la DGP con Oficio No,7.3.2940.14 PARCC: 16/2013 0.00 |  |  |  |
| 27 |  | Enrique Gabriel Rodríguez Montalvo |  |  | Recolección de Basura, Agua de Sentinas y Eliminación de Aguas Residuales. | 1 año |  |  | Terminación de vigencia. 0.00 |  |  |  |
| 28 |  | Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. |  |  | Recolección de Basura, Agua de Sentinas y Eliminación de Aguas Residuales. | 1 año |  |  | Terminación de vigencia. 0.00 |  |  |  |
| 29 |  | Petro Ingeniería Marítima, S.A. de C.V. |  |  | Maniobras: Carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo, así como amarre de cabos | 10 años |  |  | Revocado por la DGP con Oficio No,7.3.2103.15 PARCC 014/2013 0.00 |  |  |  |
| 30 |  | Masepo Fumigadora Fitozoosanitaria de México, S.A. de C.V |  |  | Fumigación | 10 años |  |  | Terminación anticipada por acuerdo expreso entre las partes DGP toma nota con Oficio No.7.3.877.16 0.00 |  |  |  |
| 31 |  | Sonora Bunkers, S.A de C.V. (Antes ABC Marítima, S.A. de C.V.) |  |  | Suministro de combustibles y lubricantes a las embarcaciones. | 10 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 32 |  | Servicios Comerciales Anchor, S.A de C.V. |  |  | Avituallamiento | 05 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 33 |  | Javier Reyes Contreras |  |  | Recolección de Desechos Oleosos y Sólidos Impregnados con ellos, así como otros Residuos Peligrosos. | 05 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 34 |  | María Azucena Santos Flores |  |  | Lanchaje y amarre de cabos. | 5 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 35 |  | Control e Inspección de Embarques, S.A de C.V. |  |  | Inspección, supervisión y certificación de mercancías. | 5 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 36 |  | Suministros de Energéticos, S.A. de C.V. |  |  | Suministro de Combustibles y Lubricantes a las Embarcaciones. | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 37 |  | Reco Cero, S.A. de C.V. |  |  | Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (Basura). | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 38 |  | Reco Cero, S.A. de C.V. |  |  | Recolección de Residuos Peligros. | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 40 |  | Intertek Testing Services De Mexico S.A C.V. |  |  | Inspección y supervisión de mercancías | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 39 |  | Osbaldo Rojas Burgos |  |  | Amarre de cabos | 5 años |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 40 |  | Dulce María Bernabé Basurto |  |  | Suministro de agua potable. | 2 años |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 41 |  | Cuauhtémoc Ruvalcaba Gutiérrez |  |  | Avituallamiento | 2 años |  |  | Terminación anticipada 0.00 |  |  |  |
| 42 |  | OIL TEST INTERNATIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |  |  | Inspección, supervisión y certificación de mercancías | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 43 |  | Control Cargo Internacional S.A de C.V |  |  | Inspección, supervisión y certificación de mercancías | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 44 |  | Certifica- ciones Internacio- nales de Embarques |  |  | Inspección, supervisión y certificación de mercancías | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 45 |  | Cabo Diving S.a de C.v. |  |  | Inspección Submarina | 1 año |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 46 |  | Brígida Yaneth Valdez Pérez |  |  | Avituallamiento | 3 años |  |  | Revocado 0.00 |  |  |  |
| 47 |  | Rain Surveyors del Golfo, S.C |  |  | Inspección, Supervisión de Mercancías. | 2 años |  |  | Termino de vigencia 0.00 |  |  |  |
| 48 |  | Maniobras y Servicios Portuarios, S. A. de C. V. |  |  | Maniobras | 10 años |  |  | Terminación Anticipada 0.00 |  |  |  |
| 49 |  | Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente, S.A. de C.V |  |  | Maniobras | 10 años |  |  | Terminación Anticipada 0.00 |  |  |  |
| 50 |  | International Group Services de México, SA CV |  |  | Inspección, supervisión y certificación de mercancías. | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 0.00 |  |  |  |
| 51 |  | Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. |  |  | Recolección de Aguas Residuales Residuos Peligrosos (Agua de Sentina) | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 0.00 |  |  |  |
| 52 |  | Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. |  |  | Recolección de Basura (Desechos Orgánicos e Inorgánicos) | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 0.00 |  |  |  |
| 53 |  | Servicios Marinos del Sureste S.A. de C.V. |  |  | Suministro de combustibles | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 0.00 |  |  |  |
| 54 |  | Jorge Enrique Hernández González. |  |  | Fumigación. | 10 años |  |  | Rescisión del Contrato mediante Resolución de fecha 15 de agosto de 2019, notificada el 24 de octubre de 2019 al Prestador. 0.00 |  |  |  |
| 55 |  | Tritón Maritime de México S.A de C.V. |  |  | Avituallamiento | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 25.24 |  |  |  |
| 56 |  | Camín Cargo Control de México Coatzacoalcos, S.A de C.V. |  |  | Inspección, supervisión y certificación de mercancías | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 0.00 |  |  |  |
| 57 |  | Suministros Integrales Ommega, SA de C.V |  |  | Maniobras | 2 años |  |  | Termino de Anticipada 0.00 |  |  |  |
| 58 |  | Demetrio Pérez Del Ángel |  |  | Inspección, Supervisión de Mercancías. | 2 años 1 año |  |  | Termino de Vigencia 91.34 |  |  |  |
| 59 |  | Combustible del Sureste de Coatzacoalcos S.A de C.V. |  |  | Suministro de combustibles | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 147.79 |  |  |  |
| 60 |  | María Elizabeth Marquez Mena |  |  | Recolección de aguas residuales y residuos peligrosos (Agua de Sentina). | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 119.52 |  |  |  |
| 61 |  | Miguel Vargas Pacheco |  |  | Recolección de aguas residuales y residuos peligrosos (Agua de Sentina). | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 88.02 |  |  |  |
| 57 |  | Suministros Integrales Ommega, SA de C.V |  |  | Maniobras | 2 años |  |  | Termino de Anticipada 149.97 |  |  |  |
| 58 |  | Mardonio Rodríguez Rivera. |  |  | Suministro de agua potable. | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 27.30 |  |  |  |
| 59 |  | Proveedora de Barcos Avimar, S.A. de C.V. |  |  | Lanchaje | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 71.73 |  |  |  |
| 60 |  | Amspec de México, S.A de C.V. |  |  | Inspección de mercancías de Comercio Exterior. | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 71.69 |  |  |  |
| 61 |  | Distribución de Combustibles S.A de C.V |  |  | Maniobras | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 309.28 |  |  |  |
| 62 |  | Comercializadora y Servicios Múltiples Vismar, S.A de C.V. |  |  | Avituallamiento | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 90.15 |  |  |  |
| 63 |  | Supply Offshore Services S.A de C.V |  |  | Avituallamiento. | 2 años |  |  | Termino de Vigencia 71.57 |  |  |  |

| INGRESOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2020 |  |
| --- | --- |
| CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS | $69,792.08 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $27,490.14 |
| TOTAL | $97,282.23 |

## 4. Cumplimiento de las obligaciones contractuales de los cesionarios y prestadores de servicios al 31 de diciembre de 2020

Anexo 4

## 5.- Seguimiento al Programa de Mantenimiento 2020.

Anexo 5

## 6.- Movimiento de carga comparativo enero-diciembre 2019-2020. POA 2020.

Anexo 6

Movimiento de buques comparativo enero-diciembre 2019-2020- POA 2020.

## 7.- Rendimiento por Tipo de Carga Enero-Diciembre 2019-2020-POA 2020

Anexo 7

## 8.- Utilización de la infraestructura portuaria Enero-diciembre 2019.-2020.

Anexo 8

## 9.- Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Anexo 9

## 10.- Análisis de la antigüedad de saldos de clientes al 31 de diciembre de 2020.

Anexo 10

## 11.- Estado de Resultados comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Anexo 11

## 12.- Razones Financieras al 31 de diciembre de 2020.

Anexo 12

## 13.- Informe del ejercicio presupuestal al 31 de diciembre de 2020.

Anexo 13

## 14.- Resumen del presupuesto (Ingresos-Egresos).

Anexo 14

## 15. Notas de los Estados Financieros

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V. EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICEMBRE 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA EMPRESA

  - Con fecha 22 de julio de 1994 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), constituyeron la Sociedad Mercantil denominada Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (“la Entidad”), según consta en testimonio de escritura pública No. 31157, pasada ante la fe del notario público número 153 del Distrito Federal.

De conformidad con el Art. 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, “la Entidad” es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, sectorizada en la SCT, cuyo capital social ha sido aportado totalmente por el Gobierno Federal.

  - El objeto social de la empresa es la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Estado de Veracruz, ejerciendo los derechos y obligaciones derivados del Título de concesión de fecha 26 de julio de 1994 (con vigencia de 50 años), que le otorgó el Gobierno Federal a través de la SCT, mediante: a) el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del Dominio Público de la Federación que integran el recinto portuario, b) la prestación de servicios portuarios, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo y, c) la construcción de obras, terminales marítimas e instalaciones portuarias que se requieran para la consecución de los fines antes expuestos.

Según el estatuto social de la empresa, “la Entidad” para el desarrollo de su objeto podrá realizar entre otras actividades lo siguiente, con las restricciones que se deriven de la Ley de Puertos o que se establezcan en el Título de concesión:

- Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos; y adquirir por cualquier título legal, toda clase de franquicias y licencias, autorizaciones, patentes, certificados de invención, marcas y nombres comerciales que directa o indirectamente contribuyan a la realización de su objeto y fines sociales.

- Adquirir, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar y en general, utilizar y administrar, bajo cualquier título, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los términos de la legislación aplicable, “en el entendido de que, cuando los inmuebles no estén incluidos en la concesión y, por ende, deban considerarse parte de la zona de desarrollo, los actos mercantiles relacionados con ellos podrán celebrarse sin necesidad de concurso” 1

- Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr mayor eficiencia y competitividad.

- Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común.

- Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos.

- Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el contrato respectivo.

- Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas del puerto.

- Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán entre otros los horarios del puerto y los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios portuarios, y que previa opinión del comité de operación, serán sometidas a la autorización de la SCT.

- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

  - Elaboración de estados financieros y registro de operaciones

Los estados financieros adjuntos de “la Entidad”, se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad Paraestatal del Gobierno Federal:

a)	Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

b)	Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGG) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Especificas para el Sector Paraestatal (NIFGE).

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011 el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con fecha 20 de agosto de 2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el cual el CONAC emite los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, que deben ser aplicados por los entes públicos, de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, esta entidad tiene sustentado los postulados en su sistema de contabilidad, y organiza la efectiva sistematización que permite la obtención de información en forma veraz, clara y concisa.

c)	Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante Oficio Circular 309-A-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal, como sigue:

Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis Normas de Información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una Norma de Información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG). Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental y nueve Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

| NIFGG SP 01 | Control presupuestario de los ingresos y de los gastos |
| --- | --- |
| NIFGG SP 02 | Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades |
| NIFGG SP 03 | Estimación de cuentas incobrables |
| NIFGG SP 04 | Reexpresión |
| NIFGG SP 05 | Obligaciones laborales |
| NIFGG SP 06 | Arrendamiento financiero |
| NIFGG SP 07 | Norma para la Autorización a las Entidades del Sector Paraestatal Federal de la Lista de Cuentas Armonizadas |
| NIFGE SP 01 | Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo “PIDIREGAS” |
| NACG 01 | Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental |

Adicionalmente la UCG emitió oficio número 309-A-0031/2015 de fecha 05 de febrero de 2015 denominado Lineamientos Específicos para las entidades que conforman el Sector Paraestatal para la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014, en el que se establecen la información requerida y la mecánica operativa para la captura y carga de información en el Módulo de Integración de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con fecha 8 de agosto de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federal el ACUERDO que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos.

El consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de Federación de fecha 30 de diciembre de 2013.

  - Reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros

Para el reconocimiento de los efectos de la inflación, la empresa aplica lo establecido en la Norma de Información Financiera Gubernamental General del Sector Paraestatal NIFGG SP 04, con base en estas norma se adoptó la siguiente política en materia de reexpresión:

La Norma NIFGG SP 04 vigente a partir del 1º. de enero de 2012 establecen que la inflación acumulada en el país está controlada y es poco importante cuando en los tres ejercicios anuales anteriores es menor al 26% (promedio anual de 8%), existiendo en este caso un Entorno Económico no Inflacionario. Al respecto, según el cálculo mostrado a continuación, la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales anteriores, 2019, 2018 y 2017, como sigue:

|  |  |  | % Inflación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de Diciembre |  |  | Del año |  | Acumulada |
| diciembre 2019 |  |  | 2.83 |  | 14.43% |
| diciembre 2018 |  |  | 4.83 |  | 11.60% |
| diciembre 2017 |  |  | 6.77 |  | 6.77% |

Con base en lo anterior y en apego a las mencionadas Normas, a partir de 2008 se efectuó la “desconexión de la contabilidad inflacionaria en los estados financieros”, lo que implicó dejar de reconocer los efectos de la inflación, manteniendo únicamente los montos de actualización registrados hasta 2007 en las cuentas de activo fijo, depreciación acumulada y superávit por revaluación.

En ejercicios futuros, en los que siga existiendo un entorno económico no inflacionario, los efectos de la re expresión se eliminarán cuando los activos fijos se den de baja.

  - Efectivo y equivalentes de efectivo

    - Los recursos financieros que “la Entidad” mantiene en caja, depósitos o inversiones, hasta en tanto son aplicados a cubrir su flujo de operación o gasto, se administran conforme al “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial por la SHCP el 1º de marzo de 2006.

    - Bancos/Tesorería

Corresponde a recursos disponibles en cuentas bancarias, destinados a cubrir las obligaciones generadas por la operación de la Empresa.

    - Inversiones Temporales

Las inversiones en instrumentos financieros se registran a su valor de adquisición que es similar al del mercado, los rendimientos que generan se registran en los resultados del ejercicio conforme se devengan.

    - Rendimientos y enteros a TESOFE

Los rendimientos generados por las cuentas de inversión en la parte correspondiente a recursos fiscales se deben enterar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) al mes siguiente de su obtención.

  - Derechos o equivalentes a recibir en efectivo

    - Cuentas por cobrar neto

En esta cuenta se registran los derechos de cobro a favor de la empresa y a cargo de los clientes, derivados principalmente por el uso de la infraestructura portuaria y de contratos de cesión parcial de derechos y/o por la prestación de servicios portuarios.

    - Estimación para cuentas o documentos por cobrar irrecuperables.

Conforme a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el sector paraestatal NIFGG SP 03 denominada “Estimación de Cuentas Incobrables”, se determina y registra en una cuenta de naturaleza acreedora, la estimación de cuentas incobrables de clientes, con el fin de mostrar razonablemente su grado de incobrabilidad, que se cuantifica y registra con base en la antigüedad del saldo, experiencias o estudios. La cancelación de cuentas por cobrar a clientes es la baja en registros contables ante su notoria imposibilidad práctica de cobro, una vez que han agotado todas las gestiones de cobro posibles.

  - Almacenes

La empresa no cuenta con almacén, por no considerarse necesario debido a que las compras por concepto de bienes de consumo se realizan por las mercancías únicamente necesarias.

  - Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

    - Los activos fijos están representados por las inversiones que la empresa hace en bienes tangibles en su beneficio, con carácter permanente con el propósito de usarlos, no de venderlos, siendo los bienes muebles aquellos cuya duración es mayor de un año y que se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su forma o sustancia, tales como, Mobiliario de Oficina, Equipo de Transporte, Equipo de Cómputo y Equipo Marítimo, etc., en tanto que los bienes inmuebles son aquellos que no pueden cambiarse de ubicación, tales como terrenos, edificios, construcciones, etc.

Los activos fijos se registran inicialmente al costo de adquisición y bajo un entorno inflacionario y se actualizan conforme a la Norma de Información Financiera General Gubernamental del Sector Paraestatal NIFGG SP 04, vigente, a partir del 1 de enero del año 2012.

    - El registro contable derivado de la compra, venta, transferencia, donación, extravío o robo de los activos fijos, se realiza conforme a la Norma específica de información para entidades paraestatales denominada “Norma para el Registro Contable del Activo Fijo NEIFGSP 015”, que entró en vigor a partir del ejercicio 2008, dicha norma causó baja en el año 2012. A la fecha de los presentes estados financieros no se ha publicado la norma supletoria.

    - En materia de reexpresión, en apego a la política indicada en la nota 2.2.1, en 2008 se efectuó la “desconexión de la contabilidad inflacionaria en los estados financieros” de las cuentas de activo fijo denominadas, Maquinaria, Equipo de cómputo, Equipo Transporte, Mobiliario y Equipo de Oficina, procediéndose a mantener únicamente los montos de actualización de la inversión y depreciación reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007, de aquellos bienes que al cierre del ejercicio 2012 seguían vigentes.

    - La depreciación del ejercicio se calcula sobre la inversión actualizada por el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando tanto para efectos fiscales como financieros las tasas máximas autorizadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como sigue:

| Cuenta |  | Tasa de Depreciación |
| --- | --- | --- |
| Mobiliario y equipo de oficina |  | 10% |
| Equipo de transporte |  | 25% |
| Maquinaria |  | 5% |
| Equipo de cómputo |  | 30% |
| Equipo marítimo |  | 5% |
| Otros equipos |  | 10% |

  - Bienes objeto de la concesión, obras e instalaciones

    - Con base al título de concesión, las obras de infraestructura portuaria realizadas por la empresa al quedar adheridas al recinto concesionado son parte del inmueble, situación que la deja sin derechos reales o posesorios a su favor, por lo que se ha adoptado la política contable de transmitir sin costo alguno la propiedad de las mismas al Gobierno Federal por conducto de la S.C.T., conforme éstas se ejecutan o realizan, asimismo, se aplica el criterio fiscal de deducir la inversión para efectos del I.S.R. en el ejercicio en que se transmiten los activos, confirmándose en cada año este criterio con el Servicio de Administración Tributaria.

Con base en lo anterior, se suscriben con la SCT contratos de transferencia de activos de infraestructura portuaria, en los que existe el compromiso de mantener en buen estado las obras e instalaciones ejecutadas.

    - La empresa debe sujetarse a un programa maestro de desarrollo portuario y está obligada a formular y enviar a la SCT un programa operativo anual para su análisis y seguimiento.

    - Para la construcción de obras marítimas o de dragado “la Entidad” debe contar con un dictamen técnico emitido por un profesional autorizado por la SCT.

    - La retención del 5 al millar por derechos de inspección y vigilancia derivadas del pago de estimaciones se entera a la Tesorería de la Federación al mes siguiente de su retención.

  - Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferida

    - ISR y PTU diferida

Tratamiento contable del Impuestos diferidos: “la Entidad” determina los Impuestos a la utilidad y (diferidos) con base en método de activos y pasivos, mencionados en la NIF D-4 Impuestos a la Utilidad, bajo este método a todas las diferencias que surgen entre los valores contables y fiscales se les aplica la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), vigente a la fecha del balance general.

    - PTU a favor de los trabajadores

Por otro lado, con base en el Art. 127 fracción III de la Ley Federal del Trabajo y en el acuerdo CA-LXX-12 adoptado por el Consejo de Administración en la Septuagésima Tercera Reunión celebrada el 23 de marzo de 2010, la participación de los trabajadores en las utilidades, se determina por cada trabajador, hasta por un monto que no podrá exceder de un mes de salario, registrándose al cierre cada ejercicio la provisión por la obligación de pago de la misma.

  - Cuentas por pagar

Por disposición de la SHCP, con fecha 13 de abril de 2008 la empresa celebró un convenio con Nacional Financiera, S.N.C., para incorporarse al Programa de Cadenas Productivas, por tal motivo, las facturas por pagar de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 6000 son dadas de alta vía Internet en el sistema de Cadenas Productivas para su cobro, de no ser cedidas por los beneficiarios en determinado tiempo para su cobro bajo este esquema, se efectúa el pago directamente en la tesorería de “la Entidad”.

  - Beneficios a los empleados

    - Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a recibir al terminar la relación laboral, así como los pagos por separación antes del retiro, se reconocen como costo de los años en que se prestan los servicios. El monto del pasivo por este concepto para cada año se determina y registra con base en un cálculo actuarial efectuado por perito independiente, aplicando el método de Obligaciones por Beneficios Proyectados. Para la determinación del costo neto del período y del pasivo correspondiente relativo a remuneraciones al retiro de los trabajadores, se aplican las disposiciones del Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" del CINIF.

Con lo anterior se da cumplimiento a las Normas de información financiera General Gubernamental NIFGG SP 05 vigente a partir de año 2012. Es importante hacer notar que no se cuenta con una reserva liquida para hacer frente a las obligaciones laborales mencionadas anteriormente.

    - Pagos por separación

Las demás compensaciones a que pueda tener derecho el personal, por su naturaleza contingente, se reconoce en los resultados del ejercicio en que se pagan.

  - Capital Contable

Capitalización de utilidades

Resultado del ejercicio

Con base en acuerdos de la asamblea de accionistas de la empresa, cada año se aplica a la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores el resultado de operación y posteriormente cuando se ha obtenido la autorización de la Asamblea de accionistas se registra el aumento de capital y de la reserva legal.

  - Ingresos propios por servicios, Transferencias y Aportaciones del Gobierno Federal

    - Los ingresos por servicios derivados del uso de la infraestructura (Puerto, atraque, muellaje y almacenaje), de contratos de cesión parcial de derechos y por la prestación de servicios portuarios, se registran cuando se prestan los servicios o cuando se devengan los derechos de cobro, según sea el caso.

    - Transferencias corrientes

Conforme a la Norma NIFGG SP 02 denominada “Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades”, las Transferencias que recibe la empresa del Gobierno Federal para gasto corriente se registran en resultados en la cuenta de "Subsidios y Transferencias Corrientes", hasta por el monto de sus costos y gastos totales no cubiertos con ingresos propios y, los excedentes se registran en Acreedores diversos, en virtud que deben reintegrarse a la Tesorería de la Federación, u obtener la autorización presupuestal de la SHCP para incrementar el Capital social.

    - Aportaciones de Capital

Las Aportaciones de Capital que recibe la empresa para gasto de inversión definitiva, se registran en la cuenta de capital contable denominada “Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso”, mismas que se traspasan cada año a la cuenta “Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores”, y se capitalizan cuando tienen el carácter de definitivas, para lo cual la Asamblea de accionistas emite el acuerdo respectivo.

Cuando se trata de Inversiones temporales debido a que se transferirán al Gobierno Federal por conducto de la SCT, se registran provisionalmente en las referidas cuentas con cargo a obras en proceso, y se dan de baja en el momento en que se formaliza la transferencia de los activos fijos.

  - Contraprestación al Gobierno Federal

De acuerdo al artículo 37 de la Ley de Puertos se debe liquidar al Gobierno Federal una contraprestación con base en los coeficientes que autoriza la SHCP, los cuales se clasifican en tarifa "A" y "B", y se aplican en función a los flujos de barcos, a las toneladas de registros y a los metros de eslora observados en el puerto cada mes.

Cabe mencionar que en el mes de noviembre 2012, la SHCP da a conocer mediante oficio a esta Entidad que a partir del primero de diciembre de 2012 deberá pagar una contraprestación del 6% sobre sus ingresos brutos. La SHCP informó mediante oficio 349-B-351 de fecha 8 de septiembre de 2020 la reducción de la contraprestación del 6% al 1.282 por ciento, para el ejercicio 2020.

  - Contingencias

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

  - Registro Presupuestal de Ingresos y Egresos

    - Para dar cumplimiento a la Norma NIFGG SP 01 denominada “Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos” aplicable para el registro contable, se deben vincular, el presupuesto y la contabilidad patrimonial a través de cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos, con el propósito de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto y sus efectos en la contabilidad, debiéndose registrar en cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos al inicio de cada ejercicio el Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado. (Incluye transferencias corrientes, las aportaciones del Gobierno Federal, así como la generación de recursos propios), y Contabilizar en la misma póliza durante el ejercicio, en forma simultánea los movimientos en las cuentas patrimoniales y el impacto en las presupuestarias.

    - El ejercicio presupuestal de ingresos y egresos se lleva en el sistema SAP de forma simultánea al efectuar el registro contable de las operaciones.

    - En estricto cumplimiento a los diferentes lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a partir del 01 de octubre de 2012, se observan las siguientes políticas para los registros contables y presupuestales.

Para el registro de las operaciones contables y presupuestarias, “la Entidad” se ajustó a los Clasificadores por rubro de Ingreso, Tipo de Gasto y Objeto del Gasto.

Se reconocen los siguientes momentos presupuestales de Ingresos: Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado mientras que los momentos presupuestales de egresos se reconocen los momentos presupuestales: Aprobado, Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado.

  - Autorización de Catalogo de Cuentas y Registros Presupuestarios en cuentas de orden

    - De acuerdo a la Norma NIFGG SP 01, se registran las operaciones en cuentas de orden y de forma simultánea en las cuentas de Balance o Resultados, de conformidad con la documentación original comprobatoria justificativa que soporten y sustenten las operaciones en el periodo.

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Conforme a las políticas indicadas en la nota 2.3, este rubro al 31 de Diciembre de 2020 y  2019 se integra como sigue:

| Denominación |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caja |  | $ 13,000 |  | $ 13,000 |
| Bancos |  | 153,259 |  | 78,618 |
| Inversiones temporales |  | 196,570,287 |  | 217,852,634 |
| Total |  | $ 196,736,546 |  | $ 217,944,252 |

- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

Este rubro está integrado por los grupos de cuentas por cobrar neto (nota 4.1), deudores diversos (nota 4.2) e impuestos por recuperar (nota 4.3) y se detallan a continuación:

  - Cuentas por cobrar neto

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2020 y 2019, se conforma de la siguiente manera:

| Nombre del cliente |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mk Constructores, S.A. de C.V. |  | $ 16,473,109 |  | $ 14,510,636 |
| Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V. (1) (2) |  | 2,736,260 |  | 2,736,260 |
| Agencia Laso de la Vega, S.A. de C.V. (2) |  | 454,119 |  | 0 |
| Terminal Marítima de Tuxpan, S.A. |  | 0 |  | 929,330 |
| Mexican Reefers, S.A. de C.V. |  | 709,437 |  | 709,437 |
| Pemex Logística |  | 1,136,988 |  | 806,742 |
| Petro Ingeniería Marítima, S.A. de C.V. |  | 457,659 |  | 457,659 |
| Varios |  | 904,260 |  | 1,344,420 |
| Suma |  | 22,871,832 |  | 21,494,484 |
| Estimación para cuentas incobrables (3) |  | (21,154,408) |  | (18,778,318) |
| Clientes, neto |  | $ 1,717,424 |  | $ 2,716,166 |

- Mediante convenio de pago de fecha 12 de agosto de 2008, la empresa Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V. se constituyó como aval y obligada solidaria del adeudo por $3,729,216 que comprende capital e intereses, generado desde el 17 de octubre de 2005 por concepto del uso de infraestructura portuaria del buque “Olga SB”, propiedad de la empresa panameña Mexican Sea Inc., pagadero en 36 mensualidades, a partir del mes de septiembre de 2008, respaldado con el mismo número de pagarés, de los cuales únicamente se pagaron 13 documentos a valor nominal sin los intereses correspondientes.

- Los saldos de estos clientes se encuentran en proceso jurídico.

- Conforme a la política indicada en la nota 2.4.2, al cierre del ejercicio se ajustó la reserva de cuentas por cobrar a clientes con base a las expectativas de cobro al 31 de diciembre de 2020.

  - Deudores Diversos

|  |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otras cuentas por cobrar |  | $ 96,044 |  | $ 96,044 |
| Deudores diversos |  | 32,104 |  | 727,228 |
| Deudores, neto |  | $ 128,148 |  | $ 823,272 |

  - Impuestos por Recuperar

El saldo de impuestos por recuperar al 31 de diciembre 2020 y 2019, se integra como sigue:

|  |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IVA acreditable 2007 (1) |  | $ 3,106,682 |  | $ 3,106,682 |
| IVA acreditable pagado |  | 0 |  | 61,026 |
| IVA por acreditar |  | 372,680 |  | 67,163 |
| IVA a favor 2020 |  | 748,840 |  | 4,829,580 |
| Saldos a favor IVA 2008 (1) |  | 838,938 |  | 838,938 |
| Impuestos por recuperar |  | 5,067,141 |  | 8,903,389 |
| ISR Salarios a Favor (1) |  | 121,099 |  | 121,099 |
| Impuesto Empresarial a Tasa Única (1) |  | 2,963,736 |  | 2,963,736 |
| ISR a favor (1) |  | 683,847 |  | 0 |
| Impuesto a los depósitos en efectivo (1) |  | 11,250 |  | 11,250 |
| ISR a favor (2020) |  | 5,566,748 |  | 0 |
| Pagos provisionales |  | 9,346,680 |  | 3,096,085 |
| Suma |  | 14,413,821 |  | 11,999,474 |
| Suma total de derechos a recibir en efectivo y equivalentes |  | $ 14,541,969 |  | $ 12,822,746 |

- Estos importes son irrecuperables, ya que el derecho de acreditamiento o recuperación de estos impuestos ya prescribieron de acuerdo al artículo 147 del Código Fiscal de la Federación. A la fecha están determinados como hallazgos de auditoría del ejercicio 2018 y 2019, de los cuales el Órgano Interno de Control está dando seguimiento.

  - Seguros Anticipados

|  |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguro de Vida |  | $ 126,201 |  | $ 71,345 |
| Seguro de Bienes Patrimoniales |  | 4,689,278 |  | 2,866,258 |
| Seguros Anticipados, neto |  | $ 4,815,479 |  | $ 2,937,603 |

- BIENES MUEBLES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES.

La inversión en mobiliario y equipo al 31 de diciembre 2020 y 2019  se integra como sigue:

| C o n c e p t o |  | Monto Histórico |  | Actualización |  | Inversión Revaluada 2020 |  | Inversión Revaluada 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camino de Acceso al Puerto |  | $ 293,400,525 |  |  |  | $293,400,525 |  | $293,400,525 |
| Mobiliario y equipo de oficina |  | 7,455,411 |  | $ 1,342,495 |  | 8,797,906 |  | 8,797,906 |
| Equipo de transporte |  | 2,421,440 |  | 320,550 |  | 2,741,990 |  | 2,741,990 |
| Equipo de cómputo |  | 731,158 |  | 262,360 |  | 993,518 |  | 993,518 |
| Equipo marítimo |  | 4,066,974 |  | 360,606 |  | 4,427,580 |  | 4,427,580 |
| Otros equipos |  | 3,713,856 |  | 724,557 |  | 4,438,413 |  | 4,438,413 |
| Maquinaria y Equipo |  | 24,584,772 |  |  |  | 24,584,772 |  | 8,404,772 |
| Suma inversión (1) |  | $ 336,374,136 |  | $ 3,010,568 |  | $ 339,384,704 |  | $ 323,204,704 |
| Activos Intangibles |  | 1,416,125 |  | - |  | 1,416,125 |  | 1,416,125 |
| Suma Total |  | 337,790,261 |  | 3,010,568 |  | 340,800,829 |  | 324,620,829 |
| Depreciación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camino de Acceso al Puerto |  | $ 58,680,105 |  | $ - |  | $ 58,680,105 |  | $ 44,010,079 |
| Mobiliario y equipo de oficina |  | 5,709,992 |  | 1,227,788 |  | 6,937,780 |  | 6,318,413 |
| Equipo de transporte |  | 2,421,440 |  | 278,862 |  | 2,700,302 |  | 2,700,302 |
| Equipo de cómputo |  | 731,157 |  | 24,839 |  | 755,996 |  | 755,996 |
| Equipo marítimo |  | 3,616,398 |  | 198,143 |  | 3,814,541 |  | 3,454,622 |
| Otros equipos |  | 3,584,148 |  | 567,615 |  | 4,151,763 |  | 4,068,922 |
| Maquinaria y Equipo |  | 6,624,710 |  | - |  | 6,624,710 |  | 5,784,231 |
| Activos Intangibles |  | 932,283 |  |  |  | 932,283 |  | 861,476 |
| Suma Depreciación |  | $ 82,300,233 |  | $ 2,297,247 |  | $ 84,597,480 |  | $ 67,954,041 |
| Total Activo Fijo |  | 255,490,028 |  | 713,321 |  | 256,203,349 |  | 256,666,788 |

- Los saldos se conciliaron con los registros del área de control de activos fijos.

La depreciación aplicada a los resultados al 31 diciembre de 2020 ascendió a $16,643,438 y al 31 de diciembre de 2019 ascendió a $ 16,654,733.

- IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES, DIFERIDOS

El saldo que se muestra en este rubro corresponde al importe neto de los efectos diferidos de impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, determinado como sigue:

  - Principales partidas temporales que dan origen al impuesto sobre la renta diferido:

|  |  | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Estimación para cuentas incobrables |  | 2,376,090 |
| Pagos Anticipados |  | 10,747,589 |
| Provisión de Prima de Antigüedad |  | 286,247 |
| Provisión de Indemnizaciones |  | (985,094) |
|  |  | 12,424,832 |
| Tasa aplicable |  | 30% |
| Impuesto sobre la renta diferido al cierre del ejercicio (1) |  | $ 3,727,449 |

  - Principales partidas temporales que dan origen a la participación de los trabajadores en las utilidades diferida:

|  |  | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Estimación para cuentas incobrables |  | 2,376,090 |
| Pagos Anticipados |  | 10,747,589 |
| Provisión de Prima de Antigüedad |  | 286,247 |
| Provisión de Indemnizaciones |  | (985,094) |
|  |  | 12,424,832 |
| Tasa aplicable |  | 10% |
| Efecto neto del ejercicio PTU |  | $ 1,242,483 |

- PROVEEDORES, ACREEDORES Y ANTICIPOS

  - Al 31 de diciembre de 2020 y  2019, los saldos a favor de acreedores y proveedores se integran como sigue:

|  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proveedores | 28,383 |  | 104,799 |
| Acreedores Diversos | 10,617 |  | 8,140 |
| PTU por pagar | 1,004,071 |  | 23,557,714 |
| Suma | $ 1,043,071 |  | $ 23,670,653 |

  - Al 31 de diciembre de 2020 y  2019, los saldos de anticipos y depósitos en garantía de clientes se integran como sigue:

|  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipos de clientes | 3,525,398 |  | 2,456,568 |
| Depósitos en garantía | 736,762 |  | 2,397,031 |
| Suma | $ 4,262,160 |  | $ 4,856,598 |

  - Retenciones y Contribuciones por Pagar.

Al 31 de diciembre 2020 y  2019, las obligaciones fiscales por pagar se integran como sigue:

| Concepto |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISR personas morales |  | $ 2,507,568 |  | $ 15,865,820 |
| I.S.R retenido sobre salarios |  | 426,116 |  | 447,048 |
| Contraprestación (Nota 2.14) |  | 239,437 |  | 306,272 |
| Cuotas al IMSS |  | 216,925 |  | 249,123 |
| 5 al millar derechos inspección y vigilancia. (Nota 2.7.4) |  | 8,037 |  | 221,681 |
| Aportaciones al INFONAVIT |  | 121,326 |  | 138,402 |
| 3% sobre nóminas |  | 69,261 |  | 76,584 |
| 15% a la Educación |  | 10,389 |  | 11,487 |
| Aportaciones al SAR |  | 48,530 |  | 55,361 |
| 10% IVA retención de honorarios |  | 340,050 |  | 61,028 |
| 10% ISR retención de honorarios |  | 94,094 |  | 57,210 |
| IVA trasladado |  | 3,112,689 |  | 2,922,653 |
| Subsidio al empleo |  | 0 |  | ( 9,608) |
| Retenciones crédito INFONAVIT |  | 103,383 |  | 78,729 |
| Total impuestos por pagar |  | $ 7,297,804 |  | $ 20,481,790 |

- BENEFICIOS A EMPLEADOS.

De conformidad a la Norma de Información Financiera General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 05 Obligaciones Laborales, emitida por las Unidad de Contabilidad e Información sobre la Gestión Pública, con vigencia a partir de 2012; se informa que “la Entidad”, realizó un estudio actuarial que permite reconocer los pasivos por obligaciones laborales, determinados conforme a lo establecido en la Norma de Información Financiera D-3, “Beneficios a los Empleados” emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF); esto con el fin de realizar el registro de estos pasivos por concepto de beneficios por terminación y beneficios al retiro de los trabajadores para 2020 y 2019, siendo el siguiente:

| Concepto | 31 de diciembre de 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prima de antigüedad | Indemizaciones por despido | Total |
| A. Pasivo / (Activo) Neto por beneficio definido Inicial | 355,758 | 731,002 | 1,086,760 |
| B. Costo por beneficio definido | 224,681 | 1,952,269 | 2,176,950 |
| C. Aportación del año | - | - | - |
| D. pagos reales | 126,735 | 1,834,183 | 1,960,918 |
| F. Pasivo / (Activo) neto por beneficio definido al 31/12/2020 (A+B-C-D) | 453,704 | 849,088 | 1,302,792 |

| Concepto | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos | 42 | 45 | (6.67%) |
| Edad promedio | 40.96 | 39.92 | 1.04 |
| Antigüedad promedio | 5.76 | 5.28 | 0.48 |
| Nómina anual para el cálculo de Prima de Antigüedad | 12,145,031.00 | 12,586,932.00 | (3.51%) |
| Nómina anual para el cálculo de la Indemnización Legal | 13,681,591.00 | 14,183,520.00 | (3.54%) |
| Sueldo base promedio mensual | 24,097.28 | 23,309.13 | 3.38% |
| Sueldo mensual Integrado promedio | 27,146.01 | 26,265.78 | 3.35% |

- COSTO DE OPERACIÓN.

  - Obra pública donada

Durante 2020 no se realizó contrato de: “Transferencia de activos de infraestructura” a favor del Gobierno Federal.

- CAPITAL SOCIAL.

  - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social de la empresa está representado por 2´535,334 acciones, con valor nominal de cien pesos cada una y se integra como sigue:

|  |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capital Fijo suscrito y pagado: |  |  |  |  |
| Fijo sin derecho a retiro (Serie A-1) |  | $ 25,500 |  | $ 25,500 |
| Fijo sin derecho a retiro (Serie B-1) |  | 24,500 |  | 24,500 |
| Total capital fijo |  | 50,000 |  | 50,000 |
| Capital variable suscrito y pagado: |  |  |  |  |
| Variable (serie A-2) |  | 129,276,767 |  | 129,276,767 |
| Variable (serie B-2) |  | 124,206,633 |  | 124,206,633 |
| Total capital variable |  | 253,483,400 |  | 253,483,400 |
| Total capital social histórico (1) |  | 253,533,400 |  | 253,533,400 |
| Reexpresión |  | 8,868,768 |  | 8,868,768 |
| Total capital social actualizado |  | $ 262,402,168 |  | $ 262,402,168 |

- En la Trigésima novena asamblea de accionistas, mediante resolución AO/EXXXIX-6 se aprobó la capitalización de transferencias recibidas de la Federación por $125,800,000 y se decretó el aumento de capital en la parte variable y emitir 1,258,000 acciones (resolución AO/EXXXIX-7), sin embargo, no se ha registrado el aumento del capital social, ya que se está reconsiderando dicho aumento, en virtud de que corresponde a la obra denominada Construcción de 1a. etapa camino de acceso al puerto, que se transferirá la S.C.T cuando ésta se termine.

- En la Cuadragésima Séptima Asamblea de Accionistas del 02 de junio de 2011 mediante resolución AO-XLVII-3. Se aprueba que la pérdida contable del ejercicio 2010, por la cantidad de $(3,013,048), se lleve al renglón de la contabilidad denominado resultados de ejercicios anteriores.

- En la Quincuagésima Asamblea de Accionistas del 31 de mayo de 2012 mediante resolución AO/E-L-3 (31-V-12). Se aprueba que la utilidad del ejercicio 2011, por la cantidad de $1,817,008, se lleve al renglón de la contabilidad denominado resultados de ejercicios anteriores por $1,726,158 y se realiza la respectiva separación la reserva legal por $90,850.

- En la Quincuagésima Sexta Asamblea de Accionistas del 15 de julio de 2014 mediante resolución AO-LVI-3 (15-VII-14). Se aprueba que la utilidad del ejercicio 2013, por la cantidad de $19,184,197, se lleve al renglón de la contabilidad denominado resultados de ejercicios anteriores por $18,224,987 y realiza la respectiva separación la reserva legal por $959,210.

- En la Sexagésima Quinta Asamblea Ordinaria de Accionistas del 20 de julio de 2020, mediante resolución AO-LXV-1 (20-VII-2020). Se aprueba que la utilidad del ejercicio 2019, por la cantidad de $ 83,880,496.00, se registre en la contabilidad en la cuenta denominada resultado de ejercicios anteriores por $79,686,471.00 y se realiza la separación a la reserva legal por $4,194,024.80.

- Las acciones de la serie "A", solo podrán ser suscritas por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o Sociedades Mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, o bien por individuos mexicanos. Las acciones de la serie "B" formarán el 49% restante de las que se encuentren en circulación, y podrán ser libremente suscritas o adquiridas por cualquier persona física o moral. Cabe señalar que el 100% del capital social es propiedad del Gobierno Federal.

  - Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

La actualización del capital contable se distribuyó en cada uno de los renglones que lo componen, consecuentemente los saldos presentados en el balance general al 31 de diciembre de 2020 y  2019 se integran como sigue:

| 2020 |  | Inversión a valor histórico |  | Complemento por Actualización |  | Inversión actualizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capital social |  | $ 253,533,400 |  | $ 8,868,768 |  | $ 262,402,168 |
| Aportaciones Gobierno Federal |  | - |  | - |  | - |
| Reserva legal |  | 10,373,902 |  | 292,769 |  | 10,666,671 |
| Resultados de ejercicios anteriores |  | 197,449,270 |  | - |  | 197,449,270 |
| Resultado del ejercicio |  | 93,405,687 |  | - |  | 93,209,752 |
| Retiro de Capital Invertido |  | (98,214,650) |  |  |  | (98,214,650) |
| Efecto acumulado de ISR diferido |  | ( 101,030) |  | ( 47,629) |  | ( 148,659) |
| Total |  | $ 456,446,579 |  | $ 9,113,908 |  | $ 465,560,485 |
| 2019 |  | Inversión a valor histórico |  | Complemento por Actualización |  | Inversión actualizada |
| Capital social |  | $ 253,533,400 |  | $ 8,868,768 |  | $ 262,452,168 |
| Aportaciones Gobierno Federal |  | - |  | - |  | - |
| Reserva legal |  | 6,179,877 |  | 292,769 |  | 6,472,646 |
| Resultados de ejercicios anteriores |  | 95,212,101 |  | - |  | 95,212,101 |
| Resultado del ejercicio |  | 83,880,496 |  | - |  | 83,880,496 |
| Efecto acumulado de ISR diferido |  | ( 101,030) |  | ( 47,629) |  | ( 148,659) |
| Total |  | $ 438,704,844 |  | $ 9,113,908 |  | $ 447,818,752 |

  - Retiro del patrimonio invertido

En atención al oficio No. 349-B-010 de fecha 07 de enero de 2020 emitido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con la finalidad de realizar un manejo más eficiente de los activos financieros del sector público federal, la SHCP fijó un aprovechamiento a cargo del patrimonio de “la Entidad” por un monto de $98,214,650, el cual se realizó mediante una transferencia bancaria a favor de la Tesorería de la Federación.

- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

  - Ingresos de la Gestión

Los ingresos por servicios otorgados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integran como sigue:

| Concepto |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Fijo |  | $ 18,088,909 |  | $ 22,238,432 |
| Puerto Variable |  | 116,124,192 |  | 148,792,834 |
| Atraque |  | 20,033,501 |  | 20,632,986 |
| Muellaje |  | 9,270,987 |  | 10,544,105 |
| Almacenaje |  | 163,528 |  | 4,836,421 |
| Cesión parcial de derechos |  | 69,792,087 |  | 63,196,616 |
| Prestación de servicios |  | 27,490,146 |  | 22,901,601 |
| Total |  | $ 260,963,350 |  | $ 293,142,995 |

  - Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de otros Ingresos y Beneficios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integran como sigue:

| Concepto |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos Financieros |  | $ 12,719,939 |  | $ 17,564,800 |
| Otros |  | 6,178,093 |  | 6,453,373 |
| Recuperación de seguros |  | 856,166 |  | 1,031,548 |
| Total |  | $ 19,754,198 |  | $ 25,049,721 |

  - Otros gastos y pérdidas extraordinarias

No se tuvieron otros gastos y pérdidas extraordinarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

  - Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones.

La depreciación aplicada a los resultados del ejercicio 2020 ascendió a $ 16,643,438  y en 2019 fue de $16,654,917.

- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

  - Saldos en el flujo de efectivo

El análisis de los saldos inicial y final al 31 de diciembre de 2020 y 2019 que integran el incremento en el efectivo y equivalentes de efectivo mismo que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo es como sigue:

| Concepto |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectivo en Tesorería |  | $ 13,000 |  | $ 13,000 |
| Efectivo en Bancos Dependencia |  | 153,259 |  | 78,618 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) |  | 196,570,287 |  | 217,852,634 |
| Total de efectivo y equivalentes |  | $ 196,736,546 |  | $ 217,944,252 |

  - Ingresos por venta de bienes y servicios.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo del rubro de los ingresos por venta de bienes y servicios asciende a $ 259,732,487  y $290,725,785 respectivamente, misma que se integra de la siguiente manera:

| Concepto |  |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto Fijo |  |  | $ 17,974,504 |  | $ 22,236,431 |
| Puerto Variable |  |  | 116,124,192 |  | 148,632,145 |
| Atraque |  |  | 18,619,034 |  | 18,899,022 |
| Muellaje |  |  | 9,270,986 |  | 10,544,105 |
| Almacenaje |  |  | 232,704 |  | 4,842,190 |
| Cesión parcial de derechos |  |  | 70,406,216 |  | 62,726,683 |
| Prestación de servicios |  |  | 27,104,846 |  | 22,844,909 |
| Total |  |  | $ 259,732,487 |  | $ 290,725,785 |

Los ingresos por otros ingresos y Beneficios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se integran como sigue:

| Concepto |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otros |  | $ 6,138,084 |  | $ 4,933,844 |
| Intereses, Recargos |  | 11,318,959 |  | 17,530,598 |
| Utilidad Cambiaria |  | 1,376,817 |  | 0 |
| Recuperación de seguros |  | 856,166 |  | 1,031,548 |
| Total |  | $ 19,690,026 |  | $ 23,495,990 |

  - Aplicación de Recursos

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo de la aplicación de recursos se integra de la siguiente manera:

| Concepto |  | 2020 |  | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios personales |  | $ 21,028,905 |  | $ 22,130,807 |
| Materiales y suministros |  | 1,208,635 |  | 2,551,505 |
| Servicios generales |  | 124,086,364 |  | 169,831,503 |
| Bienes Muebles |  | 16,180,000 |  | 0 |
| Dragado de Mantenimiento |  | 43,308,130 |  | 16,862,003 |
| Total |  | $ 205,812,034 |  | $ 211,375,818 |

  - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019  “la Entidad” no ha llevado a cabo inversión de obra pública ni con recursos propios y ni fiscales.

  - Bienes Muebles

La totalidad de los activos de bienes muebles son adquiridos con recursos propios de “la Entidad”.

  - Disminución de Otros Pasivos

Los pasivos en el ejercicio 2020 son menores al reflejado durante el mismo periodo del ejercicio 2019, debido a que se cubrieron pagos de provisiones de gastos al inicio del ejercicio.

- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG).

El contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construyó el SCG de los entes públicos, determina las características de diseño y operación, por lo que el Sistema de Contabilidad implementada por “la Entidad” cumple con las siguientes características:

  - Ser único, uniforme e integrador.

  - El sistema de contabilidad está implementada en una plataforma informática que integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.

  - Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.

  - Registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes;

  - Efectúa la interrelación automática con los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permitiendo su interrelación automática,

  - Efectúa, el registro contable en las diferentes etapas del presupuesto del ente público, de acuerdo con lo siguiente:

En lo relativo al gasto, se registran los momentos contables; aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso; se registran los momentos contables; estimado, modificado, devengado y recaudado.

- POSICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

Las operaciones en moneda extranjera se registran en moneda nacional a los tipos de cambio vigentes cuando se realizan. Los saldos de activos o pasivos en dichas monedas se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del cierre del ejercicio.

Las diferencias originadas por las fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de concertación de la transacción y las de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio, se registran en los resultados del periodo dentro del costo integral de financiamiento.

Al cierre del tercer trimestre 2020 no se tienen saldos en monedas extranjeras.

- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que ejerzan o pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de “la Entidad”.

- RÉGIMEN FISCAL.

  - Impuesto sobre la Renta (ISR)

“La Entidad” está sujeta al impuesto sobre la renta (ISR), misma que se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación; la depreciación se calcula sobre valores en precios constantes y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través de la determinación del ajuste por inflación. Las pérdidas fiscales pueden ser amortizadas (deducidas) de las utilidades fiscales de los siguientes diez ejercicios.

De conformidad con las disposiciones fiscales, la tasa aplicable para determinar el impuesto sobre la renta durante el ejercicio 2020 es del 30%.

  - Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Está sujeto al 16% por los ingresos por prestación de servicios.

- INFORMACIÓN ADICIONAL

1.- NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL DICTADO EN EL ARBITRAJE COMERCIAL PROMOVIDO POR FRIGORÍFICOS ESPECIALIZADOS DE TUXPAN, S.A. DE C.V., PROMOVIDO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., SE PROMOVIÓ JUICIO DE NULIDAD POR APITUX, EXPEDIENTE 324/2014, JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

APITUX demanda la nulidad de laudo arbitral mediante el cual se condenó pagar a FRIGOTUX, aproximadamente: $100´844,118.53 (cien millones de pesos ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento dieciocho pesos 53/100 M.N.) por demanda de daños y perjuicios con motivo del contrato de cesión.

El Tribunal Arbitral dictó resolución favorable a la cesionaria, APITUX procedió a elaborar la demanda de nulidad del laudo definitivo condenatorio y laudo adicional, que fue radicada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con número de expediente 324/2014, quien dictó sentencia favorable para la APITUX, misma que fue recurrida mediante amparo directo con número de expediente 913/2018 por FRIGOTUX y APITUX, el ocho (8) de mayo del presente fue turnado para resolver. En auto de treinta de noviembre del año dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, publicado en lista de acuerdos de fecha primero de diciembre del año pasado, quien se declaró incompetente para seguir conociendo del mismo y ordenó turnar los expedientes a la oficialía de partes común de los juzgados de distrito en materia civil en turno, para que resuelva el amparo, lo que hasta la fecha no ha hecho, es decir no han sido turnados los expedientes, la razón de este retraso lo atribuye el tribunal a que por la pandemia, solo está trabajando el 10% del personal adscrito al mismo.

2.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS NUMERO PARRC 02/2017, RADICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PUERTOS, EN EL QUE APITUX SOLICITA, LA RECUPERACION DEL ÁREA CESIONADA A FRIGORIFICOS ESPECIALIZADOS DE TUXPAN S.A DE C.V. (ALMACEN). MEDIANTE RESOLUCIÓN SE ORDENÓ A FRIGOTUX LA ENTREGA DEL ÁREA, FUE RECURRIDA MEDIANTE DEMANDA DE NULIDAD RADICADA EN LA SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3535/18-13-01-1 PROMOVIDA POR FRIGORÍFICOS ESPECIALIZADOS DE TUXPAN, S. A DE C.V. DEMANDANDO LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES AL CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS, RESPECTO A LA ENTREGA POR PARTE DE FRIGOTUX A LA APITUX DEL ÁREA CONCESIONADA, AL TENERSE POR TERMINADO EL CONTRATO.

Apitux solicitó la recuperación del área cesionada a frigoríficos especializados de Tuxpan S.A de C.V. (Almacén), misma que fue cedida mediante contrato cesión. Mediante resolución se ordenó a FRIGOTUX la entrega del área, la cual fue recurrida mediante Juicio de nulidad. Pendiente sentencia.

3.- Demanda de Nulidad radicada en la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con número de Exp. 3535/18-13-01-1 promovida por Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S. A de C.V. demandando la nulidad de la resolución dictada por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes al confirmar la resolución dictada por la Dirección General de Puertos, respecto a la entrega por parte de Frigotux a la Apitux del Área concesionada, al tenerse por terminado el contrato.

La resolución impugnada es la 7.-036-101 de 25 de septiembre de 2017, emitida por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de la cual se confirmó la diversa 7.3.1775.17 de 14 de junio de 2017, emitida por el Director General de Puertos de dicha Secretaría, en la que se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del área sesionada por la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., a FRIGOTUX para la construcción y operación de una Bodega para Frigoríficos. En auto de fecha 16 de octubre del año 2020 y publicado el 27 de ese mismo mes y año el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Boca del Río, Ver., se declara imposibilitado para conocer del asunto por razón de turno del juicio de amparo directo 709/2019 y remite el  juicio y expediente 3535/18-13-01-1, así como el expediente administrativo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Boca del Río, Ver., admitiendo el amparo directo en fecha 29 de noviembre del año 2020, con número de expediente 254/2020.

4.-JUICIO DE AMPARO DIRECTO 709/2019 PROMOVIDO POR FRIGOTUX, EN CONTRA DE LA SALA REGIONAL DEL GOLFO, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER.,

Reclamando la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3535/18-13-01-1 que confirmo la legalidad de la resolución dictada por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, respecto a la entrega por parte de Frigotux a la Apitux del área concesionada, al tenerse por terminado el contrato, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Boca del Río, Ver., refiriéndose a la Apitux, como tercera interesada. En auto de dieciséis de octubre del año dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Boca del Río, Ver., se declara imposibilitado para conocer por razón de turno, y lo acepta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

5- JUICIO DE AMPARO DIRECTO 254/2020 PROMOVIDO POR FRIGOTUX, EN CONTRA DE LA SALA REGIONAL DEL GOLFO, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER., RECLAMANDO LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD 3535/18-13-01-1  QUE CONFIRMÓ LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL COORDINADOR GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE DE LA SCT,  RESPECTO DE LA ENTREGA POR PARTE DE FRIGOTUX A LA APITUX DEL ÁREA CONCESIONADA, AL TENERSE POR TERMINADO EL CONTRATO,RADICADO EN EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN BOCA DEL RIO, VER. TENIENDOSE A LA APITUX, COMO TERCERO INTERESADA.

En auto de diez de diciembre del año dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Boca del Río, Ver., remite autos del juicio de amparo indirecto 709/2019, declarándose legalmente imposibilitado, para conocer por razón de turno de dicho amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Boca del Rio, Ver., acepta el turno declinado y se avoca al conocimiento del juicio.

6.- JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR FRIGORÍFICOS ESPECIALIZADOS DE TUXPAN, S.A DE C.V., EN CONTRA DE LA  ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A DE C.V., RADICADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO, EN TUXPAN, VER., CON NÚMERO DE EXPEDIENTE MERCANTIL 22/2019.

PRESTACIONES:

A)	La prórroga del contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, celebrado entre el actor y el demandado el 26 de octubre de 1998, a que tiene derecho mi representada conforme a la cláusula quincuagésima octava de dicho contrato, por un plazo igual al que se señala en dicha cláusula, computado a partir del 8 de mayo de 2018.

B)	La declaración en sentencia firme, de que el plazo original de duración del citado contrato base de la acción, debe computarse del 8 de mayo de 2003 en que se recibió en el área cedida en estado de servir para el usos convenido al 8 de mayo de 2018.

C)	Que se ordene a la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., se abstenga de impedir el libre uso y operación del almacén objeto del precitado contrato, base de la acción a FRIGORIFICOS EPECIALIZADOS DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

D)	El pago de una indemnización económica, por los daños y perjuicios que se han causado al actor por el demandado, quien ha impedido la operación del almacén objeto del contrato base de la acción, a partir del mes de septiembre de 2018, cuyo importe se liquidara en ejecución de sentencia.

E)	Los gastos y costas que el presente juicio origine, incluyendo los honorarios de los abogados que contraté para nuestro patrocinio legal.

El Tercer Tribunal Unitario del Séptimo Circuito en Xalapa, Ver., en fecha 15 de agosto del año 2019, resuelve el conflicto competencial radicado con el número de expediente 5/2019 donde declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria promovida por esta APITUX dentro del Juicio Ordinario Mercantil 22/2019; donde se declara que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, es legalmente incompetente para seguir conociendo del referido Juicio ordinario. Por tanto, deberá dejar a salvo los derechos de la parte demandante para que los haga valer en la vía y forma procedente. El juzgador en fecha 19 de agosto de 2019 se declaró incompetente para seguir conociendo del juicio. La parte actora en fecha 12 de septiembre de esta anualidad impugno la resolución de 15 de agosto, donde se declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer en este juicio ordinario mercantil

7.- JUICIO DE AMPARO 21/2019 RADICADO EN EL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ., PROMOVIDO POR FRIGORÍFICOS ESPECIALIZADOS DE TUXPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEÑALANDO COMO ACTO RECLAMADO LA RESOLUCIÓN DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2019, PRONUNCIADA POR EL TERCER TRIBUNAL UNITARIO EN XALAPA, VER., AL RESOLVER LA EXCEPCION DE INCOMPETENCIA QUE HIZO VALER APITUX, AL CONTESTAR LA DEMANDA DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 22/2019 DEL INDICE DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN TUXPAN, VER.

En fecha 20 de septiembre del año 2019, nos emplazan al juicio de amparo indirecto a la Apitux en calidad de tercera interesada por lo que se contesta la demanda y desvirtuando los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, se fijó Audiencia constitucional para el 31 de octubre del año 2019, donde se sobreseyó el juicio Frigotux interpuso recurso de revisión en contra de la resolución 31 de octubre del 2019, radicándose en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en Boca del Río, Ver., que en auto de 28 de noviembre del 2019, se declaró incompetente para conocer del recurso, turnándolo a la oficina de correspondencia común de los Tribunales en Materia Civil, en Xalapa, Ver. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en Xalapa, Ver., radico el recurso de revisión con número 544/2019, con fecha de auto de cuatro de diciembre del año dos mil veinte, confirma la resolución de treinta y uno de octubre del dos mil nueve.

8.-JUICIO DE AMPARO DIRECTO 709/2019 PROMOVIDO POR FRIGOTUX, EN CONTRA DE LA SALA REGIONAL DEL GOLFO, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VER.,

Reclamando la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3535/18-13-01-1 que confirmo la legalidad de la resolución dictada por el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, respecto a la entrega por parte de Frigotux a la Apitux del área concesionada, al tenerse por terminado el contrato, radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Boca del Río, Ver., refiriéndose a la Apitux, como tercera interesada. En auto de dieciséis de octubre del año dos mil veinte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Boca del Río, Ver., se declara imposibilitado para conocer por razón de turno, y lo acepta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Pendiente de sentencia.

9.- JUICIO DE AMPARO 1116/2019, PROMOVIDO POR FRIGOTUX, EN CONTRA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Reclamando la ilegalidad de la fracción III, del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Xalapa, Ver., en el cual se tiene a la Apitux, como tercera interesada. En auto de tres de diciembre del año dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en Boca del Río, Ver., ADMITE el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, por Frigotux con número de expediente 217/2020.

10.- JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE MEXICAN SEA INC, FRIGORÍFICOS ESPECIALIZADOS DE TUXPAN, S.A. DE C.V., Y ENRIQUE DE HITA YIBALE, RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 313/2011.

En el presente asunto se obtuvo sentencia favorable, en la que los demandados se encuentran condenados a lo siguiente:

a). - Al pago de la cantidad de $ 2, 382, 554. 97 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.) por concepto de suerte principal.

b).- Al pago de los intereses moratorios a partir del día treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, día siguiente al de la fecha de vencimiento del pagare 14/36( treinta de octubre de dos mil ocho) , respecto del monto condenado como suerte principal $ 2,382,554.97( DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL) a través de la Tasa de interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a veintiocho (28) días más un punto a favor de la parte actora ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

c).- A pagar a favor de la parte actora ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, un intereses moratorios legal a razón del 10% de cada mensualidad que se haya omitidos cubrir o que se haya cubierto con posterioridad, en términos de lo señalado en la cláusula tercera del convenio, y hasta en tanto sea pagado el monto de la suerte principal a la actora, monto que será cuantificado en ejecución de sentencia , una vez que la misma haya causado estado y sea legalmente ejecutable, por una sola vez por cada mensualidad vencida y no de manera mensual y consecutiva al no haber sido así pactado por las partes. Se obtuvo sentencia favorable a la APITUX, la cual no se ha podido ejecutar, ya que no se han encontrado bienes del deudor para embargar, para actualizar el monto de la sentencia se procede a solicitar que experto en materia de contabilidad formule dictamen pericial.

11.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DE REGISTRO DE CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES NÚMERO PARRC 006/2016 APITUX EN CONTRA DE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ RAMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

APITUX solicitó el inicio del procedimiento administrativo de revocación del registro del Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones número APITUX01-076/13, formalizado con la C. María de los Ángeles Rodríguez Ramos, por incumplimiento a las obligaciones contractuales derivado del contrato de prestación de servicios portuarios de avituallamiento. Mediante resolución se revocó el registro del contrato. Pendiente recuperación del Área federal cedida por parte de la Dirección General de Puertos.

12.- CRÉDITO FISCAL DETERMINADO POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORIA FISCAL DE TUXPAN (SAT-SHCP), A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., (APITUX), POR LA CANTIDAD DE $ 262´654,599.77 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.), POR OMISIONES EN EL ENTERO DE  IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA,  IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MULTAS Y RECARGOS CORRESPONDIENTES  AL PERIODO FISCAL COMPRENDIDO  DEL 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008. EXPEDIENTE 409/15-13-01-1.

Ante la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Xalapa, Veracruz., se demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio No. 600-72-00-01-00-2014-0848 Exp. API940722k33, por la cual la autoridad  el SAT, resuelve confirmar la resolución  contenida  en el oficio número 500-62-00-07-00-2014-00006617 de 28 de agosto de 2014, emitida  por la Administración  Local de Auditoría Fiscal de Tuxpan, en cantidad total  de  $262,654,599.77 (Doscientos  sesenta  y  dos  millones  seiscientos  cincuenta   y  cuatro   mil quinientos   noventa  y  nueve  77/100 M.N.),  por  concepto  del  Impuesto  sobre  la  Renta,  Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado, multas y recargos correspondientes  al periodo fiscal comprendido  del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre del 2008, a nombre de la contribuyente Administración Portuaria Integral de Tuxpan S. A. de C. V., el juicio contencioso administrativo (nulidad), se  se radicó en  la Sala Regional del Golfo con sede en Xalapa, Ver., con número de expediente 409/15-13-01-1, asunto que por su cuantía fue atraído por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa radicándola con el número de expediente 409/15-13-01-1/198/16-S2-06-04, regresando el expediente a la Sala para para que regularizara el procedimiento y notificara a los trabajadores de APITUX, dicha sala está en la etapa de regularización. Por las consideraciones jurídicas que se hicieron valer en los conceptos de nulidad que sustentan la demanda, se tiene la presunción fundada de que los mismos son procedentes y suficientes para revocar el crédito fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de ser el caso obtener el amparo de la justicia federal, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tribunal Colegiado en Materia Administrativa), sin embargo por el tiempo transcurrido y la inactividad procesal del Tribunal por la suspensión de actividades con motivo de la pandemia, seguirá transcurriendo el tiempo y la sentencia definitiva se considera no se dictará en este ejercicio fiscal y el crédito de actualizarse en las multas y recargos se elevaría considerablemente.

13.- JUICIO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE LA AGENCIA CONSIGNATARIA RAMÓN GUZMÁN VEYTIA, S.A., RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN COATZACOALCOS, VER, EXPEDIENTE 52/2014-5.

Se reclamó a la Agencia Naviera Consignataria “Ramón Guzmán Veytia, Sociedad Anónima”, el pago de los servicios de Puerto y Atraque prestados a la demandada y que no han sido liquidados, que ascienden a la cantidad de $4´644651.45 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.). En el asunto se declaró la caducidad de la instancia, la demandada promovió incidente de pago de costas, el cual fue declarado procedente. Ante la sentencia condenatoria por la cantidad de $10´015.977.21 (diez millones, quince mil, novecientos setenta y siete pesos 21/100 M.N.), La APITUX no obtuvo sentencia favorable, por el contrario, se encuentra condenada al pago de gastos y costas, la demandada ha tratado de presentar su planilla de liquidación en tres ocasiones y no se la ha autorizado el juzgado, la última actuación de la parte interesada es del día 4 de junio de 2018.

14.- JUICIO AGRARIO 27/2019, RADICADO EN EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 32 TUXPAN, VERACRUZ, PROMOVIDO POR DARBELY FUENTES PERALTA, EN CONTRA DEL EJIDO LA CALZADA, TUXPAN, VERACRUZ, DE JUAN RAMÓN GANEM VARGAS, DE LA DELEGACIÓN EN VERACRUZ DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN) Y DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A DE C.V.

La parte actora ejercita la acción plenaria de posesión (publiciana), tutelar de la posesión jurídica del inmueble que identifica como la fracción de aproximadamente 120.15 m2 (ciento veinte punto quince metros cuadrados), ubicada entre el muro que circula el polígono original del Solar Urbano Ejidal de mi legitimo dominio, y la ubicación actual de la “banqueta” que delimita la vialidad “Carretera a la Barra Norte”, en la medida y distancia colindante con el Solar Urbano Ejidal de su propiedad, del cual dice tener el legítimo dominio por haberlo adquirido de buena fe y la ostentación de un justo título, que en el caso, no es otro, que los documentos que constituyen el título de posesión del Solar urbano Ejidal correspondiente, otorgado o expedido por el Ejido demandado con antigüedad de más de 41 (cuarenta y un) años, y para el efecto de que sea reintegrada la posesión material de la parte  despojada de manera injusta y violenta por parte del demandado físico, cuya detentación, por este motivo, es de mala fe, aun cuando la misma se pretenda derivar y sustentar, en la celebración de un viciado Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones otorgado por la ahora demandada Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Sociedad Anónima de Capital Variable (APITUX). Ello es así, por causa de que los documentos exhibidos por el propio demandado físico, ante la referida administración portuaria tuxpeña (APÍTUX), para sustentar en apariencia y simuladamente, la procedencia de una cesión parcial de uso de zona portuaria, únicamente se refieren a documentos que conciernen al solar urbano ejidal propio y aledaño al del suscrito, otorgado por el ejido también demandado y que en nada tienen afectación jurídica en el área del solar urbano ejidal del que soy legitimo titular y con flagrante violación, entre otros, del último párrafo del artículo 24 de la Ley General de Puertos, en relación con la fracción VII, del artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Puertos. Pendiente que el Tribunal Agrario Distrito 32 nos emplace nuevamente y señale fecha de audiencia.

15.-JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR DARBELY FUENTES PERALTA, EN CONTRA DEL DELEGADO EN VERACRUZ DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V., Y OTRAS, RADICADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN TUXPAN, VER., CON NÚMERO DE EXPEDIENTE  141/2013.

Negativa y omisión de decretar la clausura temporal, parcial o total del relleno realizado por el tercero perjudicado, Juan Ramón Ganem Vargas en la ribera del Río Tuxpan, así como de las actividades constructivas realizadas actualmente por el referido tercero perjudicado en dicho relleno, en lo que parece que será un “varadero de embarcaciones”. El aseguramiento precautorio del relleno realizado por el tercero perjudicado Juan Ramón Ganem Vargas en la ribera del Río Tuxpan, así como de los elementos constructivos ubicados en el mismo, consistente en un muelle, embarcadero o atracadero y en lo que parece que será un “varadero de embarcaciones”. En auto de veintiuno de octubre del año dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Ver., ADMITE el recurso de revisión interpuesto  por la quejosa en contra de la sentencia definitiva del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, radicada con número A.R 180/2020.

16.- JUICIO DE AMPARO 167/2019, PROMOVIDO POR MARÍA AMPARO SÁNCHEZ FELIZARDO, MAURICIO SÁNCHEZ FELIZARDO, MA. GUADALUPE SÁNCHEZ FELIZARDO Y EMILIO SÁNCHEZ MESA, RADICADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO, EN TUXPAN, VER., EN CONTRA DE LA APITUX Y OTRAS. MAGISTRADO TITULAR DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL TRIGESIMO SEGUNDO DISTRITO CON SEDE EN TUXPAN, AL SECRETARIO ACTUARIO DE DICHO TRIBUNAL, A LA PROCURADURÍA AGRARIA, AL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN TUXPAN). RECLAMA:

Con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo habiendo señalado los quejosos como autoridades responsables al Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito con sede en Tuxpan, al Secretario Actuario de dicho Tribunal, a la Procuraduría Agraria, al Registro Público de la Propiedad en Tuxpan y a la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, precisando como actos reclamados los siguientes:

E).- De la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A DE C.V., en su carácter equiparable a autoridad responsable, la celebración de cualquier tipo de contrato o convenio de cesión de Derechos para el uso o aprovechamiento de la zona federal del frente Agrario 350/2015 del índice del TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO DISTRITO CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ. Una vez sustanciado el juicio se sobreseyó el juicio y se le negó el amparo respecto de los actos reclamados de la APITUX, inconforme la parte interesada interpuso revisión, pendiente de resolverse. Se obtuvo sentencia favorable en primeria instancia, se espera que se confirme ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Boca del Río, Veracruz.

17.- JUICIO LABORAL 177/II/2019, PROMOVIDO POR ANTONIO PADILLA URANGA, EN CONTRA DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS CENTAURO INTEGRAL DE MÉXICO S.A DE C.V. Y DE LA APITUX, RADICADO EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN TUXPAN, VER.

Se suspendió la audiencia señalada para las doce horas del día trece de mayo del año dos mil veinte, atendiendo a la situación que atraviesa nuestro país ante el Brote del Coronavirus (COVID 19) en términos de los artículos 734 de la Ley Federal del Trabajo y 10 fracción VII del reglamento interior de la autoridad jurisdiccional, por lo que se suspenden las audiencias y diligencias programadas en el periodo citado con antelación

18.- JUICIO LABORAL IV-476/2018 PROMOVIDO POR EL SINDICATO 1° DE MAYO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN CONTRA DE APITUX Y SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL COMERCIO EN GENERAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ALMACENAJE, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA  MEXICANA, RADICADO EN LA SECRETARIA AUXILIAR DE ASUNTOS COLECTIVOS, DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES, DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Reclamando a la entidad el reconocimiento de que el sindicato 1° de mayo, es el titular de todas las consecuencias legales e inherentes al contrato colectivo de trabajo, que APITUX tiene celebrado con Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del Comercio en General, Prestaciones de Servicios, Almacenaje, Similares y Conexos de la República Mexicana. Se difiere la audiencia de tres de agosto del año dos mil veinte, por no comparecer el sindicato actor a la audiencia y se fija para las diez horas del dieciséis de octubre del año 2020, está pendiente que se ordene el recuento de trabajadores. El asunto se encuentra en trámite y los resultados del laudo no afectaría el interés jurídico de la APITUX y las cuotas obrero-patronales, se tendrán que determinar de acuerdo con el número de agremiados que agrupe el sindicato que obtenga el laudo favorable.

19.- JUICIO LABORAL 448/2019 PROMOVIDO POR LUIS ÁNGEL MENDOZA VILLEDA Y OTROS EN CONTRA DE PEMEX REFINACION, APITUX Y OTRAS. RADICADO EN LA JUNTA ESPECIAL DOCE BIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

En fecha 27 de noviembre del 2019, nos notifican demanda laboral reclamando indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima dominical, descanso semanal, horas extraordinarias, prima de antigüedad, inscripción retroactiva al IMSS, INFONAVIT y FONACOT el pago de los salarios devengados. Señalan fecha de audiencia para el 24 de enero del año 2020, se difiere audiencia de veinticinco de marzo del año dos mil veinte, atendiendo a la situación que atraviesa nuestro país ante el Brote del Coronavirus (COVID 19) en términos de los artículos 734 de la Ley Federal del Trabajo y 10 fracción VII del reglamento interior de la autoridad jurisdiccional, por lo que se suspenden las audiencias y diligencias programadas en el periodo citado con antelación y para tal efecto se señalan las diez horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veinte, para la celebración de la Audiencia de Conciliación Demanda y Excepciones. Se tienen señaladas las 11.30 horas del día 9 de febrero próximo, para la celebración de la audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, se procede a dar contestación a la demanda negando lisa y llanamente la relación contractual con la entidad. El asunto se encuentra en trámite y se espera resolución favorable a la APITUX.

20.- Denuncia penal en contra de C. Angélica Pérez Cruz Representante Legal de la Agencia Laso de la Vega, S.A de C.V., en la Fiscalía General de la Republica Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata Tuxpan, Veracruz.

En fecha 23 de enero del año 2020 se presentó denuncia penal denunciando los hechos delictuosos en agravio del patrimonio de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A de C.V., consignado al delito de fraude en el artículo 386 fracción III.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario. Si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario del Código Penal Federal. Monto aproximado: $ 381,432.90. La Fiscalía General de la Republica a través del Invitador del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal en el Estado de Veracruz, hace una invitación vía electrónico la sesión de mecanismos alternativos señala para el día 22 de septiembre del año 2020 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la Republica, habiéndose acudido ante la autoridad ministerial, sin embargo la deudora no se presentó, no obstante haber sido debidamente requerida, en consecuencia se solicitó se dictara el auto correspondiente y se reintegren los autos a la Fiscalía General de la Republica subsede en Tuxpan, Veracruz., a quien se le está solicitando que se continúe con la carpeta de investigación y se solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto Nacional Electoral, el domicilio de la C. ANGELICA PEREZ CRUZ, para perfeccionar la indagatoria y se le haga comparecer ante dicha fiscalía, quien cito a las partes para el día 15 de octubre del año 2020, para un arreglo conciliatorio, el cual no se celebró ya que la deudora se niega a pagar aduciendo que en la fecha en que giró los cheques si tenía fondos, ante esta situación se pugnará para que la Fiscalía integre la carpeta y la consigne ante el juez correspondiente, ya que intentar la vía ejecutiva mercantil no es viable ya que el Registro Público de la Propiedad en Tuxpan, informó que la deudora no tiene bienes inmuebles registrados a su nombre.

21.- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 94/2020, PROMOVIDO POR EL POBLADO LA CALZADA MUNICIPIO TUXPAN, VER., EN CONTRA APITUX, RADICADO EN EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO TUXPAN, VERACRUZ.

Reclamando contrato celebrado entre Apitux con la tercera interesada María Margarita Magda Guzmán Carrillo, reconociendo falsamente, que esta tiene la posesión legitima del área colindante. Concediéndoles la suspensión de oficio y de plano al poblado quejoso y Apitux requiriéndonos para informar dentro de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acerca de la forma y términos en que dé cumplimiento a esta suspensión, cumpliendo con el requerimiento con escrito de fecha 03 de marzo del 2020. El asunto se encuentra en trámite y se está pendiente de audiencia constitucional, para las once horas con cuarenta minutos del once de enero del dos mil veintiuno.

22.- JUICIO DE AMPARO 288/2020, PROMOVIDO POR MARÍA MARGARITA MAGDA GUZMÁN CARRILLO, SEÑALANDO COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL   DE TUXPAN,   S.A.   DE C.V. ING. NICODEMUS VILLAGOMEZ BROCA, DIRECTOR GENERAL, ING. ANDRES DARIO CASTELLANOS ORTIZ GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN, YADIRA ZUMARA MENDOZA MAR, SUBGERENTE DE SERVICIOS AL CLIENTE TODOS ELLOS DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN,  S.A. DE C. V. , RADICADO EN EL JUZGADO 7º DE DISTRITO EN TUXPAN, VER.

La quejosa señala como actos reclamados, los siguientes:

1.- La   incorrecta fundamentación y motivación del escrito de fecha 23   de Septiembre de 2020 y el ocultamiento de la resolución del Consejo de administración de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN,  S.A.  DE C.V.  supuestamente de fecha 10 de Agosto de 2020 por el que dice negársele la prórroga del contrato del 7 de Septiembre de 2010 bajo argumento que necesita acreditarse como la propietaria colindante aun cuando mi título está vigente y no ha sido anulado en forma alguna.

2.- La falta de fundamentación e ilegal actuación por la que tiene la responsable una suspensión de plano y oficio en el juicio de amparo indirecto 94/2020 del Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxpan,  Ver. supuestamente del contrato realizado entre la suscrita y la ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN,  S.A.  DE C.V., como argucia para negarme la prórroga o renovación del contrato de fecha 7 de Septiembre de 2010, ya que dicho contrato no fue materia de la suspensión otorgada.

3.- La ausencia total de notificación de qué recurso administrativo procede, ante que instancia o autoridad y cuál es el domicilio de aquella para poder acudir en defensa de mis intereses con motivo de la negativa a la prórroga del contrato según resolución del 23 de Septiembre de 2020 o su renovación y el número de expediente otorgado al caso y su localización para consulta y promociones.

La demanda se notificó con fecha 21 de octubre, el plazo para rendir el informe justificado venció el día 12 de noviembre, por lo que los mismos se rindieron en tiempo y forma, con fecha 10 de noviembre del 2020, se dictó el siguiente acuerdo, reexpídase el citado oficio al Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Sociedad Anónima de Capital Variable de esta ciudad de Tuxpan, Veracruz, en el domicilio oficial... Por otra parte... se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre del dos mil veinte, la cual también fue diferida.

23.- CON FECHA 5 DE AGOSTO DE 2020, SE PRESENTÓ ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS, RECURSO DE REVOCACIÓN DEL REGISTRO DEL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES APITUX01-056/09 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2009, ASÍ COMO DE SU CONVENIO MODIFICATORIO, POR INCUMPLIMIENTOS DE LA CESIONARIA TERMINAL MARÍTIMA DE TUXPAN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 2o fracción XXII, en relación con el numeral 27 Fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se solicitó iniciar el procedimiento administrativo para REVOCAR EL REGISTRO del CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES APITUX01-056/09 de fecha 26 de mayo de 2009, el cual fue registrado en la Dirección General de Puertos con el número APITUX01-056/09 en fecha 2 de julio de 2009, así como de su CONVENIO MODIFICATORIO APITUX01-056/09.M1 el cual quedó registrado el 12 de diciembre de 2014, instrumentos contractuales que celebró APITUX, CON LA CESIONARIA TERMINAL MARÍTIMA DE TUXPAN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, procedimiento administrativo al cual para observar el principio de legalidad y del debido procedimiento legal, le son aplicables los siguientes numerales de los ordenamientos jurídicos a saber; 14,16 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 16, primer párrafo, fracciones I, IV, XIII y XIV, 20 fracción I, 32 fracción III, 33 fracciones I, II, III, VII, XIV y 34 de la Ley de Puertos, 12 y 36 de su Reglamento, en relación con lo establecido en los numerales 1,3, 13, 14, 15, 16, 28, 35, 46, 50 párrafo segundo y 54 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como el artículo 2o fracción XXII y 27 fracciones XX y XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, y artículo único, fracción VI, párrafo primero del Acuerdo por el que se adscriben Orgánicamente las Unidades Administrativas, órganos Administrativos Desconcentrados y Centros SCT correspondientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Se hicieron valer en el recurso 40 incumplimientos, sustentados en consideraciones jurídicas, se ofrecieron pruebas documentales públicas y privadas, periciales, testimoniales, inspección judicial, etc., pendiente de que se dicte auto admisorio por la Dirección General de Puertos.

24.- CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2020, SE NOTIFICÓ A LA CESIONARIA TERMINAL MARÍTIMA DE TUXPAN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ESCRITO POR EL CUAL SE LE DAN A CONOCER INCUMPLIMIENTOS A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, QUE PUEDEN GENERAR PENAS CONVENCIONALES, CONFORME AL CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES APITUX01-056/09 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2009, ASÍ COMO DE SU CONVENIO MODIFICATORIO.

Conforme a las atribuciones y facultades que confiere la normatividad al Director General de APITUX, se le hicieron de su conocimiento 40 posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales a cargo de TERMINAL MARÍTIMA DE TUXPAN S.A. DE C.V., establecidas en el Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones APITUX01-056/09 de fecha 26 de mayo de 2009, registrado en la Dirección General de Puertos el 2 de julio de 2009, así como en su Convenio modificatorio de fecha 17 de octubre de 2014, registrado bajo el número APITUX01-056/09.M1 ante la referida autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 12 de diciembre de 2014, incumplimientos que se le precisaron y que en términos de la cláusula Trigésima Séptima del contrato APITUX01-056/09 pueden dar origen a la aplicación de las penas convencionales establecidas en dicho instrumento contractual, al tenor de la cláusula siguiente:

TRIGESIMA SEPTIMA.  Penas convencionales. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por "LA CESIONARIA" en este contrato, esta pagará a "LA APITUXPAN”, a título de pena convencional, la cantidad resultante de multiplicar el salario mínimo diario vigente en la hoy Ciudad de México, por el número de veces que se indican en la propia cláusula en comento, de acuerdo con el incumplimiento de que se trate.

Se le otorgó un plazo de diez (10) hábiles a partir del día siguiente al que le sea notificado oficio que fue el 6 de agosto de 2020, para subsanar los incumplimientos y/o para manifestar lo que a su interés jurídico corresponda incluyendo las pruebas que considere idóneas para desvirtuar los incumplimientos de referencia, contestación que formuló en tiempo y forma, haciendo valer consideraciones para desvirtuar los incumplimientos que se le imputan, ofrece pruebas y solicita término para ofrecer otras, una vez que ofrezca la totalidad de pruebas admitidas, se procederá a dictar resolución.